附件1

丰都县2022年涉农资金统筹整合使用方案

为充分发挥涉农资金的积聚优势和整合效应，提高涉农资金使用效益，根据中市关于涉农资金统筹整合相关规定，结合我县实际，制定本方案。

一、目标任务

坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴为目标，围绕农业生产、畜牧生产、水利发展、林业改革发展、农田建设、农村综合改革、农村环境整治、农村道路建设、农村危房改造、乡村旅游等农业生产发展和农村基础设施方面，精准安排资金项目，不断提高脱贫人口增收能力，总体提升农业农村发展水平，确保早日实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。

二、筹资方式及规模

按照《重庆市继续支持脱贫区县统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施细则》（渝财农〔2021〕58号）要求，结合我县实际情况，对中央财政资金16大项、市级财政资金14项、县级财政资金等用于涉农投入的部分纳入统筹整合范围。2022年共筹集涉农资金61271.85537万元，其中中央涉农资金37908.76万元，市级涉农资金11340.62万元，县级财政资金12022.47537万元。

三、整合资金使用情况

（一）农村基础设施建设（35428.02万元）

1.交通类（10558.71万元）

1.1农村四好公路项目

（1）资金投入概算：8705.42万元

（2）资金来源渠道：整合中央车辆购置税5636.23万元（渝财建〔2021〕321号），中央车辆购置税1769.19万元（渝财建〔2022〕81号），县级配套1300万元。

（3）建设任务：改扩建农村四好公路199.06公里等。

（4）实施区域：包鸾、保合、高镇、栗子等相关乡镇（街道）

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县交通局

1.2农村人行便道

（1）资金投入概算：1853.29万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元（渝财行政〔2021〕121号），整合中央农业生产发展资金534.8万元（渝财农〔2022〕48号），整合中央农田建设补助资金100万元（渝财农〔2021〕110号），整合中央农田建设补助资金380万元（渝财农〔2022〕33号），整合中央农村综合改革转移支付69.2万元（渝财农〔2022〕67号），整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元（渝财行政〔2021〕121号），整合市级财政衔接推进乡村振兴补助资金250.2万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金64.09万元（渝财农〔2022〕1号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金25万元（渝财预〔2022〕27号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金311万元（渝财预〔2022〕56号），市级农村综合改革转移支付59万元（渝财农〔2021〕124号）。

（3）建设任务：新建人行便道61.06公里。

（4）实施区域：龙河、栗子、保合等

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县乡村振兴局、县民宗委、县农业农村委

2.水利类（13902.86万元）

2.1农村饮水安全巩固提升项目

（1）资金投入概算：10655.26766万元

（2）资金来源渠道：整合中央水利发展资金3302.5万元（渝财农〔2021〕139号），中央农村综合改革转移支付528.8万元（渝财农〔2022〕67号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金753.507662万元（渝财农〔2021〕137号），市级水利发展资金461万元（渝财农〔2021〕139号），市级农村综合改革转移支付271.2万元（渝财农〔2021〕124号），县级资金5338.26万元。

（3）建设任务：用于全县农村安全饮水巩固提升。

（4）项目实施区域：栗子、名山、江池、龙河等相关乡镇（街道）

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县水利局、县生态环境局

2.2水利设施维修维护项目

（1）资金投入概算：943.592338万元

（2）资金来源渠道：整合中央水利发展资金762.1万元（渝财农〔2021〕139号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金41.492338万元，市级水利发展资金40万元（渝财农〔2021〕139号），市级农村综合改革转移支付100万元（渝财农〔2021〕124号）。

（3）建设任务：用于全县农村供水管网维修维护

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县水利局、县生态环境局

2.3农田水利项目

（1）资金投入概算：2304万元

（2）资金来源渠道：中央水利发展资金2070万元（渝财农〔2021〕139号），市级水利发展资金234万元（渝财农〔2021〕139号）。

（3）建设任务：用于全县农田水利项目建设

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县水利局

3.林业类（440万元）

（1）资金投入概算：440万元

（2）资金来源渠道：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元（渝财农〔2021〕135号），市级林业改革发展资金50万元（渝财农〔2021〕125号）。

（3）建设任务：欠发达国有林场防火应急通道、欠发达国有林场林区道路等项目。

（4）项目实施区域：七跃山林场、三抚林场、楠木林场等

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县林业局

4.农村人居环境整治类（6579.1万元）

（1）资金投入概算：6579.1万元

（2）资金来源渠道：整合中央常规产粮大县奖励资金80万元，（渝财农〔2021〕119号）整合中央农田建设补助资金1198.2万元（渝财农〔2022〕33号），整合中央农村综合改革转移支付1284万元（渝财农〔2021〕124号），整合中央农村综合改革转移支付115万元（渝财农〔2022〕67号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金453万元（渝财农〔2021〕134号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金412万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金387万元（渝财农〔2022〕1号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金742.5万元（渝财农〔2022〕19号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金249.7万元（渝财预〔2022〕27号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元（渝财预〔2022〕56号），市级农业产业发展资金78.72万元（渝财农〔2021〕123号），市级农业资源与生态保护资金113.5万元（渝财农〔2021〕123号），市级农田建设补助资金118.68万元（渝财农〔2021〕123号），市级农村综合改革转移支付954.28万元（渝财农〔2021〕124号），县级资金292.52万元。

（3）建设任务：农村人居环境整治、农村生活垃圾收运处置、农村污水处理、乡村治理等。

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县城管局、县农业农村委、县住建委、县乡村振兴局

5.农田建设类（2600万元）

（1）资金投入概算：2600万元

（2）资金来源渠道：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2500万元（渝财农〔2021〕135号），县级资金100万元。

（3）建设任务：全县高标准农田建设4.53万亩。

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

6.农村危房动态清零类（437万元）

（1）资金投入概算：437万元

（2）资金来源渠道：中央农村危房改造补助资金7万元（渝财建〔2021〕341号），中央农村危房改造补助资金197万元（渝财建〔2022〕79号），中央农村综合改革转移支付103万元（渝财农〔2022〕67号），市级农村综合改革转移支付10.00463万元（渝财农〔2021〕124号），县级资金119.99537万元。

（3）建设任务：消除农村低收入群体动态新增危房、农村旧房整治提升等。

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县住建委

7.其他类（910.35万元）

7.1其他农村基础设施项目类

（1）资金投入概算：910.35万元

（2）资金来源渠道：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金760.47万元（渝财农〔2021〕135号），中央农业生产发展资金99.88万元（渝财农〔2022〕48号），市级农村综合改革转移支付50万元（渝财农〔2021〕124号）。

（3）建设任务：易地扶贫搬迁统借统还贷款贴息、易地扶贫搬迁后续扶持等项目。

（4）项目实施区域：暨龙镇、兴龙镇、十直镇等

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县国资中心、县发改委、县农业农村委

（二）农业产业发展（25843.83537万元）

8.养殖业类（6324.978万元）

8.1肉牛产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：1270万元

（2）资金来源渠道：整合财政衔接推进乡村振兴补助资金1000万元（渝财农〔2022〕32号），中央农田建设补助资金102.8万元（渝财农〔2022〕33号），市级农田建设补助资金167.2万元（渝财农〔2021〕123号）。

（3）建设任务：围绕肉牛产业打造市级现代产业园，新建适度规模养殖场13个等

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.2生猪产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：1781万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1181万元（渝财农〔2021〕135号），中央常规产粮大县奖励资金100万元（渝财农〔2021〕119号），中央农田建设补助资金300万元（渝财农〔2021〕110号），中央农田建设补助资金100万元（渝财农〔2022〕33号），市级农田建设补助资金100万元（渝财农〔2021〕123号）。

（3）建设任务：建立种猪场，围绕生猪产业发展配套水、电、路等基础设施

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.3肉鸡产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：2769.8万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金830万元（渝财农〔2021〕135号），中央农业生产发展资金200万元（渝财农〔2022〕48号），中央农田建设补助资金449.8万元（渝财农〔2021〕110号），中央常规粮大县奖励资金1290万元（渝财农〔2021〕119号）。

（3）建设任务：建立肉鸡代养场，围绕肉鸡产业发展配套水、电、路等基础设施等

（4）项目实施区域：全县

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

8.4其他养殖业及配套设施项目

（1）资金投入概算：504.178183万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金274.378183万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金229.8万元（渝财预〔2022〕27号）。

（3）建设任务：用于水产、山羊养殖业及配套设施项目

（4）项目实施区域：暨龙镇、三元镇、栗子乡

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

9.种植业类（13809.75万元）

9.1花椒产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：1553.32万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金129万元（渝财农〔2021〕135号），中央农业生产发展资金131.32万元（渝财农〔2022〕48号），中央农田建设补助资金255万元（渝财农〔2021〕110号），中央农田建设补助资金100万元（渝财农〔2022〕33号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金480万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金148万元（渝财农〔2022〕1号），市级农业产业发展资金50万元（渝财农〔2021〕123号），县级资金260万元。

（3）建设任务：用于全县花椒产业及配套设施项目

（4）项目实施区域：保合、兴义、湛普、树人、董家、三建

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县交通局

9.2红心柚产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：1175.536735万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金220.536735万元（渝财农〔2021〕135号），中央农田建设补助资金295万元（渝财农〔2021〕110号），中央农村综合改革转移支付40万元（渝财农〔2022〕67号），市级农村综合改革转移支付620万元（渝财农〔2021〕124号）。

（3）建设任务：用于全国产业强镇、红心柚产业及配套设施项目

（4）项目实施区域：三元镇、双龙镇、仁沙镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县文旅委

9.3榨菜产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：460万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金260万元（渝财农〔2021〕135号），中央农田建设补助资金200万元（渝财农〔2021〕110号）。

（3）建设任务：用于全县榨菜产业及配套设施项目

（4）项目实施区域：社坛镇、虎威镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

9.4茶产业及配套设施项目

（1）资金投入概算：1107万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金439.87万元（渝财农〔2021〕135号），中央农田建设补助资金329.28万元（渝财农〔2021〕110号），中央农田建设补助资金20万元（渝财农〔2022〕33号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金50.85万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金167万元（渝财预〔2022〕56号），县级资金100万元。

（3）建设任务：用于全县茶产业及配套设施项目。

（4）项目实施区域：青龙乡、双龙镇、保合镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县交通局

9.5集体经济类（850万元）

（1）资金投入概算：850万元

（2）资金来源渠道：整合中央农村综合改革转移支付850万元（渝财农〔2021〕124号）。

（3）建设任务：统筹用于全县17个村壮大村集体经济发展

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委

9.6其他种植业及配套设施项目

（1）资金投入概算：8663.89725万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3115.485082万元（渝财农〔2021〕135号），中央财政衔接推进乡村振兴补助资金0.026798万元（渝财行政〔2021〕121号），

中央常规产粮大县奖励资金467万元（渝财农〔2021〕119号），中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金61万元（渝财农〔2021〕111号），中央农业生产发展资金85万元（渝财农〔2022〕48号），中央林业改革发展资金137万元（渝财农〔2022〕34号），中央农田建设补助资金503.92万元（渝财农〔2021〕110号），中央农田建设补助资金300万元（渝财农〔2022〕33号），中央农村综合改革转移支付610万元（渝财农〔2022〕67号），中央预算内投资用于“三农”建设部分520万元（渝财农〔2022〕26号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金190.37万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金247.5万元（渝财预〔2022〕27号），市级农业产业发展资金,189.2万元（渝财农〔2021〕123号），市级农田建设补助资金50万元（渝财农〔2021〕123号），市级林业改革发展资金10万元（渝财农〔2021〕125号），市级农村综合改革转移支付100.51537万元（渝财农〔2021〕124号），县级配套2076.88万元。

（3）建设任务：统筹用于全县其他种植业及配套设施项目（4）项目实施区域：三建、十直、双路、龙河、栗子等乡镇（街道）

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县林业局、县发展和改革委员会、县乡村振兴局

10.乡村旅游类（1074.973202万元）

10.1乡村旅游发展类

（1）资金投入概算：1074.973202万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金29.973202万元（渝财行政〔2021〕121号），中央农田建设补助资金100万元（渝财农〔2021〕110号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金320万元（渝财农〔2022〕1号），市级农村综合改革转移支付575万元（渝财农〔2021〕124号）。

（3）建设任务：统筹用于全县乡村旅游项目建设

（4）项目实施区域：南天湖、都督、龙河、栗子等相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县文旅委、县民宗委、县农业农村委

11.其他类（4634.13万元）

11.1其他农业产业发展类

（1）资金投入概算：4634.13万元

（2）资金来源渠道：整合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金270万元（渝财农〔2021〕135号），中央林业改革发展资金764万元（渝财农〔2021〕127号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金371.31万元（渝财农〔2021〕135号），市级财政衔接推进乡村振兴补助资金393万元（渝财预〔2022〕56号），市级农田建设补助资金100万元（渝财农〔2021〕123号），市级林业改革发展资金101万元（渝财农〔2021〕125号），市级农村综合改革转移支付49万元（渝财农〔2021〕124号），市级农村综合改革转移支付90万元（渝财农〔2022〕106号），市级农村“三社”融合发展资金61万元（渝财农〔2021〕128号），县级资金2434.82万元。

（3）建设任务：统筹用于全县农产品仓储保鲜、小额信贷贴息、涉农公益性岗位、消费扶贫等项目。

（4）项目实施区域：相关乡镇

（5）项目完成时限：2022年12月

（6）项目管理责任单位：县农业农村委、县人社局、县林业局、县乡村振兴局、县供销社、县商务委