丰财农〔2024〕89号

丰 都 县 财 政 局

丰都县发展和改革委员会

丰都县农业农村委员会

关于下达2025年提前批财政衔接

资金计划的通知

武平镇人民政府、十直镇人民政府：

根据重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局《关于提前下达2025年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（渝发改投资〔2024〕1387号）以及中共丰都县农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组《关于分配2025年提前批财政衔接资金的通知》（〔2024〕18号）文件要求，现将2025年提前批财政衔接资金指标545万元（大写：伍佰肆拾伍万元整）分别分配至丰都县十直镇红庙子村2025年人居环境综合整治提升中央财政以工代赈项目、丰都县武平镇2025年产业配套设施中央财政以工代赈项目两个项目单位账上（其中十直镇人民政府250万元、武平镇人民政府295万元），由各项目单位负责项目的资金管理和项目实施。

附件：1、丰都县2025年部分中央财政以工代赈任务计划

2、丰都县2025年部分中央财政以工代赈任务计划绩效目标表

丰都县财政局  　　丰都县发展和改革委员会

丰都县农业农村委员会

2024年 12月28日

（此件公开发布）

县财政局监督举报电话：023-70606610

县纪委监委监督举报电话：12388

监督举报电话：12345

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县2025年部分中央财政以工代赈任务计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区县 | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工 日期 （年/月） | 拟完工 日期 （年/月） | 资金类别 | 资金额度 | 计划带动当地群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 计划培训务工群众人数 | 计划设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 | 预计设置公益性岗位个数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人） |  |
| 12 | 丰都县 | 丰都县武平镇2025年产业配套设施中央财政以工代赈项目 | 新修100m³蓄水池1座，新修200m³蓄水池7座，新修灌溉管网23718米。 | 2025年1月 | 2025年11月 | 总投资 | 295 | 98 | 94 | 98 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 产业类项目 |
|  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 丰都县 | 丰都县十直镇红庙子村2025年人居环境综合整治提升中央财政以工代赈项目 | 改建村民广场500m²，污水管网整治3km；新建便民路4km（宽2米）。 | 2025年1月 | 2025年11月 | 总投资 | 250 | 70 | 76 | 70 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 中央财政以工代赈资金 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

丰都县2025年中央财政以工代赈任务计划

绩效目标表

| 专项名称 |  |  |  | 丰都县武平镇2025年产业配套设施中央财政以工代赈项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  |  | 丰都县发展改革委 |  |
| 本次下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务计划（万元） |  |  |  | 295 |  |
| 总体 目标 | 新修100m³蓄水池1座，新修200m³蓄水池7座，新修灌溉管网23718米。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 |  | ≥30% |
|  |  | 效益指标 | 项目区农村基础设施条件 |  | 持续改善 |
|  |  | 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 |  | ≥90% |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 |  | ≤10个工作日 |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央投资支付率 |  | ≥100% |
|  |  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥100% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥100% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 |

丰都县2025年中央财政以工代赈任务计划

绩效目标表

| 专项名称 |  |  |  | 丰都县十直镇红庙子村2025年人居环境综合整治提升中央财政以工代赈项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  |  | 丰都县发展改革委 |  |
| 本次下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务计划（万元） |  |  |  | 250 |  |
| 总体 目标 | 改建村民广场500m²，污水管网整治3km；新建便民路4km（宽2米）。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 |  | ≥30% |
|  |  | 效益指标 | 项目区农村基础设施条件 |  | 持续改善 |
|  |  | 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 |  | ≥90% |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 |  | ≤10个工作日 |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央投资支付率 |  | ≥100% |
|  |  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥100% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥100% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 |