丰都发改委发〔2023〕43号

丰都县发展和改革委员会

关于包鸾镇龙井桥等3座桥梁可研报告的批复

丰都县公路事务中心：

你中心《关于审批包鸾镇龙井桥等3座桥梁可研报告的函》（丰公路函〔2023〕12号）及有关材料收悉。为保证公路行车安全，提高交通通行能力，经研究，现批复如下：

一、项目名称

包鸾镇龙井桥等3座桥梁（项目代码2301-500230-04-01-790212）

二、项目法人

丰都县公路事务中心

三、建设性质

新建

四、建设地点

包鸾镇飞仙洞村、包鸾村

五、建设内容及规模

新建桥梁3座，桥梁宽度 8.0m，桥面为0.5m防撞墙+7.0m行车道+0.5m防撞墙。其中，飞仙桥长18.04m，采用 1-10m 钢筋砼空心板桥；凤凰桥长32.04m，采用 1-20m 预应力砼 T 梁桥；龙井桥长42.04m，采用 1-30m 预应力砼 T 梁桥。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算407.29万元，其中建安工程费340.13万元，其他费用47.76万元，预备费19.40万元。资金来源为乡村振兴整合资金。

七、建设工期

6个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月10日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年2月10日印发