丰都发改委发〔2023〕44号

丰都县发展和改革委员会

关于董家镇彭家坝村产业道路硬化项目可研

报告的批复

董家镇人民政府：

你府关于申请审批《董家镇彭家坝村产业道路硬化项目可研报告的函》（董家府函〔2023〕3号）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

董家镇彭家坝村产业道路硬化项目（项目代码2212-500230-04-01-739108）

二、项目法人

丰都县董家镇人民政府

三、建设性质

改建

四、建设地点

董家镇彭家坝村

五、建设内容及规模

改建道路1条，长0.726km。其中路面宽6m段长0.447km，路面宽4.5m段长0.279km，路面结构为混凝土路面。设排水沟46m，管涵8m，安装波形护栏91m。

六、投资概算及资金来源

项目投资概算61.75万元，其中工程费54.43万元，其他费用7.32万元。资金来源为县交通局补助资金。

七、建设工期

3个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月10日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年2月10日印发