丰都发改委发〔2023〕49号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县龙孔镇临江村人居环境改善

工程可研报告的批复

县水利工程服务中心：

你中心报送的《关于审批丰都县龙孔镇临江村人居环境改善工程可行性研究报告的请示》（丰水工程文〔2023〕8号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县龙孔镇临江村人居环境改善工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县龙孔镇临江村人居环境改善工程（项目代码：2211-500230-04-01-981789）

二、项目法人：丰都县水利工程服务中心

三、建设地点：丰都县龙孔镇临江村

四、主要建设内容及建设规模：

（一）环境改善工程：（1）生活污水治理：新建1239mDN300污水管道、242mDN200污水管道、12座化粪池、42座钢筋混凝土检修井、15座混凝土支墩、1套一体化污水处理设施及配套前池和机房；（2）拦水坎：新建1座混凝土折线型实用堰，作为拦水坎，表层散置毛石。（3）停车场：新建350m2生态植草停车场1座；（4）车行道路：新建3.10km长油化车行道路、3.10km长防撞波形梁护栏、3.10km长混凝土排水沟、交通标示标牌10套、太阳能路灯98套；（5）人行步道：新建212m长芝麻灰花岗石石材人行梯步及步道、3237m长仿木栏杆；（6）公共厕所：新建4座移动公共厕所。（7）接待中心：整修活动中心1处。（8）村容村貌改善：新建村寨门1处，整治绿化院落户数27户。

（二）产业设施改善工程：（1）引水管道：新建1260m长DN160PE管道、10座混凝土支墩、1台管道泵及配套电机、配套蝶阀、排气阀；（2）配水管道：新建247m长DN160PE配水管道、4822m长DN110PE配水管道、1575m长DN50PE配水管道、129套取水桩、蝶阀、减压阀、排泥阀；（3）蓄水池加固：修复加固2座蓄水池的底板及侧墙；（4）农用单轨运输车：新建2000m长轨道、3辆单轨运输车；（5）配套设施：修复1座休闲亭；新建8座休闲亭、30个防腐木休闲座椅、30个仿木垃圾桶。

五、总投资及资金来源：项目总投资1271.04万元，其中：建筑工程费984.03万元，机电设备安装工程费24.20万元，施工临时工程费51.69万元，独立费120.51万元，基本预备费59.02万元，水土保持费15.91万元，环境保护费9.50万元，工程占地费6.18万元。资金来源为申请三峡后续项目专项资金1271.04万元。

六、建设工期：6个月。

七、招投标：本项目按国家以工代赈项目相关政策执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行，可通过比选或竞争性谈判等方式确定施工单位。你中心要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目劳务报酬发放金额为127.10万元，占总投资10%。你中心要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每半月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请你中心抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月15日

丰都县发展和改革委员会办公室     2022年2月15日印发