丰都发改委发〔2023〕52号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道滨江西路社区农贸片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请丰都县三合街道滨江西路社区农贸片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的函》（丰都住建函〔2023〕37号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县三合街道滨江西路社区农贸片区老旧小区配套基础设施建设项目（项目代码：2302-500230-04-05-771098）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道滨江西路社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

项目涉及新凯路小区等24个小区，居民1905户。主要包括：燃气管网排查整治1200米，更换小区给水管网约1200米，新增室外消防管网约1000米，雨污分流管网改造约1500米，修复化粪池3座；农贸市场底商外立面整治提升9000平方米，店招40个和沿街线路规整300米；绿化整治4000平方米和铺装整治7500平方米；改造托幼中心1000平方米、便民中心100平方米、邻里中心改造1000平方米、社区物业服务中心100平方米和公厕改造150平方米；改造小区道路及路灯，路灯改造141盏、路面整修5352平方米、停车位划线490个、增设电瓶车充电桩180个和电动车充电桩249个；增设小区便民服务设施，健身器材24套、休息座椅50套、宣传栏80套和智能化小区1套。

六、投资估算及资金来源

本项目投资估算2455.90万元，其中工程费用1976.90万元，工程建设其它费用297.08万元，基本预备费用181.92万元。资金来源为申请中央预算内资金及业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月15日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年2月15日印