丰都发改委发〔2023〕53号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道滨江东路社区双河片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请丰都县三合街道滨江东路社区双河片区老旧小区配套基础设施建设项目可研报告的函》（丰都住建函〔2023〕38号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县三合街道滨江东路社区双河片区老旧小区配套基础设施建设项目（项目代码：2302-500230-04-05-211814）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道滨江东路社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

项目涉及丰都船舶小区等13个小区，户数5057户。主要包括：燃气管网排查整治1560m；更换给水管网1700m，新增室外消防管网1400m；雨污分流改造（新增雨水管）1600m，化粪池修复5座；增设电动车充电桩240个，非机动车充电桩130个，停车位划线380个；改造公厕85㎡，完善修补破损路面5743㎡，管线规整4780m，增设安防监控设施39套，休息座椅50组	，增设路灯80盏，绿化整治7735㎡；配建社区公共车库4500.00㎡，文化活动场工程6000.00㎡。

六、投资估算及资金来源

本项目投资估算4428.33万元，其中工程费用3539.15万元，工程建设其它费用561.16万元，基本预备费用328.02万元。资金来源为申请中央预算内资金及业主自筹。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月15日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年2月15日印