丰都发改委发〔2023〕110号

丰都县发展和改革委员会

关于2023年丰都县三合街道斜南溪社区裂口小区老旧小区改造提升项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请审批2023年丰都县三合街道斜南溪社区裂口小区老旧小区改造提升项目可行性研究报告的函》（丰都住建函〔2023〕29号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2023年丰都县三合街道斜南溪社区裂口小区老旧小区改造提升项目（项目代码：2302-500230-04-05-934593）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道斜南溪社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

项目涉及斜南社区裂口小区。项目分两期实施。

一期建设规模及内容为：增设路灯（庭院灯）12个、监控（摄像头）6个、新增物管指挥中心1个、新增居民活动中心112㎡、新建卫生间130.39㎡、增设电瓶车（非机动车）充电桩15个、道路画线1561m、停车位画线1287m、非机动车位画线152m、车行道沥青铺设654㎡、人行道铺设3208㎡、塑胶地面铺设1375㎡、路沿石铺设616m、原路面破损处理2070.90㎡、打造文化墙892㎡、景观花池改造125m、新增景观花池坐凳42m、入口道路拓宽并增加挡墙84m、新增廊架36㎡、新增景观座椅24套、新增健身设施12套、新增乒乓球台3套、新增羽毛球场1套、新增景观小品1套、新增宣传栏4套、新增标识系统1套、墙面线缆规整745m、新建栏杆28m、新建防撞栏84m、绿化工程1965㎡

二期建设规模及内容为：墙面管线规整600m、空调机罩350台、外立面整改1500㎡、安装雨水管、落水管2000m、更换可燃雨棚70个、增设防盗网开逃生口150个、屋面漏水整治950㎡、绿化整治1000㎡、边坡整治100m、挡墙整治300m、铺装整治2000㎡、宣传栏1处、健身器材10组、休息座椅20组、增设电瓶车（非机动车）充电桩20个、分类垃圾桶2组、增设快递驿站100㎡、增设便民服务站200㎡、道路白改黑、路面整修300㎡。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算1146.83万元，其中工程费用861.68万元，工程建设其它费用200.2万元，基本预备费用84.95万元。一期项目总投资541.1万元，其中，工程费用411.18万元，工程建设其他费用89.84万元，预备费40.08万元。二期项目投资605.73万元，其中，工程费用450.5万元，工程建设其他费用110.36万元，预备费44.87万元。资金来源为中央财政专项补助资金、市级激励和补助资金及业主自筹。

七、建设工期

24个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月20日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月20日印