丰都发改委发〔2023〕112号

丰都县发展和改革委员会

关于2023年丰都县三合街道平都东路社区工商联小区等老旧小区改造提升项目可研报告的批  复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请审批2023年丰都县三合街道平都东路社区工商联小区等老旧小区改造提升项目可行性研究报告的函》（丰都住建函〔2023〕26号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2023年丰都县三合街道平都东路社区工商联小区等老旧小区改造提升项目（项目代码：2302-500230-04-05-186938）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道平都东路社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

项目涉及平都东路社区工商联小区、农商行一组小区、农商行二组小区、中山一组小区、中山二组小区、健康委小区、中山三组小区、中山四组小区、中山五组小区、中山六组小区、商业一组小区、商业二组小区、商业三组小区、商业四组小区、商业五组小区、商业六组小区、交通小区等17个小区。项目分两期实施。

一期建设规模及内容为：增设路灯（庭院灯）37个、监控（摄像头）21个、物管指挥中心1个、新建卫生间163.4㎡、增设电瓶车（非机动车）充电桩78个、广场铺装整治326㎡、道路画线552m、停车位画线750m、非机动车位画线324m、车行道沥青铺设2096㎡、人行道铺设941㎡、塑胶地面铺设212㎡、路沿石铺设316m、原路面破损处理1936㎡、景观花池改造21m、新增景观座椅62套、新增健身设施26套、新增宣传栏12套、新增标识系统1套、墙面线缆规整1137m、围墙整改（约2.5m高）393m、栏杆整改114m、绿化工程2849㎡、新增小区物管亭1个。

二期建设规模及内容为：墙面管线规整3645m、空调机罩2039台、外立面整改4582㎡、更换可燃雨棚2948个、增设防盗网开逃生口2479个、楼梯间修缮81个、安设单元门禁81个、增设电梯5台、边坡/挡墙治理66㎡、绿化整治1433㎡、铺装整治1716㎡、宣传栏2个、增设电瓶车充电桩20个、增设电动车充电桩19个、分类垃圾桶7组、老年人半室外活动中心50㎡、养老中心改造20个、新建公共卫生间1座、社区食堂改造400㎡、托幼中心改造500㎡、快递便民中心改造100㎡、邻里中心改造500㎡、社区物业服务中心改造380㎡、道路白改黑、路面整修1000㎡、增设路灯7个。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算3371.16万元，其中工程费用2574.33万元，工程建设其它费用547.11万元，基本预备费用249.72万元。一期项目总投资526.98万元，其中，工程费用399.77万元，工程建设其他费用88.17万元，预备费39.04万元。二期项目投资2844.18万元，其中，工程费用2174.56万元，工程建设其他费用458.94万元，预备费210.68万元。资金来源为中央财政专项补助资金、市级激励和补助资金及业主自筹。

七、建设工期

24个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月20日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月20日印