丰都发改委发〔2023〕113号

丰都县发展和改革委员会

关于2023年丰都县双路马鞍山社区老旧小区改造提升项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请审批2023年丰都县双路马鞍山社区老旧小区改造提升项目可行性研究报告的函》（丰都住建函〔2023〕27号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2023年丰都县双路马鞍山社区老旧小区改造提升项目（项目代码：2302-500230-04-05-581198）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

双路镇马鞍山社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

项目涉及马鞍山社区马鞍山小区。项目分两期实施。

一期建设规模及内容为：增设路灯（庭院灯）21个、监控（摄像头）6个、物管指挥中心1个、新建卫生间193㎡、增设电瓶车（非机动车）充电桩15个、道路画线1861m、停车位画线720m、非机动车位画线184m、车行道沥青铺设2160㎡、人行道铺设3880㎡、塑胶地面铺设755㎡、路沿石铺设756m、原路面破损处理852㎡、景观花池改造68m、新增景观花池坐凳32m、新增廊架63㎡、新增景观座椅20套、新增健身设施16套、新增乒乓球台4套、新增羽毛球场1个、新增宣传栏2套、新增标识系统1套、墙面线缆规整574m、栏杆整改84m、绿化工程1850㎡。

二期建设规模及内容为：外立面整改1093㎡、空调机罩400台、安装雨水管、落水管2000m、更换可燃雨棚200个、增设防盗网开逃生口200个、屋面漏水整治500㎡、楼梯间修缮6个、绿化整治150㎡、边坡整治230m、铺装整治200㎡、道路白改黑、路面整修350㎡。

六、投资估算及资金来源

本项目总投资估算851.52万元，其中工程费用646.02万元，工程建设其它费用142.42万元，基本预备费用63.08万元。一期项目总投资526.08万元，其中，工程费用399.05万元，工程建设其他费用88.06万元，预备费38.97万元。二期项目投资325.44万元，其中，工程费用246.97万元，工程建设其他费用54.36万元，预备费24.11万元。资金来源为中央财政专项补助资金、市级激励和补助资金及业主自筹。

七、建设工期

24个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月20日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月20日印