丰都县发展和改革委员会文件

丰都发改委发〔2023〕74号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县2023年以工代赈示范工程（南天湖镇梨地坪村农村公益性基础设施建设项目）

可行性研究报告的批复

南天湖镇人民政府：

你单位报送的《关于审批丰都县2023年以工代赈示范工程（南天湖镇梨地坪村农村公益性基础设施建设项目）可行性研究报告的函》（南天湖府函〔2023〕17号）及附件已收悉。为推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，提升村民生活质量，进一步推进南天湖镇经济发展。经研究，同意实施丰都县2023年以工代赈示范工程（南天湖镇梨地坪村农村公益性基础设施建设项目），现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

丰都县2023年以工代赈示范工程（南天湖镇梨地坪村农村公益性基础设施建设项目）（项目代码：2303-500230-04-01-703710）

二、项目法人

丰都县南天湖镇人民政府

三、建设地址

丰都县南天湖镇梨地坪村

四、建设内容规模

改建4.5m宽农村道路3km，新建1.5m宽人行步道4km，建设广场1200m2。

五、投资估算及资金来源

项目总投资450.00万元，其中：工程费用409.21万元，工程建设其他费用27.68万元，预备费13.11万元。

本项目资金来源：全部申请2023年中央预算内以工代赈资金。

六、建设工期

本项目建设期8个月

七、招投标

本项目为以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于75人，劳务报酬发放金额为139.5万元，占总投资31%。你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月24日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年2月24日印