丰都发改委发〔2023〕98号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县包鸾镇乡村会客厅建设项目可行性研究报告的批复

重庆业典园林工程有限公司：

你司报送的《关于报批包鸾镇乡村会客厅建设项目可行性研究报告的请示》（重庆业典文〔2023〕3号）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县包鸾镇乡村会客厅建设项目

（项目代码：2302-500230-04-01-537911）

二、项目法人

重庆业典园林工程有限公司

三、建设地点

丰都县包鸾镇花地堡村、飞仙洞村、包鸾村、龙井社区

四、建设性质

新建

五、建设内容及规模

- 本项目为丰都县包鸾镇乡村会客厅建设项目，建设规模及内容：4个乡村会客厅总占地面积7364.9㎡，总建筑面积3988.7㎡，其中花地堡村乡村会客厅占地面积2312㎡，建筑面积1016.2㎡，共1层；飞仙洞村乡村会客厅占地面积1862㎡，建筑面积1046.7㎡，共2层；包鸾村乡村会客厅占地面积2447.5㎡，建筑面积1034.6㎡，共1层；龙井社区乡村会客厅占地面积743.4㎡，建筑面积891.2㎡，共2层，建设内容包括土建、给排水、强弱电、消防、暖通、室内装修、室外工程及景观打造等工程。

六、总投资及来源

本项目估算总投资2069.9万元，其中工程费用1722.6万元，工程建设其他费用194万元，基本预备费用153.3万元；项目建设资金来源为业主自筹。

七、建设工期

本项目建设期12个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

九、招投标

本项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你司抓紧做好项目建设的前期工作，认真落实环保、安全生产“三同时”制度，优化设计方案，项目初步设计经行业主管部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月13日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月13日印发