丰都发改委发〔2023〕128号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县“安宁耕读”劳动教育实践基地新建工程实施方案的批复

丰都县双路镇人民政府：

你府报送的《关于请示批准双路镇“安宁耕读”劳动教育基地建设实施方案的函》（双路府函〔2023〕18号）及有关资料收悉。根据丰都发改委发〔2023〕79号等文件精神，经研究，同意实施该项目，现就有关内容批复如下：

- 项目名称

丰都县“安宁耕读”劳动教育实践基地新建工程

- （项目代码：2302-500230-04-01-959440）

- 项目法人

丰都县双路镇人民政府

- 项目业主

丰都县双路镇安宁场村委会

- 建设地点

- 丰都县双路镇安宁场村3组

- 建设性质

- 新建

- 建设规模及内容

本项目为丰都县“安宁耕读”劳动教育实践基地新建工程，建设规模及内容：主要为道路硬化、给排水及人居环境治理等，其中：硬化C25混凝土道路6m宽路面172m、2m宽路面238m，新建12.2m×3.3m人行便桥1座、3.6m×3.6m六边形避雨亭1个、安装给水管4000m、配套污水处理设施1套；新建混凝土框架结构共享农庄1143㎡；给排水及人居环境治理：整治柴屋19间、安装太阳能路灯65盏、农户外墙漆4552㎡、水渠单边堡坎高1.8m长128m、排水沟100m、七彩步道716m、水泥步道777m、花园砌筑130m³等。

- 总投资及来源

- 项目概算总投资355.36万元，其中工程费用316万元，工程建设其他费22.44万元，基本预备费16.92万元。资金来源为县农委2023年财政涉农统筹资金300万元，其余业主自筹。

- 建设工期

- 本项目建设期8个月。

- 节能

- 该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

- 招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于107人，劳务报酬发放金额为36.83万元，占总投资10.36%。请你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，落实建设条件，优化设计方案，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月21日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月21日印发