丰都发改委发〔2023〕129号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县双路镇旅游产业配套项目实施方案的批复

丰都县双路镇人民政府：

你府报送的《关于请示批准我镇旅游产业配套项目实施方案的函》（双路府函〔2023〕24号）及有关资料收悉。根据丰都发改委发〔2023〕79号等文件精神，经研究，同意实施该项目，现就有关内容批复如下：

- 项目名称

丰都县双路镇旅游产业配套项目

- （项目代码：2303-500230-04-01-791047）

- 项目法人

- 丰都县双路镇人民政府

- 项目业主

丰都县双路镇安宁场村委会

- 建设地点

- 丰都县双路镇安宁场村3组

- 建设性质

- 新建

- 建设规模及内容

- 本项目为丰都县双路镇旅游产业配套项目，建设规模及内容：新建防腐木步道两条712m、青石板碎拼步道766m、鹅卵石步道1239m、混凝土农耕体验区7个、采购集成房7个、100W太阳能路灯10盏等。

- 总投资及来源

- 项目概算总投资195.17万元，其中工程费用171.02万元，工程建设其他费14.86万元，基本预备费9.29万元。资金来源为涉农统筹资金190万元，其余业主自筹。

- 建设工期

- 本项目建设期7个月。

- 节能

- 该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

- 招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于38人，劳务报酬发放金额为23.03万元，占总投资11.8%。请你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，落实建设条件，优化设计方案，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月21日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月21日印发