丰都发改委发〔2023〕139号

丰都县发展和改革委员会

关于三建乡红旗寨村“四好农村路”扩宽工程可研报告的批复

丰都县公路事务中心：

你中心《关于审批三建乡红旗寨村“四好农村路”扩宽工程可研报告的函》（丰公路函〔2023〕30号）及有关材料收悉。为提高公路通行能力，改善运输环境，经研究，现批复如下：

一、项目名称

三建乡红旗寨村“四好农村路”扩宽工程（项目代码2212-500230-04-01-716091）

二、项目法人

丰都县公路事务中心

三、建设性质

改建

四、建设地点

三建乡红旗寨村

五、建设内容及规模

改建道路长9.366km，路基宽6.5m，路面宽6.0m，路面结构为沥青混凝土路面。主要包含路基挖方约75777m3，填方约5831m3，新建挡土墙约6527m3，排水沟7910m，沥青混凝土面层约61813m2，新建涵洞32道，完善安全设施和标志标线等。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算2762.51万元，其中建安工程费2423.57万元，其他费用207.40万元，预备费131.54万元。资金来源为市级补助资金。

七、建设工期

8个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月29日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年3月29日印发