丰都发改委发〔2023〕148号

丰都县发展和改革委员会

关于龙孔镇金台至谢家沟四好农村公路工程

可研报告的批复

丰都县公路事务中心：

你中心《关于审批龙孔镇金台至谢家沟四好农村公路工程可研报告的函》（丰公路函〔2023〕20号）及有关材料收悉。为满足特铝新材料项目设施设备运输，改善沿线居民交通出行环境，经研究，现批复如下：

一、项目名称

龙孔镇金台至谢家沟四好农村公路工程（项目代码2210-500230-04-01-367456）

二、项目法人

丰都县公路事务中心

三、建设性质

改建

四、建设地点

丰都县龙孔镇

五、建设内容及规模

改建道路长9.669km，路基宽4.5m，路面宽3.5m，路肩宽0.5mx2，路肩与行车道同步硬化，路面结构为垫层15cm级配碎石+20cm厚C30水泥混凝土。新建防护栏2538m，涵洞35道，完善标志标线等。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算1109.43万元，其中建安工程费936.81万元，其他费用119.79万元，预备费52.83万元。资金来源为市级补助资金。

七、建设工期

6个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月31日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年3月31日印发