丰都发改委发〔2023〕172号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县省县道6处水毁隐患整治工程可研报告的批复

丰都县公路事务中心：

你中心《关于审批丰都县省县道6处水毁隐患整治工程可研报告的函》（丰公路函〔2023〕23号）及有关材料收悉。为消除公路安全隐患，保障群众安全出行，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县省县道6处水毁隐患整治工程（项目代码2212-500230-04-01-355425）

二、项目法人

丰都县公路事务中心

三、建设性质

恢复重建

四、建设地点

丰都县栗子乡、高家镇、兴义镇和龙孔镇

五、建设内容及规模

对S204梁彭路K173+135、X143金建路K8+850和K23+000、X596高石路K24+800、X796南暨路K0+200和K7+800等6处水毁路段进行整治，整治长度221.2m，采用C25片石混凝土挡墙和清除危岩网喷护面方式，并恢复原有路基路面。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算205.54万元，其中工程费166.78万元，其他费用28.97万元，预备费9.78元。资金来源为市级补助资金。

七、建设工期

4个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

根据丰都府办发〔2020〕78号文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月12日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年4月12日印发