丰都发改委发〔2023〕168号

丰都县发展和改革委员会

关于2023年度武平镇农村供水保障工程

可研报告的批复

武平镇人民政府：

你镇报送的《关于审批2023年度武平镇农村供水保障工程可研报告的函》（武平府函〔2023〕40号）及有关资料收悉。经研究，同意实施2023年度武平镇农村供水保障工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：2023年度武平镇农村供水保障工程（项目代码：2303-500230-04-01-463200）

二、项目法人：丰都县武平镇人民政府

三、建设地点：丰都县武平镇百集山村、坝周村、新和场村、蜂子山村、雪玉山社区

四、主要建设内容及建设规模：整治百集山村中心槽山坪塘1口，改造进塘便道1.6km；维修雪玉山社区一家湾水池1口，改造长朝坝水池1口100m3；更换坝周村入户DN20PE管17.5km；更换新和场村板凳沟供水主管DN50PE管2.5km；修复百集山村代家山水库拦山堰640m；修复蜂子山村黄教湾水库拦山堰1.4km。

五、总投资概算及资金来源：项目总投资概算153万元，其中：建筑工程费114.86万元，施工临时工程费8.81万元，独立费22.04万元，基本预备费7.29万元。资金来源为水利发展资金122万元，业主自筹解决31万元。

六、建设工期：2个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你镇抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月11日

丰都县发展和改革委员会办公室     2023年4月11日印发