丰都发改委发〔2023〕177号

丰都县发展和改革委员会

关于暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目

实施方案的批复

暨龙镇人民政府：

你单位报送的《关于申请审批暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目实施方案的函》（暨龙府函〔2023〕18号）及附件已收悉。经研究，同意实施暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

暨龙镇九龙泉村人居环境整治项目（项目代码：2303-500230-04-01-903430）

二、项目法人

暨龙镇人民政府

三、建设地址

暨龙镇九龙泉村

四、建设内容及规模

改造居民区内道路60m、路面硬化1881㎡，修建主公路外5处挡墙 62m（2～5m高）、7米长人行步梯，增设盖板沟157m、盖板39m，广场硬化 1170 ㎡（含混凝土栏杆41m、混凝土排水沟100m、4m高混凝土挡墙90m），绿化种植（增设菜园围挡 132m、竹篱笆 63m、青砖花池450m、种植梅花168株、欧报春、常青藤按种植密度种植），新建污水井2座、排污管铺设44m，铺设应急水管886m（含消防栓3座，抽水机2台），新增6m高太阳能路灯19座、3.5m高太阳能景观灯26座，新增雨箅子4块，安装汽车充电桩3座（60Kw快充双枪1座、7Kw慢充2座），安装步道造雾系统1套、0.6m高太阳能景观灯60座、水车1座。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资258.36万元，其中工程建设费245.80万元，工程建设其他费12.56万元。资金来源为：2023对口帮扶资金210万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期5个月。

七、招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于23人，劳务报酬发放金额为29万元，占总投资11.22%。你单位要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月14日

丰都县发展和改革委员会办公室                2023年4月14日印