丰都发改委发〔2023〕169号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县2022年畜禽养殖基地连接道路拓宽改造项目可研报告的批复

丰都农业科技发展集团有限公司：

你司报送的《关于报批2022年畜禽养殖基地连接道路拓宽改造项目可研报告的请示》（丰农发文〔2023〕20号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县2022年畜禽养殖基地连接道路拓宽改造项目，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县2022年畜禽养殖基地连接道路拓宽改造项目（项目代码：2303-500230-04-01-824970）

二、项目法人：重庆丰都农业科技发展集团有限公司

三、建设地点：董家镇龙头寨村，三元镇青杠垭村，兴龙镇春花山村，社坛镇踏水桥村，双龙镇灯塔村、梨子园村，虎威镇荷花村、香岩村、回龙村，名山街道大梨树村，兴义镇天水村，江池镇徐坪村，龙河镇冉家河村、长坡村、中合场村，武平镇周大湾村，栗子乡联合村，南天湖镇高庄坪村、三汇村，包鸾镇白果园村，仙女湖镇厢坝村、竹子村。

四、主要建设内容及建设规模：新建、扩建生猪代养场连接道路总里程7.369km（新建6.992km，扩建0.337km），其中砼路面宽4.5m，路基宽5.5m，采用20cm厚C25水泥砼面层，共配套设置7处弯道加宽，新设钢筋混凝土管涵17道102m。

五、总投资及资金来源：本项目总投资479.95万元，其中：建安工程费451.77万元，工程建设其他费28.18万元。资金来源为涉农统筹整合资金423万元，业主自筹56.95万元。

六、建设工期：8个月。

七、招投标：本项目按国家以工代赈项目相关政策执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行，可通过比选或竞争性谈判等方式确定施工单位。你司要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目劳务报酬发放金额为56.77万元。你司要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每半月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请你司抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，并将投资概算报我委审批，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年4月13日

丰都县发展和改革委员会办公室     2023年4月13日印发