丰都发改委发〔2023〕594号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县高家镇2024年蒋家沟水库灌区

以工代赈项目可行性研究报告的批复

丰都县水利工程服务中心：

你单位报送的《关于审批丰都县高家镇2024年蒋家沟水库灌区以工代赈项目可行性研究报告的请示》（丰水工程文〔2023〕139号）及附件已收悉。为推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，解决农田灌溉等问题，进一步提升群众生产生活环境，促进群众就业增收。经研究，同意实施丰都县高家镇2024年蒋家沟水库灌区以工代赈项目，现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

丰都县高家镇2024年蒋家沟水库灌区以工代赈项目（项目代码：2312-500230-04-01-934388）

二、项目法人

丰都县水利工程服务中心

三、建设地址

丰都县高家镇、兴义镇

四、建设内容规模

新建2条支管输配水线路全长8933m，配套各类闸阀井30座，改善灌溉面积0.59万亩。

五、投资估算及资金来源

项目总投资850.00万元，其中建筑安装工程费为732.65 万元，工程建设其他费用78.67万元，预备费38.68万元。

本项目资金来源：申请以工代赈中央预算内资金800万元，其余资金由业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期12个月

七、招投标

本项目为以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于116人，劳务报酬发放金额为262.72万元，占以工代赈中央专项资金32.8%。你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年12月12日

（此件公开发布）