丰都发改发〔2024〕164号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道便民服务中心维护维修工程可研报告的批复

丰都县人民政府三合街道办事处：

你办事处《关于申请丰都县三合街道便民服务中心维护维修工程可研报告的请示》（三合街办文〔2024〕16号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县三合街道便民服务中心维护维修工程（项目代码：2405-500230-04-01-139343）

二、项目法人

丰都县人民政府三合街道办事处

三、建设地址

三合街道平都大道

四、建设性质

维修维护

五、建设内容及规模

维修维护便民服务中心面积约323m2，其中指挥调度中心约151m2，数字化展示区约121m2，值班室约16m2，其他用房约22m2，卫生间约13m2，并配套办公智能化系统。

六、投资估算及资金来源

项目总投资估算379.96万元，其中工程费用349.11万元，其他费用30.85万元。资金来源为河北省对口支援资金。

七、建设工期

建设工期6个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

根据丰都府办发〔2020〕78号文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2024年5月23日

（此件公开发布）