丰都发改发〔2024〕215号

丰都县发展和改革委员会

关于包鸾镇飞仙洞村产业道路配套建设项目

可行性研究报告（代初设）的批复

包鸾镇人民政府：

你单位报送的《关于审查包鸾镇飞仙洞村产业道路配套建设项目可研报告（代初设）的函》（包鸾府函〔2024〕61号）及附件已收悉。经研究，同意实施包鸾镇飞仙洞村产业道路配套建设项目，现就可研（代初设）批复如下：

一、项目名称

包鸾镇飞仙洞村产业道路配套建设项目（项目代码：2405-500230-04-01-224596）

二、项目法人

包鸾镇人民政府

三、建设地址

包鸾镇飞仙洞村1组

四、建设内容及规模

改扩建道路5.396km，起于亭子垭村火炉圈，终于飞仙洞村1组原石板路，原路基宽度为4.5m，单侧加宽1.5m，加宽后路基宽度6m，硬化路面宽度6m；新建道路0.136km，路基宽度6m，硬化路面宽度6m。新设双壁波纹管过水涵2道，管涵长度为37m。新增道路广角镜6块、单柱式铝合金标志牌22块。道路参照四级公路标准建设，路面采用20cm厚C25水泥砼面层+8cm厚碎石调平层+20cm手摆片石层，软弱路基作补强处理。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资219.59万元，其中工程建设费200.03万元，工程建设其他费14.20万元，基本预备费5.36万元。资金来源为：2024对口帮扶资金180万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期5个月。

七、招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。

你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于18人，劳务报酬发放金额为26.90万元，占对口帮扶资金的14.94%。你单位要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2024年7月12日

（此件公开发布）