丰都发改发〔2024〕271号

丰都县发展和改革委员会

关于青龙乡茶叶基地基础设施项目

可行性研究报告（代初设）的批复

青龙乡人民政府：

你单位报送的《关于审批青龙乡茶叶基地基础设施项目的函》（青龙府函〔2024〕46号）及附件已收悉。经研究，同意实施青龙乡茶叶基地基础设施项目，现就可研（代初设）批复如下：

一、项目名称

青龙乡茶叶基地基础设施项目（项目代码：2405-500230-04-01-856458）

二、项目法人

青龙乡人民政府。

三、建设地址

青龙乡青天村、双河村。

四、建设内容及规模

改建道路2条，其中，3.5m宽980.7m长道路1条，3m宽1445.9m长道路1条。路面结构均采用20cm厚C25水泥混凝土面层+8cm 级配碎石调平层，弯道及错车道按规范加宽设置，设土边沟 ，新建1.0m管径钢筋混凝土圆管涵8道，设B型波形梁护栏354m及其他安防设施；新建100m3灌溉蓄水池1座，5m3取水点2个，配套32×1.6MPaPE管材管网5000米。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资153.48万元，其中工程建设费144.74万元，工程建设其他费7.22万元，基本预备费1.52万元。资金来源为：2024对口帮扶资金141万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期4个月。

七、招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。

你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于24人，劳务报酬发放金额为16.25万元，占对口帮扶资金的11.52%。你单位要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2024年8月2日

（此件公开发布）