丰都发改发〔2024〕274号

丰都县发展和改革委员会

关于武平镇2024年蔬菜产业配套设施建设项目可行性研究报告（代初设）的批复

武平镇人民政府：

你单位报送的《关于审批武平镇2024年蔬菜产业配套设施建设项目可研报告的函》（武平府函〔2024〕55号）及附件已收悉。经研究，同意实施武平镇2024年蔬菜产业配套设施建设项目，现就项目可研（代初设）批复如下：

一、项目名称

武平镇2024年蔬菜产业配套设施建设项目（项目代码：2405-500230-04-01-438642）

二、项目法人

武平镇人民政府。

三、建设地址

武平镇周大湾村。

四、建设内容及规模

改扩建3米宽产业便道1840米（共三段，含路侧浆砌石排水沟，错车道2个及DN500圆管涵3道 ），路面采用20cm厚C25水泥砼面层+5cm厚碎石调平层。新建DN50PE塑料管给水管网3708米，各类闸阀59个，检查井调平15座，购置安装水泵6台。新建C30混凝土蓄水池210立方米2座、C30混凝土蓄水池300立方米1座。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资284.32万元，其中工程建设费247.08万元，工程建设其他费23.70万元，基本预备费13.54万元。资金来源为：2024对口帮扶资金200万元，不足部分业主自筹。

六、建设工期

本项目建设期3个月。

七、招投标

本项目为推广以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。

你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于30人，劳务报酬发放金额为28.80万元，占对口帮扶资金的14.40%。你单位要按照《丰都县在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式工作方案》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2024年8月9日

（此件公开发布）