丰都发改发〔2024〕349号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县仙女湖镇厢坝组团紫霄路道路护坡治理项目可行性研究报告的批复

重庆丰都南天湖旅游集团有限公司：

你司《关于审批<丰都县仙女湖镇厢坝组团紫霄路道路护坡治理项目可行性研究报告>的请示》（丰南天湖集团文〔2024〕89号）及附件已收悉。为消除安全隐患，保障过往行人生命财产安全，经研究，同意实施丰都县仙女湖镇厢坝组团紫霄路道路护坡治理项目，现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

丰都县仙女湖镇厢坝组团紫霄路道路护坡治理项目（项目代码：2405-500230-04-05-403981）

二、项目法人

重庆丰都南天湖旅游集团有限公司

三、建设地点

丰都县仙女湖镇厢坝组团银昌云天坊小区西侧

四、建设性质

新建

五、主要建设内容及规模

治理边坡长度约108m，边坡高度14.30～17.50m。本次边坡采用修整坡面+锚喷防护的形式进行治理，防护面积2254㎡。

六、投资估算及资金来源

项目总投资267.05万元，其中：建筑工程费199.42万元，工程建设其他费用51.68万元，基本预备费15.95万元。

资金来源为企业自筹。

七、建设工期

3个月。

八、招投标

项目招投标根据丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）执行。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，进一步细化建设方案，认真落实安全生产“三同时”要求，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2024年9月25日

（此件公开发布）