丰都发改发〔2024〕387号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县三合街道雪玉路社区钢管厂小区等老旧小区改造项目投资概算的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于审批2024年丰都县三合街道雪玉路社区钢管厂小区等老旧小区改造项目（一期）概算的函》（丰都住建函〔2024〕480号）及附件收悉，根据三方机构出具的概算审查报告，经研究，原则同意工程概算编制的原则、方法和采用的定额标准，现批复如下：

一、项目名称

2024年丰都县三合街道雪玉路社区钢管厂小区等老旧小区改造项目（项目代码：2408-500230-04-01-363634）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道雪玉路社区

四、建设内容及规模

主要包括屋面防水整治278.48平方米，房屋外立面改造7168.62平方米，新增室外线缆575米，雨棚21个，花箱15个，排水沟改造358.08米，边角改造1892.29平方米，梯步改造691.92平方米，楼梯护栏改造516.97平方米，雨水管网改造129米，绿化改造1931.64平方米，门头改造141.24平方米等。

五、投资概算及资金来源

项目投资概算451.70万元，其中工程费用393.76万元，工程建设其他费用36.43万元，基本预备费用21.51万元。资金来源为中央财政资金。

丰都县发展和改革委员会

2024年10月12日

（此件公开发布）