丰都发改发〔2024〕395号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县湛普镇白水社区生态环境改造工程投资概算的批复

丰都县水利工程服务中心：

你中心《关于审批丰都县湛普镇白水社区生态环境改造工程概算的请示》（丰水工程文〔2024〕100号）及有关资料收悉。根据三方机构出具的概算审查报告，经研究，原则同意工程概算编制的原则、方法和采用的定额标准，现批复如下：

- 项目名称

- 丰都县湛普镇白水社区生态环境改造工程（项目代码：2407-500230-04-01-463450）

- 项目法人

- 丰都县水利工程服务中心

- 三、建设地点

- 湛普镇白水社区

四、主要建设内容及规模

村落生态环境改善面积10278m²（其中院落绿化面积3344㎡，排水沟环境改造面积6934㎡，垃圾分类收集设施9处等）。节水灌溉建设，引水管道及灌溉水管约36.11km，200m3灌溉水池2座，3m3小水池68座；水肥一体化示范区约90亩（滴灌），以及附属设施建设。人行便道、机耕道等基础设施建设，其中机耕道路1.657km，路面宽度4.5m，路面采用C25砼；人行便道11.868km，路面宽度1.5m，路面采用C25砼；道路边沟约13.5km。

五、投资概算及资金来源

工程投资概算954.56万元，其中建筑工程757.89万元，临时工程19.17万元，独立费用113.0万元，基本预备费44.50万元，水土保持、环保专项费20.00万元。资金来源为三峡后续专项资金。

丰都县发展和改革委员会

2024年10月16日

（此件公开发布）