丰都发改发〔2024〕384号

丰都县发展和改革委员会

关于高家镇汶溪社区土地开发整理项目实施

方案的批复

丰都县土地储备整治中心：

你中心《关于实施高家镇汶溪社区土地开发整理项目的函》（丰都土储中心函〔2024〕17号）收悉。为提高土地利用率、增加有效耕地面积，经研究，现批复如下：

一、项目名称

高家镇汶溪社区土地开发整理项目（项目代码：2408-500230-04-05-954271）

二、项目法人

丰都县土地储备整治中心

三、建设地点

高家镇汶溪社区

四、建设性质

新建

五、主要建设内容及规模

建设规模34.1042hm2，预计可增加有效耕地面积共13.7378hm2（其中整理新增耕地0.2522hm2，开发新增耕地13.4856hm2），新增耕地率为39.54%。主要包括土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程等。

六、投资概算及资金来源

项目投资概算484.68万元，其中工程施工费387.23万元，其他费用83.34万元，预备费14.12万元。

资金来源为县土地整理专项资金。

七、建设工期

9个月。

八、招投标

本项目为以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于50人，劳务报酬发放金额为52.26万元，占总投资的10.7%。你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2024年10月9日

（此件公开发布）