丰都发改发〔2024〕381号

丰都县发展和改革委员会

关于重庆市丰都县名山街道龙洞湾危岩治理

工程可行性研究报告的批复

丰都县地质环境监测站：

你单位《关于审批重庆市丰都县名山街道龙洞湾危岩治理

工程初设（代可研）方案的请示》（丰都地环发〔2024〕10号）及附件已收悉。为消除安全隐患，保障过往行人生命财产安全，经研究，同意实施重庆市丰都县名山街道龙洞湾危岩治理工程，现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

重庆市丰都县名山街道龙洞湾危岩治理工程（项目代码：2408-500230-04-05-694684）

二、项目法人

丰都县地质环境监测站

三、建设地点

丰都县名山街道九龙社区2组龙洞湾

四、建设性质

新建

五、主要建设内容及规模

对龙洞湾危岩进行治理，危岩带分布长度约400m，危岩带发育4处危岩单体，单体体积5.94～234m3，为小～大型危岩，总体积约466.94m3；2处破碎带总长度213m，总体分布高度约3～9m不等，破碎带厚度1.5～2.5m，立面面积约1450m2，总体积约2190 m3。主要治理措施为危岩采用“清除+锚固+裂缝封闭+挂网锚喷”、危岩带及破碎带采用“局部清除+岩腔镶补+挂网锚喷+锚杆挡墙+生态修复”的治理措施，防治工程等级Ⅲ级。

六、投资估算及资金来源

项目总投资266.97万元，其中：工程费用205.55万元，工程建设其他费用51.15万元，基本预备费用10.27万元。

资金来源为县级地灾资金。

七、建设工期

4个月。

八、招投标

项目招投标根据丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）执行。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，进一步细化建设方案，认真落实安全生产“三同时”要求，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2024年9月28日

（此件公开发布）