丰都发改发〔2024〕508号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县社坛镇德盛村低效林园地开发项目实施方案的批复

丰都县土地储备整治中心：

你中心《关于实施社坛镇德盛村低效林园地开发项目的函》（丰都土储中心函〔2024〕30号）收悉。为提高土地利用率、增加有效耕地面积，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丰都县社坛镇德盛村低效林园地开发项目（项目代码：2410-500230-04-05-456295）

二、项目法人

丰都县土地储备整治中心

三、建设地点

社坛镇德盛村

四、建设性质

新建

五、主要建设内容及规模

项目区建设规模17.9963hm2。经过低效林整治，预计补充耕地面积共17.9963hm2，其中补充旱地17.4954hm2，补充水田0.5009hm2。内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程

六、投资概算及资金来源

项目投资概算561.26万元，其中工程施工费477.3万元，其他费用67.61万元，预备费16.35万元。

资金来源为新增耕地指标交易资金。

七、建设工期

9个月。

八、招投标

本项目为以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》规定执行。你单位要按照能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍的要求，认真组织当地农村劳动力参与工程建设获取劳动报酬，并优先吸纳易地扶贫搬迁群众、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体。本项目吸纳参与工程建设的务工农民人数不低于35人，劳务报酬发放金额为64.93万元，占总投资的11.56%。你单位要按照《关于进一步强化以工代赈项目监管的通知》要求，做好项目建设、劳务报酬发放等公示工作，每月发放一次劳务报酬，并建立劳务报酬发放台账和收集整理好项目建设相关资料。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目发挥效益。

附件：丰都县社坛镇德盛村低效林园地开发项目概算审核汇总表

丰都县发展和改革委员会

2024年12月19日

（此件公开发布）