丰都发改发〔2025〕216号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县许明寺镇榨菜产业路基础设施项目

实施方案的批复

许明寺镇人民政府：

你单位报送的《关于审批丰都县许明寺镇榨菜产业路基础设施项目实施方案的函》（许明寺府函〔2025〕64号）及附件已收悉。根据相关部门和专家审查意见，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

丰都县许明寺镇榨菜产业路基础设施项目（项目代码：2507-500230-04-01-472939）

二、项目法人

丰都县许明寺镇人民政府

三、建设地址

丰都县许明寺镇平桥村6组。

四、建设内容及规模

改扩建道路1条，路基宽4.5m，路面宽4m，总长为51.82m，路面采用20cm厚C25混凝土面层。新建道路C25混凝土排水边沟85.5m；新建C25片石混凝土挡墙37.5m，挡墙高4.5m~6m；新建挡墙C20混凝土排水沟37.5m；新建SN8DN500双壁波纹管涵洞2处，共计13m；新建SN4DN300双壁波纹管雨水排水管网45m；新建沉沙井2座；新建DN700砖砌雨水检查井1座,井深1.5米。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资73.487万元。其中工程建设费60.285万元，工程建设其他费10.188万元，预备费3.014万元。资金来源为2025年市内对口帮扶资金70万元，业主自筹3.487万元。

六、建设工期

本项目建设期2个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

项目发包按《丰都县发展和改革委员会关于印发〈丰都县限额以下工程建设项目发包管理暂行办法〉的通知》（丰都发改发〔2025〕131号）文件规定执行。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，认真落实环保、安全生产“三同时”制度，按期完成建设任务。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2025年7月21日

丰都县发展和改革委员会办公室            2025年7月21日印发