丰都发改发〔2025〕271号

丰都县发展和改革委员会

关于2025年丰都县暨龙镇羊子池森林防火通道建设实施方案的批复

丰都县暨龙镇人民政府：

你府《关于审批暨龙镇羊子池森林防火通道建设的函》（暨龙府函〔2025〕83号）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目名称

2025年丰都县暨龙镇羊子池森林防火通道建设（项目代码：2508-500230-04-01-106852）

二、项目法人

丰都县暨龙镇人民政府

三、建设地点

暨龙镇羊子池村

四、建设性质

新建

五、主要建设内容及规模

新建森林防火通道全长2.242公里，起点位于羊子池，终点止于新塘界。路基宽5.5米，路面宽4.5米，路面结构为铺设8cm厚泥结碎石层。

六、投资概算及资金来源

项目投资概算56.0万元。资金来源为风电占地补偿资金。

七、建设工期

5个月

八、招投标

根据丰都发改发〔2025〕131号文件规定执行。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2025年8月21日

丰都县发展和改革委员会办公室             2025年8月21日印