丰都发改发〔2025〕273号

丰都县发展和改革委员会

关于2025年董家镇中和场村党群服务中心

项目实施方案的批复

丰都县董家镇人民政府：

你府《关于实施2025年董家镇中和场村党群服务中心项目的请示》（董家府文〔2025〕29号）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2025年董家镇中和场村党群服务中心项目（项目代码：2508-500230-04-01-590641）

二、项目法人

丰都县董家镇人民政府

三、建设地点

- 董家镇中和场村

- 建设性质

- 新建

五、主要建设内容及规模

项目总占地面积2330.05m2，主要包括新建党群服务中心713.50m2（包含建筑、结构、雨水、防雷接地安装），层数为二层，框架结构，建筑高度9.6m，一层建筑高度4.2m，建筑面积350m2，二层建筑高度3.9m，建筑面积363.5m2。

六、投资概算及资金来源

项目投资概算104.87万元，其中工程费用99.97万元，其他费用4.9万元。资金来源为2025年鲁渝协作财政援助资金和业主自筹。

七、建设工期

4个月

八、招投标

根据丰都发改发〔2025〕131号文件规定执行。

九、节能减排

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2025年8月22日

丰都县发展和改革委员会办公室             2025年8月22日印