- 地矿科2022年全县非煤矿山合法开采

监督检查计划

一、指导思想

- 按照市、县安全生产工作的总体部署及局党组的具体要求，

牢固树立安全发展理念，以事故防控为核心目标，以大排查大整 治大执法为工作主线，以安全生产标准化建设与监督检查“一体 化”为主要抓手，压实主体责任，强化源头管理，严格监管执法，

狠抓克难攻坚，夯实基础保障，确保安全生产状况稳定向好。

二、工作目标

严防非煤矿山企业越层越界开采行为

三、主要任务

全面提升安全监管能力建设，加强安全生产监督检查工作，

严厉非煤矿山企业越层越界开采行为。

四、监督检查人员

地矿科全体人员

五、监督检查工作

执行全县矿业权管理政策、矿产资源政策和规划并组织实施， 管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。监督指导矿产资源合理

利用和保护。监督指导全县探矿权、采矿权审批登记，开展全县

-]-

重要矿产品供需及开发利用统计分析，组织调处矿业权重大权属 纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及

相关管理工作。

- 六 、监督检查计划的主要内容

( 一)检查范围

1.巡查地面矿山采矿权标识牌的设立和界桩埋设情况。

2.巡查非法越界越层开采矿产资源行为。

3.开展隐患排查，打击违法开采行为。

(二)监督检查任务分配

1.重点检查

检查范围及计划检查次数：

地下开采矿山3家，每家检查2次；

灰岩露天开采矿山8家，全年检查共20余次； 砂石露天开采矿山8家，全年检查共16余次；

2.一般检查

检查范围及计划检查次数：

页岩露天开采矿山9家，全年每家检查1次；

天然气气井开采作业1家，全年检查1次。

3.检查时间安排

一月

重点检查

东方希望重庆水泥有限公司铜矿山砂岩矿、丰都县同泰石材

有限公司。

一般检查

重庆石载美建材有限公司

二月

重点检查：重庆绿岛源建材有限公司太运石灰石矿、丰都县 吉星矿业有限公司山岔河灰岩矿、丰都县灵峰矿业有限公司盐井

沟灰岩矿、丰都县中坪矿业有限公司仁沙中坪灰岩矿

一般检查：丰都县兴烨建材有限责任公司。

三月

重点检查：丰都县盛祥矿业有限公司何家沟灰岩矿、丰都聚 丰矿业有限公司、丰都县同泰石材有限公司、丰都县佳成建材有

限公司、

一般检查：丰都县鸿锦石材工艺有限公司

四月

重点检查：丰都县中坪矿业有限公司仁沙中坪灰岩矿、丰都 县灵峰矿业有限公司盐井沟灰岩矿、丰都县八方石材有限责任公

司老林坡建材用砂岩矿。

一般检查：重庆都源节能建材有限公司。

五月

重点检查：丰都县鑫磊矿业有限公司小石院灰岩矿、丰都县 吉星矿业有限公司山岔河灰岩矿、丰都县盛祥矿业有限公司何家

沟灰岩矿。

一般检查：丰都县鑫和矿业有限公司

六月

重点检查：丰都东升矿业有限责任公司、重庆方大矿业有限

公司子沟溪重晶石矿、丰都县旭亘矿业有限公司杉树坪灰岩矿

一般检查：丰都县兴烨建材有限责任公司

七月

重点检查：丰都聚丰矿业有限公司、丰都县盛祥矿业有限公

司何家沟灰岩矿。

一般检查：丰都永升陶瓷工业有限公司。

八月

重点检查：丰都县邱家坡石材有限公司、丰都县同泰石材有 限公司、丰都县中坪矿业有限公司仁沙中坪灰岩矿、丰都县灵峰

矿业有限公司盐井沟灰岩矿。

一般检查：丰都县民峰建材有限公司。

九月

重点检查：重庆方大矿业有限公司子沟溪重晶石矿、丰都聚

丰矿业有限公司、丰都东升矿业有限责任公司、丰都县联盛石材

工艺有限公司龟塘沟坡建材用砂岩矿。

一般检查：丰都六方建材厂。

十 月

重点检查：丰都县鸿锦石材有限公司、东方希望重庆水泥有

限公司老鸦山砂岩矿、丰都县旭亘矿业有限公司杉树坪灰岩矿

一般检查：丰都县佳成建材有限公司。

十一月

重点检查：丰都县邱家坡石材有限公司夜蒿螃建材用砂岩矿、 丰都县建磊石材有限公司石板坡建材用砂岩矿、丰都县灵峰矿业

有限公司盐井沟灰岩矿。

一般检查：丰都县兴烨建材有限责任公司。

十二月

重点检查：丰都县吉星矿业有限公司、丰都县鑫磊矿业有限

公司、重庆石载美建材有限公司皂角脚建材用砂岩矿。

4.“双随机”抽查

第二季度随机抽查3家企业、第三季度随机抽查3家企业。

根据上级抽查情况具体制定检查方案，完善执法文书。

- 七、工作要求

1.检查人员要严肃认真工作，所查问题要依据充分、内容具

体，并以责令现场整改和送达整改通知书的形式告知受检单位；

2.对重点部位、风险作业、危大工程等要重点检查；

3.每次检查要仔细填写巡查记录；对检查出的问题整改情况 进行汇总跟踪整改，形成闭环管理，做到有始有终，确保问题解

决，切实提高检查效果。

4.每月检查档案要在当月及时规范整理，做好建档建册工作。