丰农业农村委发〔2022〕170号

丰都县农业农村委员会

丰 都 县 财 政 局

丰都县乡村振兴局

关于下达2022年暨龙镇九龙泉村入户道路建设等8个项目资金计划的通知

县农业农村委，暨龙镇、高家镇、树人镇、三元镇、董家镇、许明寺镇政府：

根据中共丰都县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组《关于分配下达2022年财政补助资金（第五批）的通知》（丰委农组〔2022〕22号）要求，现将2022年暨龙镇九龙泉村入户道路建设等8个项目资金计划下达你们，并就有关事项通知如下。

一、及时编制实施方案（可研报告）。严格按照本次下达的项目建设内容和资金规模，及时编制切实可行的项目实施方案（可研报告），于8月31日前以电子公文形式上报审批（投资100万元以上的，报县发改委、县农业农村委联合审批；投资100万元以内的，报县农业农村委审批；投资30万元以内的，由所在乡镇政府自行组织审批）。同时，报送班子会项目研究记录、初审结果及承诺书等材料。项目名称、建设地点、建设内容、资金额度等，以批复的实施方案（可研报告）为准。

二、加强项目建设管理。严格落实项目法人责任制、招标投标制、项目监理制、合同管理制等有关建设规定。按照项目基本建设程序，完善项目环评、土地、规划、安全、审批等相关手续，督促实施单位加快项目建设，不得无故拖延项目启动和开工建设。切实加强项目质量管理和施工安全监管，确保安全施工和按时完工。严格按照批复的建设规模、内容和标准进行建设，不得擅自更改。原则上，在项目计划下达后60日内必须开工建设（受季节性农事活动或者自然灾害影响等特殊原因除外），凡60日内未开工建设的，收回项目资金计划。

三、加强资金使用管理。按照《重庆市财政扶贫资金项目绩效管理办法》《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》《重庆市继续支持脱贫区县统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施细则》等制度规定，严格执行资金项目公告公示要求 ，主动接受社会和群众监督。加强资金常态化监管，不得截留、挤占和挪用，专款专用。根据市县资金拨付要求，及时拨付资金，确保资金效益有效发挥。

四、强化项目跟踪监管。定期调度项目进展情况，强化项目跟踪指导，做好项目日常监管记录，确保项目建设内容按期完成。每月20日将项目推进情况报县农业农村委（产业科）。

（此件公开发布）

（联系人：曾治国；联系电话：17323636599；电子邮箱：383303542@qq.com）

附件：1.2022年暨龙镇九龙泉村入户道路建设等8个项目计划表

2.项目预算绩效目标表

丰都县农业农村委员会 丰都县财政局

丰都县乡村振兴局

2022年8月19日

附件1

2022年暨龙镇九龙泉村入户道路建设等8个项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 责任单位 | 建设内容 | 财政资金  （万元） | 资金来源 | 备注 |
| 1 | 2022年暨龙镇九龙泉村入户道路建设 | 暨龙镇九龙泉村 | 暨龙镇政府 | 建设4.5米宽入户道路3公里。 | 180 | 渝财农〔2022〕48号  渝财农〔2022〕67号 | 渝财农〔2022〕48号110.8万元，渝财农〔2022〕67号69.2万元。 |
| 2 | 2022年暨龙镇凤来社区入户道路建设 | 暨龙镇凤来社区 | 暨龙镇政府 | 建设4.5米宽入户道路0.5公里。 | 30 | 渝财农〔2022〕48号 |  |
| 3 | 2022年三元镇入户道路建设 | 三元镇何家坝村、庙坝村、滩山坝社区 | 三元镇政府 | 建设3.5宽米入户道路4公里。 | 200 | 渝财农〔2022〕48号 |  |
| 4 | 2022年树人镇大柏树社区入户道路建设 | 树人镇大柏树社区 | 树人镇政府 | 建设2.5米宽入户道路2公里。 | 70 | 渝财农〔2022〕48号 |  |
| 5 | 2022年高家镇金刚社区人行便道项目 | 高家镇金刚社区 | 高家镇政府 | 建设2米宽人行便道600米、安装太阳能路灯30盏。 | 24 | 渝财农〔2022〕48号 |  |
| 6 | 2022年许明寺镇大地牧歌渠堰整治工程 | 许明寺镇理明村 | 许明寺镇政府 | 渠堰整治1956米，拆除恢复公路桥3座，拆除修复简易人行桥8座。 | 99.88 | 渝财农〔2022〕48号 |  |
| 7 | 2022年董家镇花椒产业设施配套项目 | 董家镇 | 董家镇政府 | 建设3.5米宽产业路0.75公里，2.5米宽产业路0.6公里；建设运输轨道5公里，配套运输机头9个；改（扩）建50m³蓄水池6口，配套灌溉管道10公里；建设300m³冻库1座；安装太阳能杀虫灯75盏、空气能烘烤机三台、花椒色选机一台，配套相应基础设施。 | 281.32 | 渝财农〔2022〕33号  渝财农〔2022〕48号  渝财农〔2021〕123号 | 项目总投资390万元，本次下达281.32万元，不足部分另行下达。渝财农〔2022〕33号100万元，渝财农〔2022〕48号131.32万元，渝财农〔2021〕123号50万元。 |
| 8 | 农产品加工贴息 | 丰都县 | 县农业农村委 | 开展农产品加工企业贷款贴息。 | 165 | 渝财农〔2022〕48号 | 项目总投资375万元，丰财农〔2022〕13号已下达210万元，本次下达165万元。 |
| 合计 |  |  |  |  | 1050.2 |  |  |

附件2-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年暨龙镇九龙泉村入户道路建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 暨龙镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 6个月 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 180 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 180 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 建设4.5米宽入户道路3公里。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 建设入户道路 | | 公里 | ≥3 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | =100 |
| 时效指标 | | 项目建设工期 | | 月 | ≤6 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤180 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 | | / | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 |
| 社会效益 指标 | | 受益农户人数 | | 人 | ≥10 |
| 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | ≥8 |
|  | 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年暨龙镇凤来社区入户道路建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 暨龙镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 6个月 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 30 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 30 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 建设4.5米宽入户道路0.5公里。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 建设入户道路 | | 公里 | ≥0.5 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | =100 |
| 时效指标 | | 项目建设工期 | | 月 | ≤6 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤30 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 | | / | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 |
| 社会效益 指标 | | 受益农户人数 | | 人 | ≥5 |
| 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | ≥8 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | % | ≥90 |

附件2-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年三元镇入户道路建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 三元镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 200 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 200 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 建设3.5宽米入户道路4公里。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 建设入户道路 | | 公里 | ≥4 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | =100 |
| 时效指标 | | 项目建设工期 | | 年 | ≤1 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤200 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 | | / | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 |
| 社会效益 指标 | | 受益农户人数 | | 人 | ≥20 |
| 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | ≥5 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥85 |

附件2-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年树人镇大柏树社区入户道路建设 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 树人镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 70 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 70 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 建设2.5米宽入户道路2公里。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 建设入户道路 | | 公里 | ≥2 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | =100 |
| 时效指标 | | 项目建设工期 | | 年 | ≤1 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤70 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 | | / | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 |
| 社会效益 指标 | | 受益农户人数 | | 人 | ≥60 |
| 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | ≥8 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥85 |

附件2-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年高家镇金刚社区人行便道项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 高家镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 6个月 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 24 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 24 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 建设2米宽人行便道600米、安装太阳能路灯30盏。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 建设人行便道 | | 公里 | ≥0.6 |
| 安装太阳能路灯 | | 盏 | ≥30 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | =100 |
| 时效指标 | | 项目建设工期 | | 月 | ≤6 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤24 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 | | / | 改善农户出行、生活生产条件，带动产业发展 |
| 社会效益 指标 | | 受益农户人数 | | 人 | ≥60 |
| 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | ≥5 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥85 |

附件2-6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年许明寺镇大地牧歌渠堰整治工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 丰都县农业农村委员会 | | | 实施单位 | 许明寺镇人民政府 | | |
| 项目属性 | | 新建 | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | 99.88 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 99.88 | | | | |
| 其他资金 | | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 渠堰整治1.956公里，拆除恢复公路桥3座，拆除修复简易人行桥8座。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计量单位 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 渠堰整治 | | 公里 | ≥1.956 |
| 拆除恢复公路桥 | | 座 | ≥3 |
| 拆除修复简易人行桥 | | 盏 | ≥8 |
| 质量指标 | | 项目验收合格率 | | % | =100 |
| 时效指标 | | 项目建设工期 | | 年 | ≤1 |
| 成本指标 | | 财政补助资金 | | 万元 | ≤99.88 |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | | 提高农产品产量、方便群众出行 | | / | 提高农产品产量、方便群众出行 |
| 社会效益 指标 | | 受益农户人数 | | 人 | ≥50 |
| 可持续影响 指标 | | 设计使用年限 | | 年 | ≥5 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度  指标 | | 群众满意度 | | % | ≥85 |

附件2-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年董家镇花椒产业设施配套项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 丰都县农业农村委员会 | | | | | | 实施单位 | | 董家镇人民政府 | | | | | |
| 项目属性 | | | 新建 | | | | | | 项目期 | | 1年 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | | | | | 390 | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | 390 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 建设3.5米宽产业路0.75公里，2.5米宽产业路0.6公里；建设运输轨道5公里，配套运输机头9个；改（扩）建50m³蓄水池6口，配套灌溉管道10公里；建设300m³冻库1座；安装太阳能杀虫灯75盏、空气能烘烤机三台、花椒色选机一台，配套相应基础设施。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | 计量单位 | | 指标值 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 建设宽产业路 | | | | 公里 | | ≥1.35 | |
| 建设运输轨道 | | | | 公里 | | ≥5 | |
| 改（扩）建蓄水池 | | | | 口 | | ≥6 | |
| 配套灌溉管道 | | | | 公里 | | ≥10 | |
| 建设300m³冻库 | | | | 座 | | ≥1 | |
| 质量指标 | | | | 项目验收合格率 | | | | % | | =100 | |
| 时效指标 | | | | 项目建设工期 | | | | 年 | | ≤1 | |
| 成本指标 | | | | 财政补助资金 | | | | 万元 | | ≤390 | |
| 效益指标 | | | | 经济效益 指标 | | | | 提高花椒产量、增加农户收入 | | | | 万元 | | ≥20 | |
| 社会效益 指标 | | | | 受益农户人数 | | | | 人 | | ≥100 | |
| 可持续影响 指标 | | | | 设计使用年限 | | | | 年 | | ≥5 | |
| 满意度指标 | | | | 服务对象满意度  指标 | | | | 群众满意度 | | | | % | | ≥85 | |
| 附件2-8  丰都县项目预算绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 农产品加工贴息 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 丰都县农业农村委员会 | | | | | | 实施单位 | | 丰都县农业农村委员会 | | | | | |
| 项目属性 | | | | 新建 | | | | | | 项目期 | | 1年 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | | | | | | 165 | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | 165 | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 开展农产品加工企业贷款贴息。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | | | | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | 计量单位 | | 指标值 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | | | | 补贴农产品加工企业个数 | | | | 个 | | ≥5 | |
| 质量指标 | | | | 项目验收合格率 | | | | % | | =100 | |
| 时效指标 | | | | 项目建设工期 | | | | 年 | | ≤1 | |
| 成本指标 | | | | 财政补助资金 | | | | 万元 | | ≤165 | |
| 效益指标 | | | | 经济效益 指标 | | | | 带动企业积极性，促进经济增长 | | | | / | | 带动企业积极性，促进经济增长 | |
| 社会效益 指标 | | | | 受益人数 | | | | 人 | | ≥20 | |
| 可持续影响 指标 | | | | 持续影响年限 | | | | 年 | | ≥3 | |
| 满意度  指标 | | | | 服务对象满意度  指标 | | | | 受益对象满意度 | | | | % | | ≥90 | |