丰商务告〔2025〕 号

丰都县商务委员会

关于丰都县再生资源（低值可回收物）综合

利用项目招标公告

《丰都县再生资源（低值可回收物）综合利用项目招标方案》已经委党组会研究同意，现予公告。

附件：丰都县再生资源（低值可回收物）综合利用项目招标方案

丰都县商务委员会

2025年3月28日

附件

丰都县再生资源（低值可回收物）综合利用

项目招标方案

为加快推进再生资源（低值可回收物）环境污染防治工程，维护市场公平竞争营商环境，助力丰都打造重庆市再生资源回收利用基地，根据国家有关规定，制定本方案。

一、项目名称

丰都县再生资源（低值可回收物）综合利用项目。

二、建设内容及规模

到2026年，基本建成企业本部（主体）+分拣中心（核心）+回收站（基础）“三位一体”的再生资源（低值可回收物）回收体系，建立和完善统一回收、统一销售、统一纳税的法人治理结构，建成再生资源（低值可回收物）综合利用项目，实现再生资源与生活垃圾低值可回收物回收利用体系融合发展。主要建设内容及规模如下：

（一）综合分拣中心及数字化交易市场项目。规范建成再生资源（低值可回收物）集中分拣中心及“区域性”数字化交易市场。

（二）回收网络体系项目。规范建成覆盖28个乡镇所在地和主城区8个社区的再生资源（低值可回收物）“连锁经营回收专店（大户）”36家以上，在周边区县及邻近省份建成“连锁经营中转站（代理商）”20家以上，构建“区域性”回收网络体系，最大限度保障综合利用项目原料来源充足。

（三）综合利用项目。规范建成废纸制品、塑料再生造粒、废家具、废弃电器电子产品、废纺织品、废玻璃综合利用项目。

三、竞标条件

竞标人应同时满足下列条件：

（一）须是中华人民共和国境内注册的企业法人；

（二）本企业拥有足够营运本项目的经济技术条件；

（三）企业法人及法定代表人（实际控制人）无不良信用记录，企业不为检察机关诉讼客体。否则，不得参加竞标。

四、竞标文书

竞标人应完整提供下列文书：

（一）企业法人执照复印件；

（二）法定代表人（实际控制人）身份证复印件；

（三）投标人简介包括企业经济、技术条件及信用、荣誉证明相关材料；

（四）本项目实施方案；

（五）项目总部设于丰都县境内及项目进度的承诺书；

五、评标程序

（一）发布公告。本公告须在“丰都县人民政府网站”（http://www.cqfd.gov.cn/）予以发布。

（二）接受报名。公示之日起开始报名，报名截止日期2025年4月4日，逾期不再受理。竞标人须持投标文书密封件一式两份，于2025年4月4日18:00前送达到丰都县商务委员会（收件地址：丰都县第二行政楼609室，联系人：冉蛟龙，联系电话：023-70605247，邮政编码：408299）。

（三）组织评审。由本委组织县级有关部门启封投标文书密封件，采取比选方式开展现场评审。评分标准：本方案第四条（一）、（二）、（三）项各10分，（四）项50分，（五）项20分，由评审得分最高者中标。只有1个竞标人报名，评审得分须在60分以上者为中标。

（四）公告公示。对评审结果进行公示，公示期5个工作日。

六、配套措施

（一）中标者在2025年6月30日前未完成回收网络体系项目建设，视为违约，列入失信名单，由县级国家机关有关部门给予联合惩戒。

（二）按照国家有关政策规定，对本项目购置的贮存设施设备，分拣中心（中转站）、交易市场，综合利用项目的固定资产投资（不含土地征转用费用）及安全（环保）计量设施，在线监控和网络通讯器材等投资（以下统称“有效投资”），按不超过40%的标准给予补助。其中：再生资源（低值可回收物）回收网络体系分项目的有效投资，由低值可回收物回收项目试点资金按照前述补助标准给予不超过100万元的补助。