都督府发〔2025〕33号

丰都县都督乡人民政府

关于印发《都督乡地下管线窨井盖专项排查

整治工作方案》的通知

各村（居）、乡级各部门：

《都督乡地下管线窨井盖专项排查整治工作方案》已经乡政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

丰都县都督乡人民政府

2025年9月10日

都督乡地下管线窨井盖专项排查整治

工作方案

为认真贯彻落实县委、县政府关于窨井盖安全整治工作要求，根据《丰都县地下管线窨井盖专项排查整治工作方案》（丰都安办发〔2025〕20号），结合我乡实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，坚持远近结合、标本兼治，形成常态化排查整治城镇窨井盖安全隐患机制，遏制各类事故发生。

二、职责划分

（一）综合行政执法大队。负责牵头开展专项整治工作，按照“谁主管谁负责、谁拥有谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责“的原则，推动落实窨井盖安全监管属事属地责任。负责道路综合管网方案审查，指导设计单位在城市道路红线范围合理布局各类管线；负责城镇供水、排水、照明、食品、药品生产、流通领域基地地下管线窨井盖安全监管，督促指导行业领域企事业单位开展排查整治。

（二）经济发展办公室。负责燃气、电力、酒店、饭店、商业街、公路（道路）、交通桥梁、客（货）运、公交、交通建设、汽车维修保养等场站（所）地下管线窨井盖安全监管，督促指导行业领域内企事业单位开展排查整治。

（三）暨龙派出所。负责公安监控设施、公安交管设施等窨井盖，以及派出所等场所地下管线窨井盖安全监管，做好窨井盖整治过程中涉及的交通组织工作，督促指导行业领域企事业单位开展排查整治。

（四）民生服务办公室。负责各类学校、幼儿园、养老院、校外培训机构、各类医疗卫生机构等场所地下管线窨井盖安全监管，督促指导行业领域企事业单位开展排查整治。

（五）新时代文明实践服务中心。负责广播有线设施窨井盖、公共文化服务机构、文化娱乐场所、文博单位等场所的窨井盖安全监管，统筹协调A级及以上旅游景区等场所的窨井盖安全监管，督促指导行业领域内企事业单位开展排查整治。

（六）其他部门。在职责范围内，做好窨井盖安全监管工作，督促指导行业领域内企事业单位开展排查整治。

三、重点范围

（一）整治主体。各部门按职能职责，开展本行业领域地下管线窨井盖管理单位、权属单位开展窨井盖隐患排查整治。建设小区、公（私）房住宅及学校、医院等内部场所由检查井（窨井盖）权属单位（或建设单位）负责排查整治。按县政府办《关于加强城镇排水（雨水、污水）设施运维管理的通知》（工作通知〔2024〕41号）等有关文件规定开展地下管线窨井盖排查整治。

（二）整治范围。排查整治区域包含城市及乡场镇道路、绿化、广场等公共区域，以及居民小区内部、学校内部、医院内部、商圈等内部场所。排查整治管线类别包含排水管网、供水系统、燃气管道、电力设施、广播有线设施、通信与网络设施、公安监控设施与交管设施、城市照明等所有地下管线窨井盖。

（三）整治重点。居民小区、学校、医院等人员密集场所区域内窨井盖是否存在缺失、损坏、破裂、松动、翻转、位移、超期未换、老化易碎、过薄、防坠网脱落失效，以及用木板、草皮等代替井盖情形。施工单位开井检查作业、开井排水、井盖修复等工作，是否落实有限空间作业安全管理规定、规范设置警示标志、安装防护栏、施工作业完成后及时复位井盖等措施。城市道路及绿化带等区域窨井盖是否存在缺失破损、松动、位移、倾斜、井周破损塌陷、异响、防坠网脱落或失效等情形。窨井盖管理单位、权属单位是否建立并严格执行日常巡查、管护制度，是否按“一盖一编号、一井一档案”建立窨井盖管理档案等。

四、整治步骤

（一）全面排查（2025年9月30日前）。各行业部门应对照《重庆市城市管线条例》《重庆市市政设施管理条例》《重庆市道路交通安全条例》《重庆市检查井盖建设及维护管理技术指南》等规定，全面开展隐患排查。各排查主体单位根据工作实际，可选择专业技术机构提供技术支撑。

（二）建立台账（2025年10月15日前）。各行业部门开展集中排查，摸清底数，健全窨井盖管理台账（详见附件2），做到“一盖一编号、一井一档案”。

（三）集中整治（2025年10月31日前）。各管理单位、权属单位要根据窨井盖建档情况，列出问题台账清单，对窨井盖及附属井框、井座出现的破损、缺失、变形、位移、井盖老化、承载力不足以及塑料井盖、复合材料井盖等影响行车和行人安全的突出问题进行及时整治；对沉降、异响等影响道路平整的窨井盖有序开展整治，全面消除窨井盖存在的安全隐患。同时，要依据相关标准，推广使用球墨铸铁等实际应用防护效果较好的高强度井盖，鼓励开展“四新”技术的应用，大力推广运用具有防盗、防沉降、防坠落、防异响、智能感应等性能特点的新型窨井盖，经评估需要安装防坠网的窨井盖应做到“应安尽安”。

（四）巩固提升（2025年11月1日后）。各管理单位、权属单位应对辖区窨井盖整治工作进行查漏补缺、巩固提升，对达不到整治要求的责成管理单位、权属单位进行重新整治。管理单位、权属单位对于城市道路、广场、绿化等公共区域内久拖不整或整改不及时的，城市管理部门可代为整治，相关整改费用由管理单位、权属单位负责。

附件：1.都督乡窨井盖专项整治统计表

2.都督乡窨井盖专项整治统计表

3.检查井检查整改记录表

都督乡窨井盖专项整治统计表

| 序号 | 行业部门 | 井盖类别 | 井盖总数 （个） | 排查出问题井盖数 （个） | 整治完成数量 （个） | 整治单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

都督乡窨井盖管理台帐

| 序号 | 井盖类别 | 权属单位 | 编号 | 材质 | 形状 | 所在位置 | 经度坐标 | 纬度坐标 | 建成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.窨井盖类别按排水、供水、燃气、电力、通信、广播电视、监控、交管、城市照明等划分。

2.本表由单位或权属单位按“一井盖一档案”要求填写

附件3

窨井盖巡查检查记录表

检查单位名称：

| 井盖类别 |  |  | 井盖编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 |  |  |  |  |
| 外部检查 |  | 内部检查 |  |  |
| 井盖丢失 |  | 链条或锁具 |  |  |
| 井盖破损 |  | 防坠装置 |  |  |
| 井框破损 |  | 爬梯松动、锈蚀 或缺损 |  |  |
| 盖框间隙 |  | 井壁裂缝 |  |  |
| 盖框高差 |  | 抹面脱落 |  |  |
| 盖框突出或凹陷 |  | 流槽破损 |  |  |
| 跳动和声响 |  | 井底积泥、杂物 |  |  |
| 周边路面破损、 沉降 |  | 水流不畅或堵塞 |  |  |
| 井盖标识错误 |  | 其他 |  |  |
| 井盖是否用木板 或其他物品代替 |  |  |  |  |
| 开盖施工作业警 示标志及围挡是 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 问题整改 |  |  |  |  |
| 整改措施： 整改时限： 整改销号时间： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 检查人员： 记录员： 校核员： 检查日期： |  |  |  |  |
| 说明：此表为管理责任单位填报 |  |  |  |  |