龙河府发〔2023〕78号

丰都县龙河镇人民政府

关于全面启动农宅建新未拆旧及易地扶贫搬迁收储房屋未拆除等遗留问题专项整治工作的

通  知

- 各村（社区）：

为落实中、市、县各级对农宅建新未拆旧、易地扶贫搬迁收储户未拆房等问题整改的指示精神，经镇党委、政府研究，决定启动龙河镇农宅建新未拆旧及易地扶贫搬迁收储房屋未拆除或未封存等遗留问题专项整治行动，请各村（社区）按以下要求抓好工作落实。

一、明确任务

各村（社区）要在镇相关部门排查形成的台账（附表）基础上，全面开展再摸排，做到“应搬尽搬、应拆尽拆、应封尽封”，确保全面完成农宅建新未拆旧、易地搬迁收储房未拆除或未彻底封存等遗留问题的整改任务，切实落实农村宅基地“一户一宅”的原则。

二、分类处置

对原已完成建新未拆旧的农宅进一步核实整治，对独立可以进行拆除的房屋要坚决予以拆除。对短期内不能拆除的连体房、夹心房要采取封存管控措施：一是搬人。各村要全面采取断水、断电、断气措施，清空房屋，保证房屋内无人员活动痕迹、人不进房屋。二是封存。张贴明显封存标志，用坚固材料封死门、窗和其它进出通道，并在醒目位置喷写警示提示标语拉安全警戒线。三是宣传。深入细致做好农户宣传解释工作，确保被封存旧宅的农户在调查时，能清楚说明自己的旧宅属于建新未拆旧封存范围，没有住人。四是管控。按照一户落实一名村专干的要求，开展日常管控和巡查排查工作，要做到常巡常管，第一时间发现封控房屋是否有人进入或者存在的其他安全异常，并第一时间处置发现的问题，不能一封了之。

三、时间要求

各村（社区）必须于2023年12月15日前全面整改完成。

四、落实责任

此项工作纳入各村（社区）年终综合目标考核范围及年底各村支部书记履职述职重要内容，由各村（社区）书记负总责亲自安排部署和督导，全面落实和推进此项工作。镇经发办、规环办、国土所等部门于2023年9月至12月期间每月开展分片督查并实行月排名通报，2023年12月15日前对下达的目标任务和督查发现未及时完成的将严肃追责。

附件：1．2023年龙河镇下达各村（社区）建新未拆旧、异				  地扶贫搬迁收储户拆除、封存任务分解表

2．2023年龙河镇下达各村（社区）建新未拆旧、异				  地扶贫搬迁收储户拆除、封存任务分解详细花名册

丰都县龙河镇人民政府

2023年8月17日

（此件公开发布）