|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年仁沙镇七星寨村道路建设 | | **项目编码：** | 50023022T000002166901 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 七星寨村通畅公路，由东指溪至陶家坪段全长3公里；全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 七星寨村通畅公路，由东指溪至陶家坪段全长3公里；全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 该道路已完成修建，七星寨村通畅公路，由东指溪至陶家坪段全长3公里；全线按农村公路标准新改建，工程质量检测结果为合格，及时完成完工，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 3.365 | 3.365 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 选用环保材料 | 公里 | 定性 | 选用优质材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 精准扶贫档案整理工作经费 | | **项目编码：** | 50023022T000002185758 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 118,575.00 |  | 118,575.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 118,575.00 |  | 118,575.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 118,575.00 |  | 118,575.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 为全面做好全县精准扶贫档案管理工作，确保高治疗通过市级精准扶贫档案工作质量评估，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | 为全面做好全县精准扶贫档案管理工作，确保高治疗通过市级精准扶贫档案工作质量评估，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | | | | 该项目资金用于精准扶贫档案整理工作经费，项目资金118575已拨付，项目已完成，完成市级精准扶贫档案工作的质量评估，实现档案整理数字化。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 整理扶贫档案 | 套 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 高质量通过市级精准扶贫档案工作质量评估 |  | 定性 | 进准整理档案 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全面做好精准扶贫档案管理工作 |  | 定性 | 按时整理完成 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 档案整理、数字化 | 元 | ＝ | 118575 | 118575 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 高质量通过市级精准扶贫档案工作质量评估 |  | 定性 | 高质量评估 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 高质量通过市级精准扶贫档案工作质量评估 |  | 定性 | 可持续发展 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高满意度 |  | 定性 | 提高群众满意度 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年丰都县仁沙镇政府办公楼维修项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002198581 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 鲁小华 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 整修办公大楼，办公室内墙壁重新粉刷，墙壁贴砖，会议室整修，会场桌椅，主席台整修，厕所整修，办公大楼外墙清洗，空调外机装置箱，采购办公用品，桌椅等，方便接待办事群众，保持政府良好形象。 | | | | 整修办公大楼，办公室内墙壁重新粉刷，墙壁贴砖，会议室整修，会场桌椅，主席台整修，厕所整修，办公大楼外墙清洗，空调外机装置箱，采购办公用品，桌椅等，方便接待办事群众，保持政府良好形象。 | | | | 该笔资金用于整修办公大楼，办公室内墙壁重新粉刷，墙壁贴砖，会议室整修，会场桌椅，主席台整修，厕所整修，办公大楼外墙清洗，空调外机装置箱，采购办公用品，桌椅等相关工作，项目已全面完成，提升了政府形象，方便了接待办事群众。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 整个办公大楼栋数 | 座（处） | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完工及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 130 | 130 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2020年四好农村路一标段 | | **项目编码：** | 50023022T000002200791 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 本次设计路线共35条，全长22.093km。其中路基宽4.5米、砼路面宽3.5米27条14.55公里，设错车道41个，新设钢筋混凝土管涵24道路；路基宽5米、砼路面宽4.5米8条7.543公里，设错车道19个，新设钢筋混凝土管涵17道。全线参照四级公路标准建设，设计时速15km/h，C25砼路面厚20cm，弯道按标准要求加宽，软弱路基采用片石补强处理。 | | | | 本次设计路线共35条，全长22.093km。其中路基宽4.5米、砼路面宽3.5米27条14.55公里，设错车道41个，新设钢筋混凝土管涵24道路；路基宽5米、砼路面宽4.5米8条7.543公里，设错车道19个，新设钢筋混凝土管涵17道。全线参照四级公路标准建设，设计时速15km/h，C25砼路面厚20cm，弯道按标准要求加宽，软弱路基采用片石补强处理。 | | | | 该路已修建完成，路段路线共35条，全长22.093km。其中路基宽4.5米、砼路面宽3.5米27条14.55公里，设错车道41个，新设钢筋混凝土管涵24道路；路基宽5米、砼路面宽4.5米8条7.543公里，设错车道19个，新设钢筋混凝土管涵17道。资金用于拨付项目工程款。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | 定性 | 及时报备 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 选用环保材料 | 公里 | 定性 | 选用优质环保材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年仁沙镇隆家沟村四好农村公路建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002201459 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 54,790.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 54,790.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 54,790.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 彭大武家至三元陈光亮，全长1.15公里；后冲至土地湾，全长0.494公里及活动室至赶场湾，全长0.374公里，总里程2.018公里涉及3条公路。按四级公路标准设计，设计时速15公里/小时，路基宽4.5米，C25砼路面宽3.5米厚0.2米，弯道及错车道按规范加宽及设置，错车道的路基宽度不应少于6.5米，有效长度不应少于10米。 | | | | 彭大武家至三元陈光亮，全长1.15公里；后冲至土地湾，全长0.494公里及活动室至赶场湾，全长0.374公里，总里程2.018公里涉及3条公路。按四级公路标准设计，设计时速15公里/小时，路基宽4.5米，C25砼路面宽3.5米厚0.2米，弯道及错车道按规范加宽及设置，错车道的路基宽度不应少于6.5米，有效长度不应少于10米。 | | | | 2021年仁沙镇隆家沟村四好农村公路已修建完成。，此路分两段：彭大武家至三元陈光亮，全长1.15公里；后冲至土地湾，全长0.494公里及活动室至赶场湾，全长0.374公里，总里程2.018公里涉及3条公路。工程质量完成质量检测，及时完工，资金用于拨付项目工程款，群众满意度良好 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 2.018 | 2.018 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | 定性 | 及时报备 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 选用环保材料 | 公里 | 定性 | 环保材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2019年四好农村路建设项目（二标段） | | **项目编码：** | 50023022T000002201514 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇2019年四好农村路（罗家桥村、七星寨村、永坪寨村四好农村路），其中罗家桥村全长5.779km，其中路面宽6.00m，长0.143Km；路面宽3.50m，长5.636Km。七星寨村全长3.79km，路面宽3.50m；永坪寨村全长1.765km，其中路面宽4.50m，长0.354Km；路面宽3.50m，长1.411Km。 | | | | 仁沙镇2019年四好农村路（罗家桥村、七星寨村、永坪寨村四好农村路），其中罗家桥村全长5.779km，其中路面宽6.00m，长0.143Km；路面宽3.50m，长5.636Km。七星寨村全长3.79km，路面宽3.50m；永坪寨村全长1.765km，其中路面宽4.50m，长0.354Km；路面宽3.50m，长1.411Km。 | | | | 该路段已修建完毕，仁沙镇2019年四好农村路（罗家桥村、七星寨村、永坪寨村四好农村路），其中罗家桥村全长5.779km，其中路面宽6.00m，长0.143Km；路面宽3.50m，长5.636Km。七星寨村全长3.79km，路面宽3.50m；永坪寨村全长1.765km，其中路面宽4.50m，长0.354Km；路面宽3.50m，长1.411Km。资金用于拨付项目工程款，现已拨付完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | ＝ | 9 | 9 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 选用环保型材料 | 公里 | 定性 | 选用优质材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2019年四好农村公路改建工程（三标段） | | **项目编码：** | 50023022T000002201636 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 190,700.00 |  | 190,700.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 190,700.00 |  | 190,700.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇2019年四好农村路（罗家桥村、七星寨村、永坪寨村四好农村路），其中罗家桥村全长5.779km，其中路面宽6.00m，长0.143Km；路面宽3.50m，长5.636Km。七星寨村全长3.79km，路面宽3.50m；永坪寨村全长1.765km，其中路面宽4.50m，长0.354Km；路面宽3.50m，长1.411Km。 | | | | 仁沙镇2019年四好农村路（罗家桥村、七星寨村、永坪寨村四好农村路），其中罗家桥村全长5.779km，其中路面宽6.00m，长0.143Km；路面宽3.50m，长5.636Km。七星寨村全长3.79km，路面宽3.50m；永坪寨村全长1.765km，其中路面宽4.50m，长0.354Km；路面宽3.50m，长1.411Km。 | | | | 该项目已完成建设，2019年四好农村路（罗家桥村、七星寨村、永坪寨村四好农村路），其中罗家桥村全长5.779km，其中路面宽6.00m，长0.143Km；路面宽3.50m，长5.636Km。七星寨村全长3.79km，路面宽3.50m；永坪寨村全长1.765km，其中路面宽4.50m，长0.354Km；路面宽3.50m，长1.411Km。工程质量检测结果为合格，及时完工，群众满意度大于90%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | 定性 | 及时报备 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 选用环保材料 | 公里 | 定性 | 选用优质材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 余家坪撤并村道路建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002202930 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 310,000.00 |  | 310,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 310,000.00 |  | 310,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 310,000.00 |  | 310,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 余家坪撤并村公路全长7.4公里；其中河田口至学校4.3公里、坟垭口至大梁子3.1公里。全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 余家坪撤并村公路全长7.4公里；其中河田口至学校4.3公里、坟垭口至大梁子3.1公里。全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 该工程已完成修建，余家坪撤并村公路全长7.4公里；其中河田口至学校4.3公里、坟垭口至大梁子3.1公里。全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。工程质量检测结果为合格，在规定时间内完成完工，成本为53万元/公里，群众满意度为良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 7.4 | 7.4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | 定性 | 及时报备 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 每公里53万元 | 万元/公里 | ＝ | 53 | 53 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 选用环保材料 | 万元/公里 | 定性 | 需用优质材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇2019年水利设施修复项目(第三批） | | **项目编码：** | 50023022T000002204795 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1.丰都县仁沙镇石丫口电站取水口大坝拆除及封堵取水口；2.熊家河村磨滩河段河床基石清理及疏浚；3仁沙场镇河堤盛米嘴段马道及栏杆修复。 | | | | 1.丰都县仁沙镇石丫口电站取水口大坝拆除及封堵取水口；2.熊家河村磨滩河段河床基石清理及疏浚；3仁沙场镇河堤盛米嘴段马道及栏杆修复。 | | | | 1.拆除丰都县仁沙镇石丫口电站取水口大坝1处，封堵取水口1处；2.熊家河村磨滩河段河床基石清理及疏浚1处；3.仁沙场镇河堤盛米嘴段马道及栏杆修复15m。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 河床清理及疏浚数量 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 取水口大坝拆除及封堵取水口数量 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 水利工程设施水毁修复数量 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 工程施工管理 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 工程施工验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程施工按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程县级补助资金总额 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命财产安全 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 消除隐患，保证安全度汛，减少人民生命财产安全 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 促进地区生态和谐发展 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇2021年石盘滩居委基础设施项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002242268 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 32,000.00 |  | 32,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1.新（改）建厕所二座。包括新建广场厕所一座，建筑面积为51.3㎡；农贸市场改建厕所一座，建筑面积为18.8㎡。2.新建广场一座。用地红线面积为4393.9m2，广场长50m，宽20m，配套太阳能路灯6盏，铺装大理石（灰白）1000m2，广场铺装结构层为：10cmC20砼垫层+3cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+芝麻灰大理石（规格600\*600\*30mm）。新建砖砌排水沟60m（截面尺寸1m\*1m），底部15cmC20砼垫层。修建树池10个，栽植香樟树10株。 | | | | 1.新（改）建厕所二座。包括新建广场厕所一座，建筑面积为51.3㎡；农贸市场改建厕所一座，建筑面积为18.8㎡。2.新建广场一座。用地红线面积为4393.9m2，广场长50m，宽20m，配套太阳能路灯6盏，铺装大理石（灰白）1000m2，广场铺装结构层为：10cmC20砼垫层+3cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层+芝麻灰大理石（规格600\*600\*30mm）。新建砖砌排水沟60m（截面尺寸1m\*1m），底部15cmC20砼垫层。修建树池10个，栽植香樟树10株。 | | | | 该项目已完成，完成了丰都县仁沙镇2021年石盘滩居委基础设施项目设计方案编制，资金32000元已拨付到位，群众满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建厕所数量 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 新建广场数量 | 所 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 移民受益人数 | 人 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 工程按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 截至当年底项目资金完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 增加移民人均收入 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 助力贫困移民脱贫 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程材料选用生态环保材料， |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年仁沙镇红庙村多功能运动场 | | **项目编码：** | 50023022T000002244435 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陶世权 | | **联系电话：** | 17323581855 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 96,512.68 |  | 96,512.68 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 96,512.68 |  | 96,512.68 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 96,512.68 |  | 96,512.68 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 根据文件要求，为支持完善公共体育服务体系，提升公共体育服务水平，满足人民群众广泛开展健身活动，加快推进体育强国建设，修建多功能运动场1个。 | | | | 根据文件要求，为支持完善公共体育服务体系，提升公共体育服务水平，满足人民群众广泛开展健身活动，加快推进体育强国建设，修建多功能运动场1个。 | | | | 该资金主要用于红庙子村全民体育健身补短板工程，新建多功能运动场1处、围网200余平米、制度牌6块。项目已圆满完成，提升了公共体育服务水平，满足了人民群众广泛开展健身活动，加快了推进体育强国建设。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建多功能运动场 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众使用人次 | 人次 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众参与人次 | 人次 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用时限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2020-2021年社区养老服务中心建设 | | **项目编码：** | 50023022T000002265963 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉怡 | | **联系电话：** | 19936151453 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该笔资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设项目，确保以社区居家养老服务设施全覆盖为基础，以养老服务信息化全覆盖、监督管理全覆盖和偶会政策全覆盖为保障，实现社区居家养老服务全覆盖目标，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | | | | 该笔资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设项目，确保以社区居家养老服务设施全覆盖为基础，以养老服务信息化全覆盖、监督管理全覆盖和偶会政策全覆盖为保障，实现社区居家养老服务全覆盖目标，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | | | | 该项目资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设，以养老服务信息化全覆盖、监督管理全覆盖，实现社区居家养老服务全覆盖。项目已完成，资金25000拨付率100%，群众生活水平有效改善。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 完善仁沙镇社区居家养老服务中心建设 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 完善仁沙镇石盘滩社区养老服务站建设 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 公共服务覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 资金使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 结束时间 | 年 | ＝ | 2021 | 2021 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 开始时间 | 年 | ＝ | 2020 | 2020 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 投入资金 | 万元 | ＝ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众生活水平 |  | 定性 | 有效改善，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 仁沙镇人居环境 |  | 定性 | 有效改善，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 老年人满意度 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 一般群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年仁沙镇农村户厕新建改造项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002319214 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 40,500.00 |  | 40,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 40,500.00 |  | 40,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 40,500.00 |  | 40,500.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1.本次下达农村户厕指导计划1514户。其中2023年目标计划1000户，下达资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕140号。详见附件1。 2.本次下达农村公共厕所10个，配套资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕131号。详见附件2。 3.各乡镇（街道）要积极做好群众宣传引导工作，采取财政补助和群众自筹的方式，有序推进农村户厕改造，坚持数量服从质量、进度服从实效。严格落实“首厕过关制”，首个厕所合格后再推广建设；严格落实“过程验收”和“结果验收”，地下部门在封盖前进行现场丈量；严格落实“签字验收责任制”，谁验收谁负责，确保改一个成一个。 4.农村公共厕所要按照项目建设基本程序，严格执行招标投标相关规定，加强施工过程安全监管和质量管理，按时足额支付民工工资，按期保质完成项目建设。并制定切实可行的项目实施方案，于2月1日前报县乡村振兴局审批。 | | | | 1.本次下达农村户厕指导计划1514户。其中2023年目标计划1000户，下达资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕140号。详见附件1。 2.本次下达农村公共厕所10个，配套资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕131号。详见附件2。 3.各乡镇（街道）要积极做好群众宣传引导工作，采取财政补助和群众自筹的方式，有序推进农村户厕改造，坚持数量服从质量、进度服从实效。严格落实“首厕过关制”，首个厕所合格后再推广建设；严格落实“过程验收”和“结果验收”，地下部门在封盖前进行现场丈量；严格落实“签字验收责任制”，谁验收谁负责，确保改一个成一个。 4.农村公共厕所要按照项目建设基本程序，严格执行招标投标相关规定，加强施工过程安全监管和质量管理，按时足额支付民工工资，按期保质完成项目建设。并制定切实可行的项目实施方案，于2月1日前报县乡村振兴局审批。 | | | | 该项目主要用于仁沙镇农村户厕新建改造，项目已完成，完成农村户厕改造14户，使用资金4.05万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 改厕户数 | 户 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 财政补助资金使用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 节约农户改善卫生厕所成本 | 元 | ≥ | 33600 | 33600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改善农户农村厕所卫生条件户数 | 户 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改善农村人居环境效果 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 改善农户农村厕所卫生条件时间持续 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年五清理一活动 | | **项目编码：** | 50023022T000002326386 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘春明 | | **联系电话：** | 17782259501 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2021年五清理一活动奖补资金5万元 | | | | 2021年五清理一活动奖补资金5万元 | | | | 2021年五清理一活动奖补资金共计5万元，涉及补助村居共有三个，分别是七星寨、红庙子、熊家河。此次奖补资金有效提升了农村人居环境。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助村数量 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目补助资金 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目影响周期 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高群众获得感 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设成本 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2013年打谷坝村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002346245 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 123,600.00 |  | 123,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 123,600.00 |  | 123,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 123,600.00 |  | 123,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇打谷坝村道公路总长12.76公里（支路①共计5.6公里，其中菜地沟至隆家沟长4.5公里、老人沟桥至老人沟长1.1公里；支路②打谷坝至打石坡长1.1公里；支路③石龙门至克细堡长1.1公里；支路④坡脚至庙垭口长1.8公里；支路⑤朱家屋基至竹英坪牛场长0.91公里、黄泥冲至陡子湾长0.45公里，共计1.36公里；支路⑥冉家大石板至黑沟子湾长1.8公里。）。全线按农村公路标准改扩建，路基4.5米、路面宽3.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。C25砼路面厚20cm、20cm手摆片石垫层、5cm厚碎石调平层；要求线形圆滑、顺适，横向、竖向排水畅通。 | | | | 仁沙镇打谷坝村道公路总长12.76公里（支路①共计5.6公里，其中菜地沟至隆家沟长4.5公里、老人沟桥至老人沟长1.1公里；支路②打谷坝至打石坡长1.1公里；支路③石龙门至克细堡长1.1公里；支路④坡脚至庙垭口长1.8公里；支路⑤朱家屋基至竹英坪牛场长0.91公里、黄泥冲至陡子湾长0.45公里，共计1.36公里；支路⑥冉家大石板至黑沟子湾长1.8公里。）。全线按农村公路标准改扩建，路基4.5米、路面宽3.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。C25砼路面厚20cm、20cm手摆片石垫层、5cm厚碎石调平层；要求线形圆滑、顺适，横向、竖向排水畅通。 | | | | 该路已修建完毕，仁沙镇打谷坝村道公路总长12.76公里（支路①共计5.6公里，其中菜地沟至隆家沟长4.5公里、老人沟桥至老人沟长1.1公里；支路②打谷坝至打石坡长1.1公里；支路③石龙门至克细堡长1.1公里；支路④坡脚至庙垭口长1.8公里；支路⑤朱家屋基至竹英坪牛场长0.91公里、黄泥冲至陡子湾长0.45公里，共计1.36公里；支路⑥冉家大石板至黑沟子湾长1.8公里。）。全线按农村公路标准改扩建，路基4.5米、路面宽3.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。资金用于拨付项目工程款 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 里程 | 公里 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | ＝ | 180 | 180 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工时材料成本 | 万元/公里 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 选用环保材料 | 万元/公里 | 定性 | 选用优质材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2016年升坪寨撤并村道路建设计划 | | **项目编码：** | 50023022T000002347067 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 140,000.00 |  | 140,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 140,000.00 |  | 140,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 140,000.00 |  | 140,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 升坪寨撤并村公路全长6.2公里，其中蒋家溪至升坪寨段3.85公里，狮子坝至大石坝段2.35公里；全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 升坪寨撤并村公路全长6.2公里，其中蒋家溪至升坪寨段3.85公里，狮子坝至大石坝段2.35公里；全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 此路已修建完成，升坪寨撤并村公路全长6.2公里，其中蒋家溪至升坪寨段3.85公里，狮子坝至大石坝段2.35公里。资金用于拨付项目工程款，已拨付完成，拨付资金未140000元，工程质量合格，在规定时间内完成完工。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 里程 | 公里 | ≥ | 7.5 | 7.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | ＝ | 180 | 180 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工时材料成本 | 万元/公里 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 选用环保材料 | 万元/公里 | 定性 | 选用优质材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2016年马家塘撤并村道路建设 | | **项目编码：** | 50023022T000002347085 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 马家塘撤并村公路由关耳坝大桥至垃圾处理场全长1.6公里，全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 马家塘撤并村公路由关耳坝大桥至垃圾处理场全长1.6公里，全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。要求线形圆滑、顺适，横向、纵向排水畅通，沿线危险路段必须设置警示标志、安装护栏或警示墩。 | | | | 该工程已修建完成，马家塘撤并村公路由关耳坝大桥至垃圾处理场全长1.6公里，全线按农村公路标准新改建，路基宽5米，路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道砼路面宽度不低于5.5米，最大纵坡必须控制在12%以内。路面为C25砼厚20cm，垫层为20cm手摆片石、5cm厚碎石调平层。工程质量检测结果为合格，在规定时间内完成完工。群众满意度为良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 里程 | 公里 | ≥ | 1.6 | 1.6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 万元/公里 | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 开工完工时间 | 个工作日 | ＝ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工时材料成本 | 万元/公里 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 选用环保材料 | 万元/公里 | 定性 | 选用优质材料 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年度公路养护资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002435285 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 336,300.00 |  | 336,300.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 336,300.00 |  | 336,300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 336,300.00 |  | 336,300.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇2021年道路养护经费 | | | | 仁沙镇2021年道路养护经费 | | | | 完成辖区2021年农村公路300公里道路养护，及时完成道路隐患治理，保障了乡村公路道路交通安全和群众出行满意度，资金完成支付率100% | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 公路养护工程完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公路养护里程 | 公里 | ≤ | 300.07 | 300.07 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路养护周期 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障公路畅通 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提升群众交通出行满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 公路养护经费拨付比例 | % | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2022年度驻村工作队经费 | | **项目编码：** | 50023022T000002437380 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 80,983.60 |  | 80,983.60 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 80,983.60 |  | 80,983.60 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 80,983.60 |  | 80,983.60 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 8个驻村工作队队员工作经费及保险费 | | | | 8个驻村工作队队员工作经费及保险费 | | | | 该项目主要用于8个驻村工作队队员工作经费及保险购买，资金拨付率100%，项目已圆满完成，资金拨付完成，满意度持续提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 增加下村次数 | 次/年 | ＝ | 52 | 52 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 驻村工作队员人数 | 人数 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保险费 | 万元 | ＝ | 0.32 | 0.32 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工作经费 | 万元 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 持续影响时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 贫困户满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年图书馆、文化馆、乡镇（街道）文化服务中心免费开放补助资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002444238 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陶世权 | | **联系电话：** | 17323581855 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 图书馆、文化馆是属于公共文化设施，免费开放功在社会，利在百姓，能够提高广大人民群众思想和科学文化素质，能够促进公共文化服务发展及建设，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | 图书馆、文化馆是属于公共文化设施，免费开放功在社会，利在百姓，能够提高广大人民群众思想和科学文化素质，能够促进公共文化服务发展及建设，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。 | | | | 该资金用于综合文化服务中心免费开放项目，主要用于巾帼夜校、报刊杂志订阅、培训、流动文化下乡演出等日常开支，全年执行数50000，资金拨付率100%，群众满意度大于90%。该项目已圆满完成，促进了公共文化服务发展及建设，保障了广大人民群众基本权益，提高了广大人民群众思想和科学文化素质。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 活动参与人数 | 人/次 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 免费开放补助站数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 正常运转率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 持续时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助金额 | 万 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众参与人次增长 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇2022年永坪寨村山坪塘水毁修复项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002452717 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 203,000.00 |  | 203,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 203,000.00 |  | 203,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 203,000.00 |  | 203,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 整治仁沙镇永坪寨村山坪塘一口，财政补助资金约25万元，建设地点永平寨村4社.工程主要建设内容：整治山坪塘一口（坝顶人行道拆除重建，并对坝体进行填充灌浆，新修护栏、新建放水设施及闸阀井）；现浇砼护坡265m2，削坡找平，压实平整510m2，新修1.2m宽平直段马道（现浇C20砼路面10cm厚，长43m），新修1.2m梯步段（现浇C20砼路面10cm厚，长20m），新修1.2m平直段（现浇C20砼路面10cm厚，长55m），新修排水沟（截面尺寸0.3m\*0.2m）长度45m，新修浆砌块石挡土墙54m，高2.3m，内侧修引水沟截面尺寸0.4\*0.4m。 | | | | 整治仁沙镇永坪寨村山坪塘一口，财政补助资金约25万元，建设地点永平寨村4社.工程主要建设内容：整治山坪塘一口（坝顶人行道拆除重建，并对坝体进行填充灌浆，新修护栏、新建放水设施及闸阀井）；现浇砼护坡265m2，削坡找平，压实平整510m2，新修1.2m宽平直段马道（现浇C20砼路面10cm厚，长43m），新修1.2m梯步段（现浇C20砼路面10cm厚，长20m），新修1.2m平直段（现浇C20砼路面10cm厚，长55m），新修排水沟（截面尺寸0.3m\*0.2m）长度45m，新修浆砌块石挡土墙54m，高2.3m，内侧修引水沟截面尺寸0.4\*0.4m。 | | | | 该项目已完成，整治了仁沙镇永坪寨村山坪塘一口，投资20.3万元已拨付到位，山坪塘水质得到有效改善，保障了山坪塘抗旱供水安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 山坪塘水毁修复数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程施工监理 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 工程施工设计标准 |  | 定性 | 按照要求完成 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 工程施工验收 |  | 定性 | 完成相关部门验收 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 资金下达年内预算执行率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保证山坪塘安全度汛 |  | 定性 | 保证山坪塘安全度汛 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保证山坪塘抗旱供水安全 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 促进地区生态和谐发展 |  | 定性 | 促进地区生态和谐发展 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2022年森林防火标准检查站项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002668081 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 63,500.00 |  | 47,000.00 |  | 47,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 63,500.00 |  | 47,000.00 |  | 47,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 63,500.00 |  | 47,000.00 |  | 47,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建森林防火标准检查站1个 | | | | 新建森林防火标准检查站1个 | | | | 该项目主要用以新建森林防火标准检查站1个.完成投资14万元。项目已全面完成，受益群众满意度大于90%，有效增加森林防火、保护森林资源。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建森林防火标准检查站数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目完工及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目财政补助资金 | 万元 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 财政补助资金使用无重大违规违纪情况 |  | 定性 | 无违规违纪情况 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 增加森林防火宣传、检查效果 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 有效增加森林防火、保护森林资源 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目可持续使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 上级部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2022年乡村公路安防工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002697984 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 285,381.00 |  | 285,381.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 285,381.00 |  | 285,381.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 285,381.00 |  | 285,381.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 本项目路线调查需设置护栏道路里程总长164.028公里，其中设置护栏长度8.106公里。工程总投资估算为779.2608万元，平均每公里造价为21.0724万元。其中：第一部分建筑安装工程费649.6613万元；第二部分土地使用及拆迁补偿费0万元；第三部分工程建设其他费65.2569万元；预备费用64.3426 万元。 (2)资金筹措 本项目建设总投资779.2608万元，本项目资金为申请上级财政补贴。 | | | | 本项目路线调查需设置护栏道路里程总长164.028公里，其中设置护栏长度8.106公里。工程总投资估算为779.2608万元，平均每公里造价为21.0724万元。其中：第一部分建筑安装工程费649.6613万元；第二部分土地使用及拆迁补偿费0万元；第三部分工程建设其他费65.2569万元；预备费用64.3426 万元。 (2)资金筹措 本项目建设总投资779.2608万元，本项目资金为申请上级财政补贴。 | | | | 此工程护栏已修建完毕，本项目路线调查需设置护栏道路里程总长164.028公里，其中设置护栏长度8.106公里。工程总投资估算为779.2608万元，平均每公里造价为21.0724万元。其中：第一部分建筑安装工程费649.6613万元；第二部分土地使用及拆迁补偿费0万元；第三部分工程建设其他费65.2569万元；预备费用64.3426 万元。 (2)资金筹措。本项目建设总投资779.2608万元，本项目资金为申请上级财政补贴。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 完成公路安全护栏安装里程 | 公里 | ＝ | 8.106 | 8.106 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 护栏安装完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助标准 | 万元/公里 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障群众安全出行 |  | 定性 | 保障群众人数安全 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 提升道路安全系数 |  | 定性 | 提高道路安全指数 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 桥梁后期维护列养率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇李家坪、田家沟四好农村公路 | | **项目编码：** | 50023022T000002698209 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,086.00 |  | 50,086.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,086.00 |  | 50,086.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,086.00 |  | 50,086.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇李家坪、田家沟四好农村公路，全长2.107公里，其中：李家庙至李家坪，全长1.128公里；半截地至下院子，全长0.429公里；杨家湾至陶光华地坝，全长0.55公里。按硬化路面宽4.5米四好公路农村公路标准设计，设计时速15公里/小时，路基在原路基上扩宽至5.5米，C25砼路面宽4.5米，厚0.2米。弯道及错车道按规范加宽设置，错车道的路基不应少于6米，有效长度不应少于10米，沿线按标准设置安防措施。 | | | | 仁沙镇李家坪、田家沟四好农村公路，全长2.107公里，其中：李家庙至李家坪，全长1.128公里；半截地至下院子，全长0.429公里；杨家湾至陶光华地坝，全长0.55公里。按硬化路面宽4.5米四好公路农村公路标准设计，设计时速15公里/小时，路基在原路基上扩宽至5.5米，C25砼路面宽4.5米，厚0.2米。弯道及错车道按规范加宽设置，错车道的路基不应少于6米，有效长度不应少于10米，沿线按标准设置安防措施。 | | | | 该项目已修建完毕，仁沙镇李家坪、田家沟四好农村公路，全长2.107公里，其中：李家庙至李家坪，全长1.128公里；半截地至下院子，全长0.429公里；杨家湾至陶光华地坝，全长0.55公里。按硬化路面宽4.5米四好公路农村公路标准设计，项目完成验收，项目及时完工，带动当地产业发展，降低产业运输成本，群众满意度良好，资金用于拨付项目工程款。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 改扩建公路里程 | 公里 | ＝ | 2.107 | 2.107 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 当年项目完工及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 道路改建补助标准 | 万元/公里 | ＝ | 59 | 59 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 带动当地产业增收 | % | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 降低当年产业运输成本 |  | 定性 | 节约生产生活成本 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目后期公路列养率 | % | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年乡村治理示范建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002709325 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 2,783.79 |  | 2,783.79 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 2,783.79 |  | 2,783.79 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 2,783.79 |  | 2,783.79 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1、加强基层社会治理党建引领基层社会治理能力提升，加强和改进基层党建工作，建设活力型党组织，开放式党群公共活动场所。2、打造农村人居环境整治示范路线（不低于两公里），示范院落 | | | | 1、加强基层社会治理党建引领基层社会治理能力提升，加强和改进基层党建工作，建设活力型党组织，开放式党群公共活动场所。2、打造农村人居环境整治示范路线（不低于两公里），示范院落 | | | | 该项目主要用于打造农村人居环境整治示范路线两公里（涉及村居包含七星寨村、石盘滩居委），打造示范院落一个，示范院落位于七星寨村。项目建设已完成，居民满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 打造基层社会治理党建示范 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 人居环境整治示范线 | 公里 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 示范院落 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目建设周期 | 月 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 提升农村人居环境生活质量 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 建立台账数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目总支出 | 万元 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇一次性退休补贴 | | **项目编码：** | 50023023T000002774479 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 19,728.00 |  | 19,728.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 19,728.00 |  | 19,728.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 19,728.00 |  | 19,728.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 肖兵一次性退休补贴 | | | | 肖兵一次性退休补贴 | | | | 该项目主要用于肖兵一次性退休补贴，补助金额19728元，项目已圆满完成，资金已及时拨付，授予对象满意度大于95%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补贴人数 | 人 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 发放及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 社会效益 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 授予对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 19728 | 19728 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年仁沙镇道路养护资金 | | **项目编码：** | 50023023T000002830232 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 378,637.00 |  | 378,637.00 |  | 378,637.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 378,637.00 |  | 378,637.00 |  | 378,637.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2022年度仁沙镇道路养护 | | | | 2022年度仁沙镇道路养护 | | | | 完成2022年度仁沙镇辖区300余公路农村道路养护，及时治理了道路安全隐患，保障群众生产生活出行，有效提高了群众满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 道路养护里程 | 公里 | ≥ | 300.7 | 300.7 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 辖区道路养护率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 道路养护周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障道路畅通 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众交通出行满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 道路养护资金需求拨付比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2020年四好农村路二标段 | | **项目编码：** | 50023023T000002833135 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 硬化道路10.706公里 | | | | 硬化道路10.706公里 | | | | 该路段已修建完毕，完成硬化道路10.706公里，资金用于拨付项目工程款，已拨付预算数为70000元，拨付完成，质量完成质量检测，质量结果为合格，群众满意度为良好，成本为53万元/公里。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 10.706 | 10.706 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 开工完工时间 |  | 定性 | 完工 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 万元/公里 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年仁沙镇七星寨村杨叉地至泡桐树等四好农村路改扩建 | | **项目编码：** | 50023023T000002854728 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 硬化仁沙镇七星寨村杨叉地至泡桐树等四好农村公路全长4.028公里 | | | | 硬化仁沙镇七星寨村杨叉地至泡桐树等四好农村公路全长4.028公里 | | | | 仁沙镇七星寨村杨叉地至泡桐树等四好农村已完成修建，该项目完成公路硬化4.028公里，资金用于拨付项目工程款，质量检测结果为合格，在规定时间内按时完工，方便群众出行，群众满意度较好，成本为53万元/公里。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 4.028 | 4.028 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工时间 | 天 | ≤ | 180 | 180 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 带动群众增收 | 元/人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众出行 |  | 定性 | 方便群众出行 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 成本 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 招商引资工作经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002978136 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 47,200.00 |  | 47,200.00 |  | 47,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 47,200.00 |  | 47,200.00 |  | 47,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 47,200.00 |  | 47,200.00 |  | 47,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 乡镇招商引资，外出考察等费用开支 | | | |  | | | | 该项目已完成。有效保障政府招商引资工作正常运转，服务对象满意度显著提升，促进了本镇经济发展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 外出考察次数 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 疫情防控工作经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002978145 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉怡 | | **联系电话：** | 19936151453 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 107,864.00 |  | 107,864.00 |  | 107,864.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 107,864.00 |  | 107,864.00 |  | 107,864.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 107,864.00 |  | 107,864.00 |  | 107,864.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成全年疫情防控工作 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了政府日常工作支出，激发了干部干事热情，资金已拨付到位，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 党建组织建设 | | **项目编码：** | 50023023T000002978148 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展基层党建工作，召开组织生活费等开 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了基层党建工作日常支出，激发了干部干事创业热情，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年消费扶贫工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978151 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 |  | 86,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成年度消费扶贫工作 | | | |  | | | | 该项目已完成。完成年度消费扶贫工作，帮扶资金86000拨付到位，受益群众满意度显著提升，有效促进了贫困人员增收。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 购买扶贫产品种类 | 类 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金使用及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 元 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 食品药品工作经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002978154 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国祥 | | **联系电话：** | 18996781957 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展食品药品检查 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了政府食品药品工作正常开展，资金50000已拨付到位，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 检查次数 | 次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村级财务管理工作经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002978159 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉艳红 | | **联系电话：** | 17783756031 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 规范村级财务管理 | | | |  | | | | 该项目已完成，村级财务得到有效规范，财务运行规范有序，防范财务风险。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 畜牧防疫、病虫害防治工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978250 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成全镇14个村（社区）的畜牧防疫、病虫害防治工作，影响周期一年，县级财政补助资金5万元，资金拨付及时率100%，服务对象满意度达95%。 | | | | 完成全镇14个村（社区）的畜牧防疫、病虫害防治工作，影响周期一年，县级财政补助资金5万元，资金拨付及时率100%，服务对象满意度达95%。 | | | | 完成全镇14个村（社区）的畜牧防疫、病虫害防治工作，影响周期一年，县级财政补助资金9万元，资金拨付及时率100%，服务对象满意度达95%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 社区环境卫生 | | **项目编码：** | 50023023T000002978258 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘春明 | | **联系电话：** | 17782259501 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 598,600.00 |  | 598,600.00 |  | 598,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 598,600.00 |  | 598,600.00 |  | 598,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 598,600.00 |  | 598,600.00 |  | 598,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展社区环境清扫 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了社区环境卫生正常运行，资金598600已拨付到位，覆盖村（社区）14个，有效改善人居环境，受益群众满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 安全生产监管 | | **项目编码：** | 50023023T000002978262 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国祥 | | **联系电话：** | 18996781957 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成全年安全生产监管 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了政府安全生产监管工作正常运转，激发了干部干事热情，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 应休未休年休假 | | **项目编码：** | 50023023T000002978265 | | **自评总分：** | 10.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 72,600.00 |  | 10,221.04 |  | 10,221.04 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 72,600.00 |  | 10,221.04 |  | 10,221.04 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 72,600.00 |  | 10,221.04 |  | 10,221.04 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 应休未休年休假 | | | |  | | | | 该项目已完成。全面保障了政府日常工作开展，促进了干部干事创业热情。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助职工数 | 人 | ≥ | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 否 | 2023年未发放职工应休未休假补助 |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 否 | 2023年未发放职工应休未休假补助 |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 否 | 2023年未发放职工应休未休假补助 |
| 受益职工满意度 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 否 | 2023年未发放职工应休未休假补助 |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 7 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 否 | 2023年未发放职工应休未休假补助 |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 统战工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978268 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 甘森文 | | **联系电话：** | 17338370030 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  | 25,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成全年统战工作 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了政府统战工作正常开展，激发了干部干事热情。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 信访工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978271 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国祥 | | **联系电话：** | 18996781957 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障全年信访工作顺利开展 | | | |  | | | | 该项目为年初体制经费预算项目，资金主要用于政府信访工作日常支出，全年执行数60000，覆盖村（社区）10个，资金拨付率100%，服务对象满意度大于95%，项目已圆满完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 人大工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978303 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 甘森文 | | **联系电话：** | 17338370030 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 90,400.00 |  | 90,400.00 |  | 90,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 90,400.00 |  | 90,400.00 |  | 90,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 90,400.00 |  | 90,400.00 |  | 90,400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展人大会议费、人大代表活动 | | | |  | | | | 该项目为年初预算体制经费项目，该资金用于人大工作日常开支：代表会议召开（第四届人民代表大会三次、四次会议），人大代表活动（人大代表监督执法、调查研究、收集民情民意等活动），购买人大报刊等，各项工作圆满完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 普法教育宣传工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978306 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国祥 | | **联系电话：** | 18996781957 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 普法教育宣传工作 | | | |  | | | | 该项目已完成。全面完成政府普法教育宣传工作，保障了日常工作开展，促进了干部干事热情，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 社会管理与公共服务 | | **项目编码：** | 50023023T000002978309 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉怡 | | **联系电话：** | 19936151453 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 530,216.00 |  | 530,216.00 |  | 530,216.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 530,216.00 |  | 530,216.00 |  | 530,216.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 530,216.00 |  | 530,216.00 |  | 530,216.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 参与社会管理和公共服务 | | | |  | | | | 该项目为年初体制经费预算项目，资金主要用于政府社会管理和公共服务日常支出，全年执行数530216，覆盖村（社区）14个，资金拨付率100%，群众满意度大于95%，项目已圆满完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村村 | 个 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 政府伙食补助 | | **项目编码：** | 50023023T000002978327 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘泉波 | | **联系电话：** | 19936151811 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 288,000.00 |  | 288,000.00 |  | 288,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 288,000.00 |  | 288,000.00 |  | 288,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 288,000.00 |  | 288,000.00 |  | 288,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 政府伙食补助 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了2023年政府食堂正常运转，为职工提供了良好的用餐环境和用餐体验，促进了干部干事热情。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖职工数 | 人 | ≥ | 48 | 48 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 应急管理、森林防火、抗旱工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978330 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 18183019157 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 应急管理、森林防火、抗旱工作 | | | |  | | | | 该项目为已完成，保障了政府应急管理、森林防火、抗旱工作等工作有序开展，激发了干部干事热情，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村干部工资 | | **项目编码：** | 50023023T000002978339 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 3,468,802.00 |  | 3,649,042.00 |  | 3,649,042.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 3,468,802.00 |  | 3,649,042.00 |  | 3,649,042.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 3,468,802.00 |  | 3,649,042.00 |  | 3,649,042.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保全年村干部工资 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了13个村村干部工资，工作已发放到位，促进了干部干事热情，保障了正常工作开展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 330 | 330 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村办公费及服务群众专项经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002978342 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 520,000.00 |  | 520,000.00 |  | 520,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 520,000.00 |  | 520,000.00 |  | 520,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 520,000.00 |  | 520,000.00 |  | 520,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 村党组办公费及服务群众工作经费 | | | |  | | | | 该项目已完成。13个村村级办公费及服务群众工作经费已拨付到位，保障了村级办公正常运行，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 社区干部工资 | | **项目编码：** | 50023023T000002978345 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 362,178.00 |  | 362,178.00 |  | 362,178.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 362,178.00 |  | 362,178.00 |  | 362,178.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 362,178.00 |  | 362,178.00 |  | 362,178.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障社区干部工资及社保 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了石盘滩社区干部工资，激发了干部干事创业热情，社区工作有序开展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖社区个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 社区办公费及服务群众专项经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002978348 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 社区办公费及服务群众专项经费 | | | |  | | | | 该项目已完成。该项目有效保障了石盘滩社区办公费及服务群众专项经费，保障了社区正常工作运转，促进了干部干事创业热情。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖社区个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 武装工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002978354 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 18183019157 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成全年武装工作 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了政府武装工作日常支出，服务对象满意度显著提升，提高了武装建设水平。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 乡村振兴工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002986423 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接 | | | |  | | | | 该项目已完成。全面完成2023年乡村振兴工作，保障了乡村振兴正常开展，促进了干部干事热情，服务对象满意度显著提升，巩固了脱贫攻坚成果，促进了乡村振兴。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 林长制、路长制、河长制工作 | | **项目编码：** | 50023023T000002986436 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 34,336.00 |  | 34,336.00 |  | 34,336.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 34,336.00 |  | 34,336.00 |  | 34,336.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 34,336.00 |  | 34,336.00 |  | 34,336.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 林长制、路长制、河长制工作 | | | |  | | | | 该项目已完成。全面完成政府林长制、路长制、河长制工作，保障了林长制、路长制、河长制工作正常开展，促进了干部干事热情，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年仁沙镇陶家坪村产业路建设 | | **项目编码：** | 50023023T000003075242 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该项目建设了6个月，新建4.5米宽产业路1.5公里，可持续使用8年以上。改善了村民生产条件，带动了产业发展，受益农户20人以上.群众满意度达85%以上。 | | | | 该项目建设了6个月，新建4.5米宽产业路1.5公里，可持续使用8年以上。改善了村民生产条件，带动了产业发展，受益农户20人以上.群众满意度达85%以上。 | | | | 该项目主要用于陶家坪村产业路建设，完成产业路硬化1.5公里。项目已全面完成，改善了村民生产条件，带动了产业发展，受益农户20人.群众满意度达85%以上。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建设产业路 | 公里 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设工期 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改善生产条件、带动产业发展 |  | 定性 | 改善生产条件、带动产业发展 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户人数 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年仁沙镇七星寨村产业路 | | **项目编码：** | 50023023T000003092590 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 18,450.00 |  | 18,450.00 |  | 18,450.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 18,450.00 |  | 18,450.00 |  | 18,450.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 18,450.00 |  | 18,450.00 |  | 18,450.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇七星寨等村改扩建四好农村公路全长1.9公里，其中：七星寨村路边至大沟坡0.52公里；大石塔至三更坝院子0.83公里，陶家坪村竹林湾至干湿湾0.55公里；按四好公路农村公路标准设计，设计时速15公里/小时，C25砼路面宽4.5米，厚0.2米。弯道及错车道按规范加宽设置，错车道的路基宽度不应少于6米，有效长度不应少于10米，沿线按标准设置安防措施。 | | | | 仁沙镇七星寨等村改扩建四好农村公路全长1.9公里，其中：七星寨村路边至大沟坡0.52公里；大石塔至三更坝院子0.83公里，陶家坪村竹林湾至干湿湾0.55公里；按四好公路农村公路标准设计，设计时速15公里/小时，C25砼路面宽4.5米，厚0.2米。弯道及错车道按规范加宽设置，错车道的路基宽度不应少于6米，有效长度不应少于10米，沿线按标准设置安防措施。 | | | | 该项目资金用于2022年仁沙镇七星寨村产业路扩建，硬化产业路1.8公里，项目已完成，资金18450已拨付完成，受益群众满意度达到95%以上，有效改善群众出行条件。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 硬化产业路 | 公里 | ≥ | 1.8 | 1.8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目完工时限 | 天 | 定性 | 按时完工 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动群众增收 | 元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政资金投入 | 万元 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年仁沙镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003119302 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 160,500.00 |  | 160,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 160,500.00 |  | 160,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 160,500.00 |  | 160,500.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 本次资金补助对象为2023年全镇在家务农的脱贫户和未消除风险监测户，每户补助不高于1500元，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展、稳定收入来源等方面开支。 | | | | 本次资金补助对象为2023年全镇在家务农的脱贫户和未消除风险监测户，每户补助不高于1500元，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展、稳定收入来源等方面开支。 | | | | 该项目已完成，2022年仁沙镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金已拨付到位，项目带动了低收入脱贫人口增收，帮助脱贫人口恢复生产发展、稳定收入来源。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 到户产业补助低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动低收入脱贫人口增收 | 元/户 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 持续带动农户增收 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年市级绿色示范村 | | **项目编码：** | 50023023T000003156912 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 提升绿色示范村1个，开展四旁植树，苗木成活率达到90%以上，制作绿色示范村匾牌1块。有效提高村民荣誉感自豪感，周边群众满意度达到90%以上。 | | | | 提升绿色示范村1个，开展四旁植树，苗木成活率达到90%以上，制作绿色示范村匾牌1块。有效提高村民荣誉感自豪感，周边群众满意度达到90%以上。 | | | | 该项目主要用于绿色示范村1个，开展四旁植树，苗木成活率达到90%以上，制作绿色示范村匾牌1块。项目已全面完成，有效提高村民荣誉感自豪感，周边群众满意度达到90%以上。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 提升绿色示范村 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 制作绿色示范村牌匾 | 块 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 苗木成活率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 绿化美化任务当期完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 有效提高村民荣誉感、自豪感 |  | 定性 | 有效提高村民荣誉感、自豪感 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 周边群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 县级补助 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年农村生活垃圾补助资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003280935 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘春明 | | **联系电话：** | 17782259501 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2021年农村生活垃圾补助资金 | | | | 2021年农村生活垃圾补助资金 | | | | 该项目已完成。2021年农村生活垃圾清运清扫补助资金已拨付到位，有效改善了人居环境，生活垃圾整治效果显著，群众满意度提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 受益村个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生活垃圾环境整治验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金补助发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 生活垃圾环境整治补助资金 | 万 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 改善农村人居环境 |  | 定性 | 基本改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年乡村振兴市级选派驻乡驻村干部工作经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003289898 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 周诗 | | **联系电话：** | 19936074680 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 有效推动驻村干部开展日常工作，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作 | | | | 有效推动驻村干部开展日常工作，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作 | | | | 该项目主要用于驻村干部开展日常工作，资金全年执行数20000，资金拨付率100%，项目已圆满完成。该项目有效推动了驻村干部干事热情，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 市级选派驻村干部 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 市级选派驻村干部标准 | 万元/年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目持续期 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 贫困群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 驻村工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 第三批干旱灾害救灾补助 | | **项目编码：** | 50023023T000003346536 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 第三批干旱灾害救灾补助 | | | | 第三批干旱灾害救灾补助 | | | | 该项目已完成。有效保障了辖区干旱灾害应急支出，有效减轻受灾群众受灾损失，提高受灾群众满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 救灾补助时效 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 救助及时性 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受灾群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 救灾补助金额 | 万元 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 抗旱救灾补助 | | **项目编码：** | 50023023T000003346541 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 抗旱救灾补助 | | | | 抗旱救灾补助 | | | | 完成抗旱救灾应急支出0000元支付，支付完成率100%，帮助受灾群众解决生活困难。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 抗旱救灾及时性 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 帮助群众解决生活困难 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受灾群众受益时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 提高群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 抗旱救助补助金额 | 万元 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003371218 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国祥 | | **联系电话：** | 18996781957 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,400.00 |  | 50,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,400.00 |  | 50,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,400.00 |  | 50,400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费，食品安全协管员需要监管食品生产企业的生产活动，确保他们遵守国家食品安全法及相关法律法规的规定。比如生产设备的卫生情况、员工操作规程、原材料采购等相关方面的监督。为更好的发挥监管作用，提高食品协管员工作积极性，补助经费14人共50400元。 | | | | 2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费，食品安全协管员需要监管食品生产企业的生产活动，确保他们遵守国家食品安全法及相关法律法规的规定。比如生产设备的卫生情况、员工操作规程、原材料采购等相关方面的监督。为更好的发挥监管作用，提高食品协管员工作积极性，补助经费14人共50400元。 | | | | 该项目已完成。2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助已拨付完成，有效保障了食品安全协管员工作开支，提高食品协管员工作积极性。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 人数 | 人/年 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金发放及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 50400 | 50400 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心建设项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003373938 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉怡 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 195,000.00 |  | 195,000.00 |  | 195,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 195,000.00 |  | 195,000.00 |  | 195,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 195,000.00 |  | 195,000.00 |  | 195,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该笔资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设项目，确保以社区居家养老服务设施全覆盖为基础，以养老服务信息化全覆盖、监督管理全覆盖和偶会政策全覆盖为保障，实现社区居家养老服务全覆盖目标，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | | | | 该笔资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设项目，确保以社区居家养老服务设施全覆盖为基础，以养老服务信息化全覆盖、监督管理全覆盖和偶会政策全覆盖为保障，实现社区居家养老服务全覆盖目标，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | | | | 该项目已完成，完成了丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设，补助资金195000已拨付完成，社会公众或服务对象满意度提高，养老服务水平显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 成本节约率 | % | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |  | 定性 | 有效改善，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 195000 | 195000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年中央自然灾害（第一批洪涝灾害）救灾资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003374544 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2022年中央自然灾害（第一批洪涝灾害）救灾资金 | | | | 2022年中央自然灾害（第一批洪涝灾害）救灾资金 | | | | 该项目已完成。有效保障了受灾群众尽快恢复生活生产，有效减轻自然灾害损失，解决群众因灾生活困难，减轻灾害带来的损失。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 救灾及时性 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 解决群众因灾生活困难 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 减轻灾害带来的损失 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 投入救灾资金 | 万元 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | “陶氏宗祠”保护修缮 | | **项目编码：** | 50023023T000003378538 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陶世权 | | **联系电话：** | 17323581855 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 文物是历史的物质遗存，加强对文物的保护有利于推动科学研究，促进经济发展，能使广大群众了解并传承中国传统文化，提高科学文化素质和艺术鉴赏功能，丰富精神文化生活，满足人民群众的精神文化需求，因此对县级文物保护单位“陶氏宗祠”进行保护修缮。 | | | | 文物是历史的物质遗存，加强对文物的保护有利于推动科学研究，促进经济发展，能使广大群众了解并传承中国传统文化，提高科学文化素质和艺术鉴赏功能，丰富精神文化生活，满足人民群众的精神文化需求，因此对县级文物保护单位“陶氏宗祠”进行保护修缮。 | | | | 该资金主要用于县级文物“陶氏宗祠”屋顶翻盖、祠堂外立面修缮复原，室内地面铺装及地面翻修等。盘活闲置资产，旧祠新用，打造“仁义礼堂”“仁义学堂”“雅致书屋”“家庭教育互助点”，受到群众一致好评。获各级媒体报道。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保护数量 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023预备费 | | **项目编码：** | 50023023T000003584230 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉艳红 | | **联系电话：** | 17783756031 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 185,000.00 |  | 185,000.00 |  | 185,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 185,000.00 |  | 185,000.00 |  | 185,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 185,000.00 |  | 185,000.00 |  | 185,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023预备费 | | | |  | | | | 该项目已完成。保障了政府处置突发事件或应急抢险救灾等工作正常开展，资金185000已拨付到位，服务对象满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村个数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政资金 | 万元 | ＝ | 18.5 | 18.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 红庙子通畅工程 | | **项目编码：** | 50023023T000003667137 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 220,000.00 |  | 220,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇红庙子村改建公路总长4.573公里。其中主路总长3.6公里，由红星桥头至竹英坪1.6公里、水龙泵至仁沙水厂2公里两段组成。主路按农村公路标准改扩建，路基宽4.5米、路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。C25砼路面20cm、手摆片石垫层20cm、碎石调平层5cm；支路竹英坪岔路至塘垭口段长0.973公里，按农村公路标准改扩建，路基宽4.5米、路面宽3.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。C25砼路面20cm、手摆片石垫层20cm、碎石调平层5cm；要求线形圆滑、顺适，横向、竖向排水畅通。 | | | | 仁沙镇红庙子村改建公路总长4.573公里。其中主路总长3.6公里，由红星桥头至竹英坪1.6公里、水龙泵至仁沙水厂2公里两段组成。主路按农村公路标准改扩建，路基宽4.5米、路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。C25砼路面20cm、手摆片石垫层20cm、碎石调平层5cm；支路竹英坪岔路至塘垭口段长0.973公里，按农村公路标准改扩建，路基宽4.5米、路面宽3.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。C25砼路面20cm、手摆片石垫层20cm、碎石调平层5cm；要求线形圆滑、顺适，横向、竖向排水畅通。 | | | | 该公路已修建完毕，仁沙镇红庙子村改建公路总长4.573公里。其中主路总长3.6公里，由红星桥头至竹英坪1.6公里、水龙泵至仁沙水厂2公里两段组成。主路按农村公路标准改扩建，路基宽4.5米、路面宽4.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。支路竹英坪岔路至塘垭口段长0.973公里，按农村公路标准改扩建，路基宽4.5米、路面宽3.5米，每公里设错车道3个，弯道宽度不低于5.5米。资金用于支付项目工程款。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 4.573 | 4.573 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程质量 |  | 定性 | 工程质量合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工时间 |  | 定性 | 按时完工 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程成本 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 李家坪通畅工程 | | **项目编码：** | 50023023T000003667165 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 硬化道路13公里 | | | | 硬化道路13公里 | | | | 该路已修建完成，已完成硬化道路13公里。资金用于拨付项目工程款，工程完成质量检测验收，在规定时间内按时完成完工，群众满意度良好，工程成本为53万元/公里。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 13 | 13 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工时间 |  | 定性 | 按时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程成本 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 杭家坪通畅工程 | | **项目编码：** | 50023023T000003667852 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 110,000.00 |  | 110,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 110,000.00 |  | 110,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 110,000.00 |  | 110,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 硬化道路5公里。 | | | | 硬化道路5公里。 | | | | 杭家坪通畅工程已修建完毕，该项目已硬化道路5公里。资金用于拨付项目工程款，拨付金额为110000元，已拨付完毕，工程质量检测结果为合格，在规定时间内按时完成完工，群众满意度为良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工时间 |  | 定性 | 按时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程成本 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇绣球撤并村道路建设 | | **项目编码：** | 50023023T000003667869 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 硬化道路3.3公里 | | | | 硬化道路3.3公里 | | | | 仁沙镇绣球撤并村道路建设项目已修建完成，完成道路硬化3.3公里，资金用于拨付项目工程款，已完成拨付，拨付金额为50000元，工程质量为合格，在规定时间内按时完工，群众满意度为良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工时间 |  | 定性 | 按时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程成本 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 原撤并村朝阳寺村 | | **项目编码：** | 50023023T000003668400 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 26,400.00 |  | 26,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 26,400.00 |  | 26,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 26,400.00 |  | 26,400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 硬化道路1.65公里 | | | | 硬化道路1.65公里 | | | | 该路段已修建完毕，已完成道路硬化1.65公里，资金用于拨付项目工程款。工程质量已完成质量检测，质量检测结果为合格，在规定时间内按时完成完工，工程成本为53万元/公里。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 长度 | 公里 | ≥ | 1.65 | 1.65 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工时间 |  | 定性 | 按时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程成本 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003670656 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉怡 | | **联系电话：** | 19936151453 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 210,000.00 |  | 210,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 210,000.00 |  | 210,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 该笔资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设项目，确保以社区居家养老服务设施全覆盖为基础，以养老服务信息化全覆盖、监督管理全覆盖和偶会政策全覆盖为保障，实现社区居家养老服务全覆盖目标，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | | | | 该笔资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设项目，确保以社区居家养老服务设施全覆盖为基础，以养老服务信息化全覆盖、监督管理全覆盖和偶会政策全覆盖为保障，实现社区居家养老服务全覆盖目标，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | | | | 该项目资金用于支付丰都县仁沙镇社区居家养老服务中心（站）建设，项目已完成，补助资金21000已拨付完成，服务对象满意度明显提升，基本养老服务水平明显提高。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 质达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 成本节约率 | % | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 社会公众或服务对象项目实施 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目后续运行及成效发挥的可行性 |  | 定性 | 有效改善，确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 社会公众或服务对象项目实施 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 210000 | 210000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙死亡抚恤和一次性退休补贴项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003681830 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘芹瑜 | | **联系电话：** | 13896773631 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 251,298.20 |  | 251,298.20 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 251,298.20 |  | 251,298.20 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 251,298.20 |  | 251,298.20 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 发放仁沙镇死亡抚恤和一次性退休补贴项目，保证死亡干部职工和退休职工补贴到位。 | | | | 发放仁沙镇死亡抚恤和一次性退休补贴项目，保证死亡干部职工和退休职工补贴到位。 | | | | 该项目主要用于发放仁沙镇死亡抚恤和一次性退休补贴项目，保证死亡干部职工和退休职工补贴到位。资金全年执行数251298.2，资金拨付率100%，项目已圆满完成，服务对象满意度大于95%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 发放率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 死亡人员家属满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 抚恤对象满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2023年乡村治理“积分制”项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003709575 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 一、本次下达资金626万元（资金来源渝财农〔2022〕146号，具体详见附表），该资金主要用于乡村振兴“积分制”物资采购及工作激励，严禁将该资金挪作他用。原则上，每个村（含涉农社区）安排资金2万元，各乡镇（街道）可根据在家农户户数等因素实行差异化分配。 二、各乡镇（街道）要广泛征求社会各方面意见，围绕乡村治理的重点任务和突出问题，充实积分项目和具体内容，明确符合实际评价标准、奖惩措施，制定切实可行的实施方案，经领导班子会议研究后，于2023年2月底前通过党政内网报送县乡村振兴局。 三、各乡镇（街道）要大力选树典型，推广先进经验，原则上每个乡镇（街道）要选择1-2个条件较好的村（含涉农社区）作为乡村治理“积分制”示范村。 | | | | 一、本次下达资金626万元（资金来源渝财农〔2022〕146号，具体详见附表），该资金主要用于乡村振兴“积分制”物资采购及工作激励，严禁将该资金挪作他用。原则上，每个村（含涉农社区）安排资金2万元，各乡镇（街道）可根据在家农户户数等因素实行差异化分配。 二、各乡镇（街道）要广泛征求社会各方面意见，围绕乡村治理的重点任务和突出问题，充实积分项目和具体内容，明确符合实际评价标准、奖惩措施，制定切实可行的实施方案，经领导班子会议研究后，于2023年2月底前通过党政内网报送县乡村振兴局。 三、各乡镇（街道）要大力选树典型，推广先进经验，原则上每个乡镇（街道）要选择1-2个条件较好的村（含涉农社区）作为乡村治理“积分制”示范村。 | | | | 该项目主要用于推广积分制，涉及14个村居，积分制推广率100%，完成上级拨付资金28万元，激发群众内生动力。提高村庄清洁，改善人居环境。提高群众获得感。参与群众满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 推广乡镇所有村 | 个 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 村积分制推广 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 积分制积分兑换 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 村2万元/个 | 万元 | ＝ | 28 | 28 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 激发农民群众参与乡村治理的积极性和创造性 | % | 定性 | 激发群众内生动力 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 增强广大农民群众获得感、幸福感 | % | 定性 | 提高群众获得感 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 推动农村人居环境改善 | % | 定性 | 改善人居环境 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 可持续影响 | % | 定性 | 持续增效 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 参加农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年仁沙镇低收入脱贫人口到户产业补助资金项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003709641 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 15,400.00 |  | 15,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 15,400.00 |  | 15,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 15,400.00 |  | 15,400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1.本次下达资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕131号。具体分配见附件。 2.本次资金补助对象为2023年在家务农的脱贫户和未消除风险监测户，每户补助不高于2000元，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展、稳定收入来源等方面开支。资金按照标准进行测算，具体实施方案由乡镇（街道）根据实际情况制定。 3.各乡镇（街道）要召开专题会研究制定实施方案，采取以奖代补、先建后补等方式，经“农户申请、村（社区）核实、包村工作队验收”程序后给予适当补助。并收集相关档案资料，建立资金补助台账，县级将根据资金补助台账抽取部分农户，重点对项目真实性、过程规范性、拨付及时性开展核查。同时在村（居）务公开栏或村（社区）内人口集中点、乡镇（街道）政务公开栏进行公示，公示时间不得少于10天。 | | | | 1.本次下达资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕131号。具体分配见附件。 2.本次资金补助对象为2023年在家务农的脱贫户和未消除风险监测户，每户补助不高于2000元，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展、稳定收入来源等方面开支。资金按照标准进行测算，具体实施方案由乡镇（街道）根据实际情况制定。 3.各乡镇（街道）要召开专题会研究制定实施方案，采取以奖代补、先建后补等方式，经“农户申请、村（社区）核实、包村工作队验收”程序后给予适当补助。并收集相关档案资料，建立资金补助台账，县级将根据资金补助台账抽取部分农户，重点对项目真实性、过程规范性、拨付及时性开展核查。同时在村（居）务公开栏或村（社区）内人口集中点、乡镇（街道）政务公开栏进行公示，公示时间不得少于10天。 | | | | 该项目资金用于2023年仁沙镇低收入脱贫人口到户产业补助，补助对象为2023年在家务农的脱贫户和未消除风险监测户，可用于发展小种植、小养殖、小田园等庭院经济，购买农资设备、恢复生产发展、稳定收入来源等方面开支。项目已完成，受益群众满意度大于90%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 到户产业补助低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 元 | ≤ | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动低收入农户持续增收 | 元/户 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 带动农户增收 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年农村户厕和农村公厕项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003709662 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇专职网格员保险费每人400元、共计800元。 | | | | 1.本次下达农村户厕指导计划1514户。其中2023年目标计划1000户，下达资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕140号。详见附件1。2.本次下达农村公共厕所10个，配套资金300万元，资金来源渝财农〔2022〕131号。详见附件2。 3.各乡镇（街道）要积极做好群众宣传引导工作，采取财政补助和群众自筹的方式，有序推进农村户厕改造，坚持数量服从质量、进度服从实效。严格落实“首厕过关制”，首个厕所合格后再推广建设；严格落实“过程验收”和“结果验收”，地下部门在封盖前进行现场丈量；严格落实“签字验收责任制”，谁验收谁负责，确保改一个成一个。 4.农村公共厕所要按照项目建设基本程序，严格执行招标投标相关规定，加强施工过程安全监管和质量管理，按时足额支付民工工资，按期保质完成项目建设。并制定切实可行的项目实施方案，于2月1日前报县乡村振兴局审批。 | | | | 该项目已完成。完成2023年农村户厕和农村公厕改造，共有25户完成厕改，其中三格式厕所15户，接入下水管网10户。改造完成后，经第三方验收，25户厕改全部符合验收标准，并按三格式3000元，接入下水管网1500元的标准对25户完成补贴发放。受益群众对象的满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 户厕改造 | 户 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 涉及村个数 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 专职网格员人数 | 人数 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 当年完成改造的户厕的验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 元 | ≥ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年基层征兵工作人员发放一次性奖励金 | | **项目编码：** | 50023023T000003714946 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成征兵超额任务数一次性奖励发放 | | | | 完成征兵超额任务数一次性奖励发放 | | | | 完成征兵超额任务数一次性奖励发放，发放率100%，新购置征兵专用笔记本电脑和办公用品，有效激发征兵工作积极性和热情，辖区征兵工作成绩进一步提高。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 资金金额 | 万元 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 资金发放时限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 基层武装部规范化建设 | | **项目编码：** | 50023023T000003716286 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇人民武装部基层武装部规范化建设 | | | | 仁沙镇人民武装部基层武装部规范化建设 | | | | 该笔专项资金用于仁沙镇人民武装部基层武装部规范化建设，完成基层武装部阵地建设、应急物资器材采购和档案规范化建设，镇武装部建设进一步规范，资金支付率100%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 投入资金额度 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 基层人武部正规化建设 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 可持续影响 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023仁沙镇隆家沟村大豆复合种植示范基地项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003717144 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 740,346.00 |  | 740,346.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 740,346.00 |  | 740,346.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 740,346.00 |  | 740,346.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 发展大豆100亩，完善基础配套设施。1.整治灌溉山坪塘2口及配套灌溉管网2km。2.新建3.5m宽产业路1km。3.新建2m宽机耕道500m。4.扶持培育新农人1人。该项实施完成后增加农户务工收入0.2万元每人，提供零时用工数3人以上。 | | | | 发展大豆100亩，完善基础配套设施。1.整治灌溉山坪塘2口及配套灌溉管网2km。2.新建3.5m宽产业路1km。3.新建2m宽机耕道500m。4.扶持培育新农人1人。该项实施完成后增加农户务工收入0.2万元每人，提供零时用工数3人以上。 | | | | 该资金主要用于发展大豆100亩。整治灌溉山坪塘2口及配套灌溉管网2km。新建3.5m宽产业路1km。新建2m宽机耕道500m。扶持培育新农人1人。完成投资740346元。项目已完成，资金拨付率100%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 发展大豆100亩，完善基础配套设施。1.整治灌溉山坪塘2口及配套灌溉管网2km。2.新建3.5m宽产业路1km。3.新建2m宽机耕道500m。4.扶持培育新农人1人。 | 座 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 整治灌溉山坪塘发展大豆100亩，完善基础配套设施。1.整治灌溉山坪塘2口及配套灌溉管网2km。2.新建3.5m宽产业路1km。3.新建2m宽机耕道500m。4.扶持培育新农人1人。 | 米 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 整治灌溉山坪塘发展大豆100亩，完善基础配套设施。1.整治灌溉山坪塘2口及配套灌溉管网2km。2.新建3.5m宽产业路1km。3.新建2m宽机耕道500m。4.扶持培育新农人1人。 | 千米 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 完成各部门验收 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目完工及时性 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目投入成本 | 万元 | ＝ | 70.0346 | 70.0346 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 增加农户务工收入 | 万元 | ≥ | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 提供零时用工人数 | 人 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 对环境影响 |  | 定性 | 未造成环境污染 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 示范基地满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年仁沙镇生命护栏 | | **项目编码：** | 50023023T000003717972 | | **自评总分：** | 0.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,340,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,340,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,340,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 安装护栏10公里。 | | | | 安装护栏10公里。 | | | | 安装护栏10公里。2023年安保工程畅丰公司已完成开工手续，该项目资金物资仍在筹备中，已督促其加快进场施工速度，预计4月份将筹备进场动工施工。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 安装里程 | 公里 | ≥ | 10 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项目预计4月份开工 |
| 工程质量 |  | 定性 | 合格 | 4 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项目预计4月份开工 |
| 开工完工时间 | 个工作日 | 定性 | 及时报备 | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项目预计4月份开工 |
| 选用环保材料 |  | 定性 | 优 | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项目预计4月份开工 |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项目预计4月份开工 |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项目预计4月份开工 |
| 每公里20万元 | 万元/公里 | ＝ | 20 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项目预计4月份开工 |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2023年旧房整治提升 | | **项目编码：** | 50023023T000003733207 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘春明 | | **联系电话：** | 17782259501 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 323,975.00 |  | 323,975.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 323,975.00 |  | 323,975.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 323,975.00 |  | 323,975.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 旧房整治提升30户，补助资金32.3975万元 | | | | 旧房整治提升30户，补助资金32.3975万元 | | | | 完成旧房整治提升30户，补助资金32.3975万元，目前已全部完成改造。整治改造完成后安全使用年限在15年以上。改善群众房屋居住条件30户以上。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 旧房整治提升数量 | 户 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目实施减少低收入群体支出 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改善低收入群体支出 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 房屋整治后安全期限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目支出控制在预算范围内的比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 残疾人基本状况调查经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003743781 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉怡 | | **联系电话：** | 19936151453 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 11,590.00 |  | 11,590.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 11,590.00 |  | 11,590.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 11,590.00 |  | 11,590.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保证了残疾人调查数据真是可靠的必要性，了解残疾人的实际情况，制定有效的政策和措施并能检测政策和措施的实施效果。 | | | | 保证了残疾人调查数据真是可靠的必要性，了解残疾人的实际情况，制定有效的政策和措施并能检测政策和措施的实施效果。 | | | | 该项目主要用于发放残疾人补助、助残员工作经费，项目已完成，提高了残疾人生活质量，增加助残员收入，提高工作积极性，更好地为残疾人服务。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 得分百分比 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 专项调查人数 | 人 | ＝ | 659 | 659 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |
| 基本状况调查工作经费 | 元 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 专项调查补贴 | 元/户 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 减轻家庭负担 |  | 定性 | 有效改善，了解残疾人的实际情况 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障残疾人正常生活 |  | 定性 | 有效改善，制定有效的政策和措施 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障残疾人基本状况调查工程顺利完成 |  | 定性 | 有效改善，制定有效的政策和措施 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 助残员满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年涉农公益性岗位资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003746004 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 易本仕 | | **联系电话：** | 18725818012 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 550,800.00 |  | 550,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 550,800.00 |  | 550,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 550,800.00 |  | 550,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成2023年涉农公益性岗位开发 | | | | 完成2023年涉农公益性岗位开发 | | | | 该资金用于涉农公益性岗位开发，全年开发人数54人，涉及全镇14个村（居），促进脱贫人口等低收入人群增收，落实就业兜底保障。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 就业岗位人数 | 人 | ＝ | 54 | 54 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 就业对象符合条件 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 公益性岗位补贴金额 | 元/人\*月 | ＝ | 850 | 850 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 促进就业增收 |  | 定性 | 稳步提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县2023年选调生到村任职补助资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003760550 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 甘森文 | | **联系电话：** | 17338370030 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 22,000.00 |  | 22,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 22,000.00 |  | 22,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 22,000.00 |  | 22,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 到村任职补助1人，合计22000元 | | | | 到村任职补助1人，合计22000元 | | | | 去年实际将该资金用于选调生到村任职工作顺利开展，用于选调生1人到村任职一次性生活补助、教育培训、服务群众等方面，服务对象满意度高，相关工作已圆满完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助人数 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | 元 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 22000 | 22000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年中央自然灾害救灾资金预算（干旱灾害、森林火灾）的通知 | | **项目编码：** | 50023023T000003773604 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于困难群众生活救助1万元 | | | | 用于困难群众生活救助1万元 | | | | 该项目已完成。保障了救助困难群众工作正常运转，较大程度减轻受灾群众的困难，资金已及时拨付，有效提高群众满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 自然灾害救灾使用年限 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 救灾资金额 | 万元 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 自然灾害减灾效益 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 投入救灾经济成本 | 万元 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年市级自然灾害救助补助资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003773625 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 16,600.00 |  | 16,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 16,600.00 |  | 16,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 16,600.00 |  | 16,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于自然灾害应急支出 | | | | 用于自然灾害应急支出 | | | | 该项目已完成。保障自然灾害救助工作正常开展，救助资金16600元已拨付完成，有效减轻受灾群众灾害损失，提高群众满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 自然灾害救助补助年限 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 防灾减灾社会效益 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 救助成本指标 | 万元 | ＝ | 1.66 | 1.66 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇非税收入返还 | | **项目编码：** | 50023024T000003828484 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉艳红 | | **联系电话：** | 17783756031 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 200,300.00 |  | 200,300.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 200,300.00 |  | 200,300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 200,300.00 |  | 200,300.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 返还乡镇非税收入，用于政府部门办公耗材、办公电费、网费、水费等日常运行开支，保障政府各部门工作正常运行，高效运转。 | | | | 返还乡镇非税收入，用于政府部门办公耗材、办公电费、网费、水费等日常运行开支，保障政府各部门工作正常运行，高效运转。 | | | | 该资金用于政府部门办公耗材、办公电费、网费、水费等日常运行开支，保障政府各部门工作正常运行，高效运转资金，拨付及时率大于95%，项目已圆满完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 200300 | 200300 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年乡镇经济社会发展业绩考核绩效 | | **项目编码：** | 50023024T000003846626 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 51,000.00 |  | 51,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 51,000.00 |  | 51,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 51,000.00 |  | 51,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2022年乡镇经济社会发展业绩考核绩效：用于政府部门办公耗材、办公电费、网费、水费等日常运行开支，保障政府各部分工作正常运行。 | | | | 2022年乡镇经济社会发展业绩考核绩效：用于政府部门办公耗材、办公电费、网费、水费等日常运行开支，保障政府各部分工作正常运行。 | | | | 该项目已完成。保障了政府各部门工作正常运行，有效提升了干部干事创业热情，促进工作效率。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及站办所数量 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金拨付及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 5.1 | 5.1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年阳光家园居家托养及助残员补助 | | **项目编码：** | 50023024T000003864193 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 王晓红 | | **联系电话：** | 17729635920 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 64,800.00 |  | 64,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 64,800.00 |  | 64,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 64,800.00 |  | 64,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。大力培育和扶持残疾人专职委员，向专职委员发放助残员补贴。投入资金实施残疾人“阳光家园”居家托养。 | | | | 利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。大力培育和扶持残疾人专职委员，向专职委员发放助残员补贴。投入资金实施残疾人“阳光家园”居家托养。 | | | | 该项目用于残疾人居家托养经费、助残员补助，改善残疾人生活品质。项目已完成，资金已拨付完成，增加了助残员收入，提高满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 阳光家园居家托养人数 | 人 | ＝ | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 助残员补贴人数 | 人 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 完成时限 | 月 | 定性 | 12 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 阳光家园居家托养标准 | 元/人年 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 助残员补助标准 | 元/人年 | ＝ | 2400 | 2400 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 社会进步、文明和谐 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 残疾人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 助残员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助资金 | % | ＝ | 64800 | 64800 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年洪涝灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003866398 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023年洪涝灾害救灾补助资金 | | | | 2023年洪涝灾害救灾补助资金 | | | | 此笔专项资金勇于辖区洪涝灾害应急支出，有效减轻自然灾害给群众带来的损失，提高受灾群众满意度，2023年洪涝灾害救灾补助资金支付率100%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 灾害救助补助时限 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 防灾减灾社会效益 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 资金成本 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年地质灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003866401 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 傅鹏 | | **联系电话：** | 13896522979 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023年地质灾害救灾补助资金 | | | | 2023年地质灾害救灾补助资金 | | | | 该项目已完成。全面完成2023年地质灾害救灾工作，保障了地质灾害救灾正常开展，保障了受灾群众尽快恢复生活生产。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 地质灾害救助补助资时限 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 防灾减灾社会效益 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 灾害补助金额 | 万元 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三峡库区次级河流清漂作业经费 | | **项目编码：** | 50023024T000003879362 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘春明 | | **联系电话：** | 17782259501 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成碧溪河、渠溪河仁沙段重要河道清漂。 | | | | 完成碧溪河、渠溪河仁沙段重要河道清漂。 | | | | 完成碧溪河、渠溪河仁沙段重要河道清漂。涉及渠溪河的村居有石盘滩居委、罗家桥村；涉及碧溪河流域的村有红庙子村、熊家河村、打谷坝村。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村（居） | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 保持河道清洁期限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇专职网格员保险费 | | **项目编码：** | 50023024T000003882193 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余国祥 | | **联系电话：** | 18996781957 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 800.00 |  | 800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 800.00 |  | 800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 仁沙镇专职网格员保险费每人400元、共计800元。 | | | | 仁沙镇专职网格员保险费每人400元、共计800元。 | | | | 该资金主要用于为仁沙镇2名专职网格员购买保险，每人400元、共计800元。项目已圆满完成，受益对象满意度大于95%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 专职网格员人数 | 人数 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 影响周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 财政补助资金 | 元 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化-2023年林业有害生物防治（第二批） | | **项目编码：** | 50023024T000003900582 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 420,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 420,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 420,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 林业有害生物防治面积0.34万亩，除治株数0.148万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。生态系统功能明显改善，主管部门满意度达90%以上。 | | | | 林业有害生物防治面积0.34万亩，除治株数0.148万株，主要林业有害生物成灾率控制在3.3%以下，林业有害生物无公害防治率达90%以上。生态系统功能明显改善，主管部门满意度达90%以上。 | | | | 完成林业有害生物防治面积0.34万亩，除治株数0.148万株，林业有害生物无公害防治率达90%。生态系统功能明显改善，满意度达90%。完成投资42万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 林业有害生物除治株数 | 株 | ≥ | 1480 | 1480 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 林业有害生物防治面积 | 万亩 | ≥ | 0.34 | 0.34 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 林业有害生物防治及时率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 生态系统功能明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年新农人培育提升工程 | | **项目编码：** | 50023024T000003911239 | | **自评总分：** | 95.25 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 315,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 315,000.00 | 52.5 | 10.00 | 5.25 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 600,000.00 |  | 315,000.00 | 52.5 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建（扩建）新农人培育提升项目7个，带动周边农户35人就近就业以及提供5人临时用工，增加新农人收入5万元以上，新农人培育项目县级补助60万元，项目建设满意度达90%。 | | | | 新建（扩建）新农人培育提升项目7个，带动周边农户35人就近就业以及提供5人临时用工，增加新农人收入5万元以上，新农人培育项目县级补助60万元，项目建设满意度达90%。 | | | | 完成新农人培育提升项目7个，带动周边农户35人就近就业以及提供5人临时用工，增加新农人收入5万元以上，新农人培育项目县级补助60万元，项目建设满意度达90%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新农人培育提升项目 | 个 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 带动农户就业 | 人 | ≥ | 35 | 35 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目完工时间 | 年 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 增加新农人收入 | 万元 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 提供临时用工数 | 人 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目投入成本 | 万元 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年动物防疫强制免疫资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003964187 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘宗国 | | **联系电话：** | 18716828336 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 强制免疫病种畜禽的免疫密度大于90%，全面开展产地检疫；无害化处理工作不断加强，无害化处理率不断提高；提高资金使用率。 | | | | 强制免疫病种畜禽的免疫密度大于90%，全面开展产地检疫；无害化处理工作不断加强，无害化处理率不断提高；提高资金使用率。 | | | | 该项目主要用于强制免疫病种畜禽的免疫密度达90%，全面开展产地检疫；项目已全面完成，无害化处理工作不断加强，无害化处理率不断提高。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 产地检疫 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 强制免疫 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 无害化处理 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 财政补助经费使用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 依法对重大动物疫情处置率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 重大动物疫情及时报告率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 重大动物疫病防控工作 | % | 定性 | 动物疫病防控 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 病死动物造成环保污染情况 | 起 | 定性 | 避免污染 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 保障人员及动物健康 | 起 | 定性 | 保障健康 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 接受强制免疫养殖户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年林业有害生物防治经费 | | **项目编码：** | 50023024T000003974288 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成市级下达的防治目标任务。 | | | | 林业有害生物成灾率控制在2.8%以下；松材线虫病疫情监测覆盖率100%；做好松材线虫病疫木清除工作，完成市级下达的防治目标任务。 | | | | 项目主要用于2023年林业有害生物防治，该项目已完成，完成林业有害生物成灾率控制在2.8%；松材线虫病疫情监测覆盖率达100%；完成松材线虫病疫木清除工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 开展飞机防治次数 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 林业有害生物成灾率 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 林业有害生物防治及时率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 | 个 | 定性 | 森林生态系统功能改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 林业有害生物防治经费 | 万元 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 仁沙镇2023年农村人居环境整治会 | | **项目编码：** | 50023024T000004098673 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 人居环境整治。 | | | | 人居环境整治。 | | | | 完成人居环境整治点1个，项目验收全部完成且合格，支出经费2万元，提升农村居民生活质量，促进居民改善不良生活习惯，提高群众满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 人居环境整治村个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目验收 | 个 | 定性 | 验收合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目建设周期 | 月 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目总支出 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 提升农村居民生活质量 | 户 | 定性 | 质量提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 促进农村居民不良生活习惯改变 | 户 | 定性 | 不良习惯改变 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年“三馆一中心”免费开放绩效评价奖励 | | **项目编码：** | 50023024T000004119455 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陶世权 | | **联系电话：** | 17323581855 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,000.00 |  | 4,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于仁沙镇文化服务中心免费开放经费支出。 | | | | 用于仁沙镇文化服务中心免费开放经费支出。 | | | | 该资金主要用于陶家坪村新丰书院建设及文物修缮维护，全年执行数4000，资金拨付率100%。陶家坪新丰书院获各级媒体的一致好评，群众参与文体活动成效显著提高，项目已圆满完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 免费开放场所数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 免费开放群众参与人数 | 人/次 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 免费开放正常率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 群众参与人次年增长 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 部分村畜禽产业补助项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004134862 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 55,000.00 |  | 55,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对养殖场（户）购买肉牛、鸡苗、仔猪、羊羔补助，发展壮大村集体经济。 | | | | 对养殖场（户）购买肉牛、鸡苗、仔猪、羊羔补助，发展壮大村集体经济。 | | | | 该项目主要用于养殖场（户）购买肉牛、鸡苗、仔猪、羊羔补助，发展壮大村集体经济。项目已完成，完成补助5.5万元，资金已拨付完成，受益农户满意度显著提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新增鸡存栏 | 只 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 新增肉牛存栏 | 头 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 新增山羊存栏 | 只 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 新增生猪存栏 | 头 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 鸡苗补助 | 元/只 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 肉牛补助 | 元/头 | ≤ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 羊羔补助 | 元/只 | ≤ | 300 | 300 | 0 | 100 | 4 | 4 |  |  |
| 仔猪补助 | 元/头 | ≤ | 500 | 500 | 0 | 100 | 7 | 7 |  |  |
| 可持续影响 | 户 | 定性 | 持续影响 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户数 | 户 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年天保工程公益林集中管护费 | | **项目编码：** | 50023024T000004135450 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘伟 | | **联系电话：** | 15330535656 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 35,000.00 |  | 35,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 35,000.00 |  | 35,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 35,000.00 |  | 35,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 确保我镇公益林管护到位。 | | | | 确保我镇公益林管护到位。 | | | | 该项目主要用于全镇公益林的管护。资金拨付率100%，补助护林员管护费3.5万元。项目已全面完成，森林生态系统功能改善可持续影响。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 落实非国有地方公益林集中管护面积 | 万亩 | ≥ | 1.88 | 1.88 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 落实非国有国家公益林集中管护面积 | 万亩 | ≥ | 0.12 | 0.12 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 集中管护费兑现率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 集中管护费申报率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 非国有公益林集中管护当期任务完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 集中病虫防治及森林防火公共开支补助标准 | 元/亩 | ≥ | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 集中管护工资补助标准 | 元/村年 | ≥ | 900 | 900 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 集中管护工资补助标准 | 元/套 | ≥ | 0.8 | 0.8 | 0 | 100 | 6 | 6 |  |  |
| 提供管护岗位 | 人 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 森林生态系统生态效益发挥 | 处 | 定性 | 生态效益发挥 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 | 处 | 定性 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 1 | 0 | 100 | 8 | 8 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇红庙子通畅工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147184 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 173,808.60 |  | 173,808.60 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 173,808.60 |  | 173,808.60 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 173,808.60 |  | 173,808.60 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付红庙子通畅工程工程款。 | | | | 用于支付红庙子通畅工程工程款。 | | | | 该路已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇红庙子通畅工程工程款。支付项目资金金额为173808.6元，及时支付款项，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 173808.6 | 173808.6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇红庙子村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147266 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 520,458.57 |  | 520,458.57 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 520,458.57 |  | 520,458.57 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 520,458.57 |  | 520,458.57 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇红庙子村通畅工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇红庙子村通畅工程工程款。 | | | | 仁沙镇红庙子村通畅工程已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇红庙子村通畅工程工程款。支付项目资金金额为520458.57元，已及时支付款项，群众满意度为良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 520458.57 | 520458.57 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇李家坪村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147366 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 338,244.08 |  | 338,244.08 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 338,244.08 |  | 338,244.08 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 338,244.08 |  | 338,244.08 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇李家坪村通畅工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇李家坪村通畅工程工程款。 | | | | 该路段已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇李家坪村通畅工程工程款。支付项目资金金额为338244.08元，资金已拨付成功，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 338244.08 | 338244.08 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇杭家坪村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147459 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 378,353.23 |  | 378,353.23 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 378,353.23 |  | 378,353.23 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 378,353.23 |  | 378,353.23 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇杭家坪村通畅工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇杭家坪村通畅工程工程款。 | | | | 该项目已完成修建，资金用于支付丰都县仁沙镇杭家坪村通畅工程工程款。支付项目资金378353.23元，已支付及时完毕资金。受益群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 378353.23 | 378353.23 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇隆家沟村朝阳寺撤并村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147506 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,184.41 |  | 100,184.41 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,184.41 |  | 100,184.41 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,184.41 |  | 100,184.41 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇隆家沟村朝阳寺撤并村通畅工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇隆家沟村朝阳寺撤并村通畅工程工程款。 | | | | 该项目已完成修建，资金用于支付丰都县仁沙镇朝阳寺撤并村通畅工程工程款。支付项目资金100184.41元，已支付及时拨付完毕资金。受益群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 100184.41 | 100184.41 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇古佛村绣球撤并村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147549 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 237,573.58 |  | 237,573.58 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 237,573.58 |  | 237,573.58 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 237,573.58 |  | 237,573.58 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇古佛村绣球撤并村通畅工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇古佛村绣球撤并村通畅工程工程款。 | | | | 该路已修建完成，资金用于支付丰都县仁沙镇古佛村绣球撤并村通畅工程工程款。支付项目资金金额为237573.58元，资金已拨付完后完成，及时支付款项，群众满意度为良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 237573.58 | 237573.58 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇前丰撤并村畅通工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147576 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 67,698.80 |  | 67,698.80 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 67,698.80 |  | 67,698.80 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 67,698.80 |  | 67,698.80 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇前丰撤并村畅通工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇前丰撤并村畅通工程工程款。 | | | | 该工程已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇仁沙镇前丰撤并村畅通工程工程款。支付项目资金金额为67698.8元，资金已拨付成功，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 67698.8 | 67698.8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇七星寨村道改建公路工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147591 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 158,775.71 |  | 158,775.71 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 158,775.71 |  | 158,775.71 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 158,775.71 |  | 158,775.71 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇七星寨村道改建公路工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇七星寨村道改建公路工程工程款。 | | | | 该路段已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇七星寨村道改建公路工程款。支付项目资金金额为158775.71元，资金已拨付成功，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 158775.71 | 158775.71 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇升坪寨撤并村道改建公路工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147597 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 544,966.71 |  | 544,966.71 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 544,966.71 |  | 544,966.71 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 544,966.71 |  | 544,966.71 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇升坪寨撤并村道改建公路工程.工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇升坪寨撤并村道改建公路工程工程款。 | | | | 该路段已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇升坪寨撤并村道改建公路工程款。支付项目资金金额为544966.71元，资金已拨付成功，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 544966.71 | 544966.71 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇马家塘撤并村道改建公路工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147616 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 196,718.98 |  | 196,718.98 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 196,718.98 |  | 196,718.98 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 196,718.98 |  | 196,718.98 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇马家塘撤并村道改建公路工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇马家塘撤并村道改建公路工程工程款。 | | | | 该项目已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇马家塘撤并村道改建公路工程工程款。支付项目资金金额为196718.98元，及时支付款项，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 196718.98 | 196718.98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇罗家桥村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147634 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 447,782.54 |  | 447,782.54 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 447,782.54 |  | 447,782.54 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 447,782.54 |  | 447,782.54 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇罗家桥村通畅工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇罗家桥村通畅工程工程款。 | | | | 该路已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇罗家桥通畅工程工程款。支付项目资金金额为447782.54元，及时支付款项，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 447782.54 | 447782.54 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇余家坪撤并村道路建设 | | **项目编码：** | 50023024T000004147661 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 17358394678 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,043,962.75 |  | 1,043,962.75 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,043,962.75 |  | 1,043,962.75 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,043,962.75 |  | 1,043,962.75 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇余家坪撤并村道路建设工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇余家坪撤并村道路建设工程款。 | | | | 该路段已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇余家坪撤并村道路建设工程款。支付项目资金金额为1043962.75元，资金已拨付成功，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 1043962.75 | 1043962.75 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县仁沙镇汽车站汽车室及附属工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004147745 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦禹 | | **联系电话：** | 70689038 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 648,050.46 |  | 648,050.46 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 648,050.46 |  | 648,050.46 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 648,050.46 |  | 648,050.46 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于支付丰都县仁沙镇汽车站汽车室及附属工程工程款。 | | | | 用于支付丰都县仁沙镇汽车站汽车室及附属工程工程款。 | | | | 该工程已修建完毕，资金用于支付丰都县仁沙镇汽车站汽车室及附属工程工程款。支付项目资金金额为648050.46元，资金已拨付成功，群众满意度良好。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 支付项目资金 | 元 | ＝ | 648050.46 | 648050.46 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 及时支付款项 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | “活人墓”等违建墓地整治专项行动第一批工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004150499 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 906-丰都县仁沙镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 冉怡 | | **联系电话：** | 19936151453 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,270.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,270.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,270.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于“活人墓”等违建墓地整治专项行动工作经费0.527万元。 | | | | 用于“活人墓”等违建墓地整治专项行动工作经费0.527万元。 | | | | 该项目资金用于“活人墓”等违建墓地整治专项行动工作经费，增加耕地面积，扩大林地面积。项目已完成，群众满意度大于90%。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 整治违建墓地 | 座 | ＝ | 621 | 621 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |
| 可复耕复绿 | 处 | 定性 | 可复耕复绿 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工作经费 | 元 | ＝ | 5270 | 5270 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |