|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县三建乡集镇基础设施完善及龙河生态旅游三建段道路改造工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002157332 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 262,770.00 |  | 262,770.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 262,770.00 |  | 262,770.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 262,770.00 |  | 262,770.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2017年已建成投用场镇道路2.48公里及市政平场66万方，项目结算金额4833.25万元，已支付4292.7万元，尚欠工程款540.55万元。渝财农[2020]129号（丰财农【2021】6号）三峡后续资金指标600万元，经多次比例审批支付后，结转到2024年指标48.3万元，当年支付完毕，清偿工程款48.3万元。 | | | | 2017年已建成投用场镇道路2.48公里及市政平场66万方，项目结算金额4833.25万元，已支付4292.7万元，尚欠工程款540.55万元。渝财农[2020]129号（丰财农【2021】6号）三峡后续资金指标600万元，经多次比例审批支付后，结转到2024年指标48.3万元，当年支付完毕，清偿工程款48.3万元。 | | | | 2017年已建成投用场镇道路2.48公里及市政平场66万方，项目结算金额4833.25万元，2024年末已累计支付4318.977万元，三峡后续资金600万元截至2024年末剩余结转22.023万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 场镇市政道路里程 | 公里 | ≥ | 2.48 | 2.48 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 市政平场方量 | 立方米 | ≥ | 660000 | 660000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程款按时支付率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对场镇避险搬迁的促进作用 |  | 定性 | 明显推动 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 2024结转三峡后续资金 | 万元 | ≤ | 48.3 | 48.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡文化服务中心建设 | | **项目编码：** | 50023022T000002163280 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 657,468.00 |  | 657,468.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 657,468.00 |  | 657,468.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 657,468.00 |  | 657,468.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2022年已建成三建乡综合文化服务中心，用地面积3800平方米，建筑面积1500平方米，文体健身广场用地面积2000平方米，道路及绿化用地面积300平方米。配套完善了文化服务中心的设施设备。渝财教[2018]74号总指标83万元结转41.775万元；渝财教[2019]93号总指标98万元结转23万元；渝财教[2020]94号总指标100万元结转12.6718万元。三个文件指标总结转77.4468万元到2024年，用于支付重庆建工集团工程款64.775万元，添置文化服务中心设施设备12.6718万元。（2024年春节前比例支付52.6718万元，剩余指标24.775万元用于重庆建工集团工程款），充分完善服务功能，提升群众文体活动的场所条件。 | | | | 2022年已建成三建乡综合文化服务中心，用地面积3800平方米，建筑面积1500平方米，文体健身广场用地面积2000平方米，道路及绿化用地面积300平方米。配套完善了文化服务中心的设施设备。渝财教[2018]74号总指标83万元结转41.775万元；渝财教[2019]93号总指标98万元结转23万元；渝财教[2020]94号总指标100万元结转12.6718万元。三个文件指标总结转77.4468万元到2024年，用于支付重庆建工集团工程款64.775万元，添置文化服务中心设施设备12.6718万元。（2024年春节前比例支付52.6718万元，剩余指标24.775万元用于重庆建工集团工程款），充分完善服务功能，提升群众文体活动的场所条件。 | | | | 2022年已建成三建乡综合文化服务中心，用地面积3800平方米，建筑面积1500平方米，文体健身广场用地面积2000平方米，道路及绿化用地面积300平方米。配套完善了文化服务中心的设施设备。渝财教[2018]74号总指标83万元结转41.775万元；渝财教[2019]93号总指标98万元结转23万元；渝财教[2020]94号总指标100万元结转12.6718万元。三个文件指标总结转77.4468万元到2024年，用于支付重庆建工集团工程款64.775万元，添置文化服务中心设施设备12.6718万元。（2024年支付53.075万元，剩余指标11.7万元已于2025年1月支付给重庆建工集团），充分完善服务功能，提升群众文体活动的场所条件。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建筑面积 | 平方米 | ≤ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 配套完善的文化服务中心数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 用地面积 | 平方米 | ≤ | 3800 | 3800 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 工程费用 | 万元 | ≤ | 64.775 | 64.775 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 设施设备费用 | 万元 | ≤ | 12.6718 | 12.6718 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 提升群众文体活动的作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程使用年限 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 77.4468 | 77.4468 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡道路整治提升项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002163303 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 213,034.16 |  | 213,034.16 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 213,034.16 |  | 213,034.16 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 213,034.16 |  | 213,034.16 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建水毁道路边沟14.5公里，护脚墙7130m3，新建涵洞4处。 | | | | 新建水毁道路边沟14.5公里，护脚墙7130m3，新建涵洞4处。 | | | | 修复水毁道路边沟14.5公里，护脚墙7130m3，新建涵洞4处。该项目结算金额88.50199万元，2024年前支付53.50199万元，2024年支付23.75万元，2025年1月26日支付10.125万元，结转资金1.125万元到2025年继续使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建边沟里程 | 公里 | ＝ | 14.5 | 14.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新建涵洞 | 座 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 新建护脚墙 | 立方米 | ＝ | 7130 | 7130 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 整治提升道路数量 | 条 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ＝ | 66.216151 | 66.21615 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 促进区域经济社会协调发展效果 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2021年安全生命防护工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002164366 | | **自评总分：** | 97.60 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 228,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 228,000.00 | 76 | 10.00 | 7.60 |
| 一般公共预算 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 228,000.00 | 76 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新安装农村重点路段安全生命防护栏工程39处9877米。补助资金总额262.652万元 | | | | 新安装农村重点路段安全生命防护栏工程39处9877米。补助资金总额262.652万元 | | | | 新安装农村重点路段安全生命防护栏工程39处9880米。当年支付资金22.8万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 安装防护栏数量 | 段 | ＝ | 39 | 39 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新建防护栏长度 | 米 | ＝ | 9877 | 9880 | 0.03 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目验收 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助交通建设专项资金 | 万元 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 保障辖区车辆安全行驶作用 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2021年三建乡绿春坝村采摘园建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002205640 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 269,076.58 |  | 269,076.58 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 269,076.58 |  | 269,076.58 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 269,076.58 |  | 269,076.58 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 土地整治打造采摘园30亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果500颗；紫花枫林木等观赏苗木1000株；新建环形道路3公里;园区采摘步道2.5公里;管网配套8公里；新建采摘园围挡2.5公里。 | | | | 土地整治打造采摘园30亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果500颗；紫花枫林木等观赏苗木1000株；新建环形道路3公里;园区采摘步道2.5公里;管网配套8公里；新建采摘园围挡2.5公里。 | | | | 已完成绿春坝村采摘园苗木及基础设施建设，工程已竣工验收并审计结算，2024年支付26.907658万元，2025年1月26日春节支付21.157万元，2015年继续须继续申请支付结算款10.413万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 配套管网 | 公里 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 土地整治打造采摘园面积 | 亩 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 新建采摘园围挡 | 公里 | ≥ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 新建环形道路 | 公里 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 新建园区采摘步道 | 公里 | ≥ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 栽植桃李樱桃等嘉宝果 | 株 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 栽植紫花枫林木等观赏苗木 | 株 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 项目建设期限 | 月 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助项目资金总额 | 万元 | ＝ | 275 | 275 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 农户项目建设务工增收 | 万元 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 带动农户产业发展人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 改善生态环境 |  | 定性 | 显著改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 2021年完成投资 | 万元 | ≤ | 26.907658 | 26.907658 | 0 | 100 | 7 | 7 | 否 |  |
| 2022年完成投资 | 万元 | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 8 | 否 | 指标设置往年的投资额，2024年无数据 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡产业后续精细化管护项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002208069 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 130,000.00 |  | 130,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 渝财农[2021]81号下达三建乡2021年产业后续精细化管护项目资金3000万元，已完成当年12599.2亩的扶贫产业的精细化管护任务，已支付2850万元，结转150万元。完成该项目的结算审核，结转资金150万元用于支付工程二类费用13万元和管护费用137万元。 | | | | 渝财农[2021]81号下达三建乡2021年产业后续精细化管护项目资金3000万元，已完成当年12599.2亩的扶贫产业的精细化管护任务，已支付2850万元，结转150万元。完成该项目的结算审核，结转资金150万元用于支付工程二类费用13万元和管护费用137万元。 | | | | 已完成当年12599.2亩的扶贫产业的精细化管护任务，资金计划3000万元 存量结转150万元，2024年用于支付工程二类费用13万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 精细化管护面积 | 亩 | ≥ | 12599.2 | 12599.2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对扶贫产业和三变改革的巩固作用 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 林果业对生态环境的改善作用 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 13 | 13 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡场镇水系配套工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002405136 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 625,170.00 |  | 625,170.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 625,170.00 |  | 625,170.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 625,170.00 |  | 625,170.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 已完成溪流梳理及景观水景3138.63㎡，硬质铺装13300㎡，配套绿化建设32159.2㎡，提升场镇防洪出涝功能。该项目资金计划2800万元，已支付2699.026662万元，渝财农[2021]54号结转100.973338万元，在2024年用于支付建工集团工程款30.54万元，设计费5.7万元，监理费57.6万元，预算编制费7.13338万元。保障在春节前比例支付39.644万元。 | | | | 已完成溪流梳理及景观水景3138.63㎡，硬质铺装13300㎡，配套绿化建设32159.2㎡，提升场镇防洪出涝功能。该项目资金计划2800万元，已支付2699.026662万元，渝财农[2021]54号结转100.973338万元，在2024年用于支付建工集团工程款30.54万元，设计费5.7万元，监理费57.6万元，预算编制费7.13338万元。保障在春节前比例支付39.644万元。 | | | | 场镇水系配套项目已完工交付使用，项目总投资2800万元，2024年实际支付62.517万元，用于工程款22.903万元，监理费26.780662万元，施工设计费12.833338万元。2025年1月26日春节支付19.722万元，结转资金18.734338万元到2025年继续使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 配套绿化面积 | 平方米 | ≥ | 32159.2 | 32159.2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 溪流梳理及景观水景面积 | 平方米 | ≥ | 3138.63 | 3138.63 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 硬质铺装面积 | 平方米 | ≥ | 13300 | 13300 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 对场镇防洪排涝功能的改善作用 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 100.973338 | 100.973338 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡文化服务中心免费开放活动 | | **项目编码：** | 50023022T000002444814 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 3,378.04 |  | 3,378.04 |  | 3,378.04 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 3,378.04 |  | 3,378.04 |  | 3,378.04 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 3,378.04 |  | 3,378.04 |  | 3,378.04 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障三建乡文化服务中心免费开放运行，每年补助经费5万元 | | | | 保障三建乡文化服务中心免费开放运行，每年补助经费5万元 | | | | 已完成文化服务中心全年免费开放任务，支付使用完2023年结转结余资金0.3378万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 免费开放文化服务中心数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 免费开放运行效果 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 免费开放年限 | 年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 2022-2026年补助经费总额 | 万元 | ＝ | 0.337804 | 0.337804 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 每年补助免费开放经费 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 对群众文化生活提升促进作用 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 免费开放年限 | 年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2022年产业后期管护项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002450348 | | **自评总分：** | 98.65 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 三建乡现有经果林产业共 15069.1 亩，全部为本次管护范围。项目涉及 14 种经济树种，其中雷竹 3314.1 亩，毛竹 3838.4 亩，高节竹173.4 亩，青脆李 3175.7 亩，油茶 1090.2 亩，花椒 753.2 亩，沃柑 630.4亩，板栗 410.1 亩，猪腰枣 661.3 亩，秋彤桃 935.5 亩，枇杷 15.0 亩，桑葚 32.7 亩，西梅 23.9 亩，樱桃 15.3 亩。根据现有苗木生长状况与投产状况，根据专家团队意见，分别采取不同程度的管护措施，以提高经济效益。 | | | | 三建乡现有经果林产业共 15069.1 亩，全部为本次管护范围。项目涉及 14 种经济树种，其中雷竹 3314.1 亩，毛竹 3838.4 亩，高节竹173.4 亩，青脆李 3175.7 亩，油茶 1090.2 亩，花椒 753.2 亩，沃柑 630.4亩，板栗 410.1 亩，猪腰枣 661.3 亩，秋彤桃 935.5 亩，枇杷 15.0 亩，桑葚 32.7 亩，西梅 23.9 亩，樱桃 15.3 亩。根据现有苗木生长状况与投产状况，根据专家团队意见，分别采取不同程度的管护措施，以提高经济效益。 | | | | 2022年产业管护任务已完成，2024年支付结算款20万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 板栗管护面积 | 亩 | ＝ | 410.1 | 410.1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 花椒管护面积 | 亩 | ＝ | 753.2 | 753.4 | 0.03 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 其他新鲜水果管护面积 | 亩 | ＝ | 86.9 | 86.7 | 0.23 | 97.7 | 2 | 1.95 | 否 |  |
| 青脆李管护面积 | 亩 | ＝ | 3175.7 | 3257.6 | 2.58 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 秋彤桃管护面积 | 亩 | ＝ | 935.5 | 928.3 | 0.77 | 92.3 | 5 | 4.61 | 否 |  |
| 沃柑管护面积 | 亩 | ＝ | 630.4 | 633.4 | 0.48 | 100 | 3 | 3 | 否 |  |
| 油茶管护面积 | 亩 | ＝ | 1090.2 | 1090 | 0.02 | 99.8 | 5 | 4.99 | 否 |  |
| 猪腰枣管护面积 | 亩 | ＝ | 661.3 | 661.1 | 0.03 | 99.7 | 5 | 4.99 | 否 |  |
| 竹类管护面积 | 亩 | ＝ | 7325.9 | 7195.2 | 1.78 | 82.2 | 5 | 4.11 | 否 |  |
| 产业管护合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目实施期限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 2022年补助资金 | 万元 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众参与产业管护务工增收 | 万元 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 对巩固脱贫攻坚和产业发展的促进作用 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 林果类产业对生态环境的保护改善作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 产业项目寿命 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年三建乡乡村治理建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002661199 | | **自评总分：** | 90.93 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 28,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 28,000.00 | 9.33 | 10.00 | 0.93 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 28,000.00 | 9.33 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成全乡人居环境，深化“三治”融合的整治，重点对绿春坝村长五间、铁路桥下居民点和绿春坝安置点的环境进行了综合整治。当年预算资金50万元，支付工程款41.8万元，二类费用8.2万元,资金支付率100%，改善人居环境面貌。 | | | | 完成全乡人居环境，深化“三治”融合的整治，重点对绿春坝村长五间、铁路桥下居民点和绿春坝安置点的环境进行了综合整治。当年预算资金50万元，支付工程款41.8万元，二类费用8.2万元,资金支付率100%，改善人居环境面貌。 | | | | 已完成全乡人居环境，深化“三治”融合的整治，重点完成了绿春坝村长五间、铁路桥下居民点和绿春坝安置点的环境综合整治。项目未结算审核，当年支付2.8万元二类费用剩余资金结转到下年使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 整治村居数量 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 改善人居环境作用 |  | 定性 | 有效提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目设计使用寿命 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2022年乡村公路安防工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002698060 | | **自评总分：** | 77.79 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  | 226,100.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  | 226,100.00 | 77.96 | 10.00 | 7.79 |
| 一般公共预算 |  |  | 290,000.00 |  | 290,000.00 |  | 226,100.00 | 77.96 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新安装农村公路安全保障生命防护栏工程7.546公里，项目总投资150.92万元，本次补助资金108万元，提升三建乡农村公路安全系数，保障群众出行安全 | | | | 新安装农村公路安全保障生命防护栏工程7.546公里，项目总投资150.92万元，本次补助资金108万元，提升三建乡农村公路安全系数，保障群众出行安全 | | | | 建成农村公路安全保障生命防护栏工程3.748公里，项目资金当年支付22.61万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 完成公路安全护栏安装里程 | 公里 | ≥ | 7.546 | 3.748 | 50.33 | 0 | 20 | 0 | 是 | 当年未实施完，通过设计变更继续实施 |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 防护栏安装完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 投资预算执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 保障群众安全出行 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提升道路安全系数 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年三建乡改厨改卫项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002698227 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 46,000.00 |  | 46,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 46,000.00 |  | 46,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 46,000.00 |  | 46,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 基本解决全乡四改、拆危、垃圾平台、人行便道、五清等历史遗留问题，本次完成农村厕改100户，危房拆除274户，补助资金105万元 | | | | 基本解决全乡四改、拆危、垃圾平台、人行便道、五清等历史遗留问题，本次完成农村厕改100户，危房拆除274户，补助资金105万元 | | | | 完成了全乡农村厕改100户，危房拆除274户，投资总额金105万元，存量资金4.6万元已全部使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 完成农村厕所改造数量 | 户 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 完成危房拆除数量 | 户 | ≥ | 274 | 274 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 当年开工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 当年完工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 农村厕所改造补助标准 | 元/户 | ≤ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 危旧房拆除补助标准 | 元/户 | ≤ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 提升居民住房安全 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目受益人口 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡夜力坪村油菜玉米轮作示范项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002700856 | | **自评总分：** | 85.72 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 43,014.29 |  | 43,014.29 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 43,014.29 |  | 43,014.29 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 43,014.29 |  | 43,014.29 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 油菜玉米轮作示范种植700亩，补助资金48万元。 | | | | 油菜玉米轮作示范种植700亩，补助资金48万元。 | | | | 完成夜力坪村油菜玉米轮作示范种植650亩，提高了土地利用率，助推了乡村旅游。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 油菜玉米轮作示范种植面积 | 亩 | ≥ | 700 | 650 | 7.14 | 28.6 | 20 | 5.72 | 是 | 验收种植面积为650亩 |
| 项目验收 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 4.301429 | 4.301429 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 增加农户收入 | 万元 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益农户数 | 户 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目存续期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡红旗寨村柠檬产业精细化管护项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002700871 | | **自评总分：** | 82.28 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 66,762.98 |  | 66,762.98 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 66,762.98 |  | 66,762.98 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 66,762.98 |  | 66,762.98 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于红旗寨村约1500亩柠檬产业精细化管护，补助资金90万元。 | | | | 用于红旗寨村约1500亩柠檬产业精细化管护，补助资金90万元。 | | | | 完成2023年红旗寨村1367.1亩柠檬产业管护的项目结算，支付结算款66762.98元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 柠檬精细化管护面积 | 亩 | ≥ | 1500 | 1367.1 | 8.86 | 11.4 | 20 | 2.28 | 是 | 实际管护面积1367.1亩 |
| 项目质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 6.676298 | 6.6676298 | 0.13 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 增加农户收入 | 万元 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益农户数 | 户 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生态环境影响 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡绿春坝村人居环境治理项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002700902 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 281,200.00 |  | 281,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 281,200.00 |  | 281,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 281,200.00 |  | 281,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 项目已完成园路修建504.39㎡、景墙砌筑29.63m3、排水沟边墙砌筑11.56m3、花台砌筑18.43m3、双壁波纹管DN3004m、沟槽土方开挖17.33m3、沟槽石方开挖7.43m3、沟槽土石回填1.64m3、花台土回填23.98m3、原河床砼拆除74.7m3、管道拆除100m、DN500钢筋砼管安装100m、河床基础回填395.5m3、河道景观跳登石699.01t、景观石23t、排水沟底板C25砼浇筑1.68㎡、C25钢筋砼板1.04m3、光缆线破坏后修复等。资金计划98万元，已比例审批支付11万元，结转87万元项目竣工结算后支付。 | | | | 项目已完成园路修建504.39㎡、景墙砌筑29.63m3、排水沟边墙砌筑11.56m3、花台砌筑18.43m3、双壁波纹管DN3004m、沟槽土方开挖17.33m3、沟槽石方开挖7.43m3、沟槽土石回填1.64m3、花台土回填23.98m3、原河床砼拆除74.7m3、管道拆除100m、DN500钢筋砼管安装100m、河床基础回填395.5m3、河道景观跳登石699.01t、景观石23t、排水沟底板C25砼浇筑1.68㎡、C25钢筋砼板1.04m3、光缆线破坏后修复等。资金计划98万元，已比例审批支付11万元，结转87万元项目竣工结算后支付。 | | | | 已完成绿春坝村人居环境治理项目建设，年初结转资金58万元，当年春节及秋季比例支付28.12万元，结转下年29.88万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 景墙砌筑 | 立方米 | ≥ | 29.63 | 29.63 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 修建园路 | 平方米 | ≥ | 504.39 | 504.39 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目建设工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善居民居住环境 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 受益人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 设计使用寿命 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 当年预算资金 | 万元 | ≤ | 58 | 58 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 总投资 | 万元 | ≤ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2018年第三批地质灾害防治项目（场镇搬迁） | | **项目编码：** | 50023023T000002752410 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 67,773.55 |  | 67,773.55 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 67,773.55 |  | 67,773.55 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 67,773.55 |  | 67,773.55 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 渝财建[2018]116号关于2018年第三批地质灾害防治项目安排预算资金1000万元，用于三建乡场镇滑坡避险搬迁工程，本次申请继续使用存量资金17.530394万元。 | | | | 渝财建[2018]116号关于2018年第三批地质灾害防治项目安排预算资金1000万元，用于三建乡场镇滑坡避险搬迁工程，本次申请继续使用存量资金17.530394万元。 | | | | 使用结转的第三批地质灾害的防治经费67773.55万元，完成场镇避险搬迁的电力管线施工建设。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 实施三建乡场镇滑坡整体避险搬迁项目数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 用于场镇搬迁临设等工程款支出 | 万元 | ≤ | 17.530394 | 17.530394 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 用于场镇搬迁项目二类费用支出 | 万元 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 用于场镇搬迁征地拆迁安置费用支出 | 万元 | ≤ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 场镇避险搬迁工程合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目实施工期 | 年 | ≤ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对地灾群众的防灾救灾促进作用 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 存量资金结转指标金额 | 万元 | ≤ | 17.530394 | 17.530394 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建鱼泉子桥加固整改项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002833091 | | **自评总分：** | 97.17 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 1,500,000.00 |  | 1,846,100.00 |  | 1,323,900.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,500,000.00 |  | 1,846,100.00 |  | 1,323,900.00 | 71.71 | 10.00 | 7.17 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,500,000.00 |  | 1,846,100.00 |  | 1,323,900.00 | 71.71 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 复建鱼泉子村龙河公路桥一座，共152米，桥面宽7.5米，总投资660万元 | | | | 复建鱼泉子村龙河公路桥一座，共152米，桥面宽7.5米，总投资660万元 | | | | 鱼泉子桥加固整改项目已于2023年12月竣工交付使用，工程未交竣工验收。预算资金为2023年下达的专项资金150万元和2024年春节交通维稳资金34.61万元，当年分别支付125.396万元和7万元，剩余资金52.22万元结转到下年使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 复建水毁桥梁数量 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 桥梁长度 | 延米 | ≥ | 152 | 152 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 桥面宽度 | 米 | ＝ | 7.5 | 7.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程质量验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目建设期限 | 年 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 增加桥梁复建施工农民家庭收入 | 万元 | ≥ | 55 | 55 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 解决群众过河难效果 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 184.61 | 184.61 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2020年村民小组联网路 | | **项目编码：** | 50023023T000002833100 | | **自评总分：** | 93.83 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 200,000.00 |  | 324,200.00 |  | 124,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 200,000.00 |  | 324,200.00 |  | 124,200.00 | 38.3 | 10.00 | 3.83 |
| 一般公共预算 |  |  | 200,000.00 |  | 324,200.00 |  | 124,200.00 | 38.3 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建三建乡村民小组联网路5条2.31公里，路面宽度4.5-6.5米，总投资160万元，补助交通建设资金120万元。其中：绿春坝村1组路面6.5米宽总长1公里，鱼泉子村5组3条3组1条路面宽4.5米砼路面总长1.31公里。 | | | | 新建三建乡村民小组联网路5条2.31公里，路面宽度4.5-6.5米，总投资160万元，补助交通建设资金120万元。其中：绿春坝村1组路面6.5米宽总长1公里，鱼泉子村5组3条3组1条路面宽4.5米砼路面总长1.31公里。 | | | | 已建成2.31公里村民小组联网路，项目未结算审核，年末结转资金20万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 4.5米宽公路里程 | 公里 | ≥ | 1.31 | 1.31 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 6.5米宽公路里程 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目建设期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 增加群众务工收入 | 万元 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 解决群众出行难效果 |  | 定性 | 显著改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助专项资金 | 万元 | ≤ | 68 | 68 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目总投资 | 万元 | ≤ | 160 | 160 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年三建乡农村人居环境整治项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003074207 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 260,000.00 |  | 43,000.00 |  | 43,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 260,000.00 |  | 43,000.00 |  | 43,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 260,000.00 |  | 43,000.00 |  | 43,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 三建乡绿春坝至红旗寨、双鹰坝公路沿线边沟及人居环境整治15公里，及时完成项目验收及报账 | | | | 三建乡绿春坝至红旗寨、双鹰坝公路沿线边沟及人居环境整治15公里，及时完成项目验收及报账 | | | | 已完成绿春坝至红旗寨、双鹰坝公路沿线边沟及人居环境整治15公里，存量资金4.3万元已全部使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 人居环境整治线路里程 | 公里 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 整治人居环境村居数量 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益低收入人口数 | 个 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程设计使用寿命 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助项目资金总额 | 万元 | ≤ | 4.3 | 4.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助 | | **项目编码：** | 50023023T000003124933 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 213,500.00 |  | 213,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 213,500.00 |  | 213,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 213,500.00 |  | 213,500.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对8个村居在家从事家庭经营的533户脱贫户发展种养殖等增收产业开展到户补助，补助资金总额21.35万元。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫。 | | | | 对8个村居在家从事家庭经营的533户脱贫户发展种养殖等增收产业开展到户补助，补助资金总额21.35万元。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫。 | | | | 533户脱贫户已完成2024年种养殖等增收产业的培育发展，补助到户资金21.35万元，夯实了脱贫户的产业增收基础。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助脱贫户数量 | 户 | ≥ | 533 | 533 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 脱贫户产业发展验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目按时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 21.35 | 21.35 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 带动脱贫户户均增收 | 元 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益脱贫人口 | 人 | ≥ | 1600 | 1600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动脱贫人口持续增收效果 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2022年林业产业巩固提升项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003174854 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 303,905.00 |  | 303,905.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 303,905.00 |  | 303,905.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 303,905.00 |  | 303,905.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对三建乡鱼泉子、廖家坝、石龙门、双鹰坝、夜力坪、蔡森坝等6个村居1600亩青脆李开展补植修枝、除草施肥和病虫害防治等管护措施，财政补助管护经费80万元，促进青脆李产业提质增效，增产增收（春节前比例支付15.995万元）。 | | | | 对三建乡鱼泉子、廖家坝、石龙门、双鹰坝、夜力坪、蔡森坝等6个村居1600亩青脆李开展补植修枝、除草施肥和病虫害防治等管护措施，财政补助管护经费80万元，促进青脆李产业提质增效，增产增收（春节前比例支付15.995万元）。 | | | | 已完成2022年林业产业巩固项目建设的全部内容，2024年申请资金69.95万元，实际支付资金30.3905万元，2025年1月26日春节支付12.956万元，2025年结转资金36.6535万元继续使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 管护青脆李产业面积 | 亩 | ＝ | 1600 | 1600 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 涉及青脆李精细化管护村居数量 | 个 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 促进扶贫产业提质增效 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善美化生态环境效果 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助管护经费 | 万元 | ≤ | 80 | 80 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡未成年人保护示范创建及乡村未保工作试点项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003373665 | | **自评总分：** | 96.25 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 54,751.46 |  | 54,751.46 |  | 34,266.70 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 54,751.46 |  | 54,751.46 |  | 34,266.70 | 62.58 | 10.00 | 6.25 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 创建未成年人保护示范点1个，确保全乡未成年人合法权益及健康成长，补助福彩公益金30万元 | | | | 创建未成年人保护示范点1个，确保全乡未成年人合法权益及健康成长，补助福彩公益金30万元 | | | | 创建完成未成年人保护示范点1个，确保了全乡未成年人合法权益及健康成长，使用结余资金3.42667万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建未成年人保护试点站点数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 未成年人受保护率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对未成年人身心健康和合法权益的保护效果 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 未成年人满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 5.475146 | 5.475146 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 实际使用3.42667万元，结余资金2.048476万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡撤并村通畅工程 | | **项目编码：** | 50023023T000003656326 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 226,823.99 |  | 226,823.99 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 226,823.99 |  | 226,823.99 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 226,823.99 |  | 226,823.99 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 实施双鹰坝、鱼泉子两个村3条撤并村通畅工程15.026公里，工程审计金额776.832399万元，已拨付744.15万元，欠结算款32.682399万元 | | | | 实施双鹰坝、鱼泉子两个村3条撤并村通畅工程15.026公里，工程审计金额776.832399万元，已拨付744.15万元，欠结算款32.682399万元 | | | | 已建成双鹰坝、鱼泉子两个村3条撤并村通畅工程15.026公里，工程审计金额776.832399万元，2024年已支付完全部结算款。改善了两个村的交通出行条件。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 撤并村道路里程 | 公里 | ＝ | 15.026 | 15.026 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 撤并村道路条数 | 条 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 3400 | 3400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程使用年限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目资金 | 万元 | ≤ | 22.682399 | 22.682399 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡场镇环线公路改造项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003663378 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 343,076.01 |  | 343,076.01 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 343,076.01 |  | 343,076.01 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 343,076.01 |  | 343,076.01 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 整治并油化三建乡场镇环线破损道路1.95公里，宽度7-8米，补助资金190万元 | | | | 整治并油化三建乡场镇环线破损道路1.95公里，宽度7-8米，补助资金190万元 | | | | 完成三建乡场镇环线破损道路1.95公里的整治油化，宽度7-8米，提高了场镇的通车条件，今年支付交通维稳资金34.3076.01万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 改造场镇道路里程 | 公里 | ≥ | 1.95 | 1.95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 路面改造宽度 | 米 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善场镇交通条件 |  | 定性 | 显著改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助项目资金总额 | 万元 | ≤ | 34.307601 | 34.307601 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年三建乡产业后期管护项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003722906 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,582,000.00 |  | 5,582,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,582,000.00 |  | 5,582,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,582,000.00 |  | 5,582,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成1.5万亩产业后期管护项目建设和检查验收。 | | | | 完成1.5万亩产业后期管护项目建设和检查验收。 | | | | 完成了1.495万亩产业的后期管护项目建设，稳步实现产业提质增收。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 管护面积 | 万亩 | ≤ | 1.5 | 1.495 | 0.33 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 涉及村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益人口数量 | 万人 | ≥ | 1.3 | 1.3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 参与务工增收人口 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 财政预算补助资金 | 万元 | ≤ | 558.2 | 558.2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年三建乡夜力坪八角庙产业路水毁修复项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003722977 | | **自评总分：** | 99.18 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 91,821.37 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 91,821.37 | 91.82 | 10.00 | 9.18 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 91,821.37 | 91.82 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 修复水毁产业道路60米（包括混凝土堡坎及路面修复），完成实施方案编制、项目建设及验收。总投资48万元，2023年补助资金38万元。 | | | | 修复水毁产业道路60米（包括混凝土堡坎及路面修复），完成实施方案编制、项目建设及验收。总投资48万元，2023年补助资金38万元。 | | | | 完成水毁产业道路修复60米，建成混凝土堡坎和砼路面，总投资48万元，2024年补助资金10万元，累计支付工程结算款47.182137万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建挡土墙 | 平方米 | ≥ | 2200 | 2200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提供务工就业岗位 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政投入 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡红旗寨村人居环境整治项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003733602 | | **自评总分：** | 91.19 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 794,800.00 |  | 95,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 794,800.00 |  | 95,000.00 | 11.95 | 10.00 | 1.19 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 794,800.00 |  | 95,000.00 | 11.95 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成三建乡红旗寨村凉水井片区、黄连木古树周边人居环境实施综合整治，包括挡墙、人行道建设等。总投 资328万元，本次下达资金79.48万元。 | | | | 完成三建乡红旗寨村凉水井片区、黄连木古树周边人居环境实施综合整治，包括挡墙、人行道建设等。总投 资328万元，本次下达资金79.48万元。 | | | | 已完成红旗寨村凉水井片区、黄连木古树周边人居环境的综合整治，新建挡墙和人行道建设等环境整治工程措施。总投资328万元，2023年结转资金79.48万元因项目未验收审计没有支付。。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 覆盖村居数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 完成人居环境整治面积 | 平方米 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目受益人口数量 | 人 | ≥ | 650 | 650 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目后期管护延续性 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 工程成本节约率 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目支出控制在预算范围内的比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2023年旧房整治提升 | | **项目编码：** | 50023023T000003733608 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,755,000.00 |  | 1,755,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,755,000.00 |  | 1,755,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,755,000.00 |  | 1,755,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 实施旧房整治提升400户，补助资金419.162万元，本次下达300.1625万元。 | | | | 实施旧房整治提升400户，补助资金419.162万元，本次下达300.1625万元。 | | | | 完成400户旧房整治提升，提高了居民的住房保障安全系数。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 旧房整治提升数量 | 户 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目实施减少低收入群体支出 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善低收入人群居住环境 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 消除农村残破老旧房屋，提升村容村貌 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 房屋整治后安全期限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 工程成本节约率 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 目支出控制在预算范围内的比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡农村生活垃圾分类体系建设项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003745373 | | **自评总分：** | 91.40 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  | 140,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  | 140,000.00 | 14 | 10.00 | 1.40 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  | 140,000.00 | 14 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 配备全乡垃圾箱500个，垃圾转运推车13辆，垃圾压缩车1辆，完善三建乡生活垃圾收运体系，实现人居环境的整洁干净。 | | | | 配备全乡垃圾箱500个，垃圾转运推车13辆，垃圾压缩车1辆，完善三建乡生活垃圾收运体系，实现人居环境的整洁干净。 | | | | 已配备全乡垃圾箱500个，垃圾转运推车13辆，垃圾压缩车1辆，完善了三建乡生活垃圾收运体系，实现人居环境的整洁干净。资金比例支付14万元， | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 购置分类垃圾桶数量 | 个 | ≥ | 240 | 240 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 购置垃圾压缩车数量 | 辆 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 购置垃圾转运推车数量 | 辆 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 分类垃圾桶购置补助标准 | 万元 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 购建垃圾压缩车补助标准 | 万元 | ≤ | 34.5 | 34.5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 购置垃圾转运推车补助标准 | 万元 | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 改善农村居住环境 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 增强居民垃圾分类意识 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 减少城市环境污染 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目后期管护延续性 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2023年中央自然灾害救灾资金（洪涝资金） | | **项目编码：** | 50023024T000003867266 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于三建乡2023年洪涝灾害救灾工作，下达补助资金1万元。 | | | | 用于三建乡2023年洪涝灾害救灾工作，下达补助资金1万元。 | | | | 修复洪涝灾害损毁水利设施及购买应急物资，全部资金用于灾害修复重建，提高了防灾减灾的能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 应急处置洪涝灾害危害村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 应急安全责任事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 减少洪涝灾害对群众生命财产安全的危害 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害资金） | | **项目编码：** | 50023024T000003867270 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于三建乡地质灾害防治救助工作，下达补助资金1万元。 | | | | 用于三建乡地质灾害防治救助工作，下达补助资金1万元。 | | | | 修复地质灾害损毁水利设施及购买应急物资，全部资金用于灾害修复重建，提高了防灾减灾的能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 应急处置场镇整体避险搬迁大型地灾点数量 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 应急处置村居群测群防中型地灾监测点数量 | 处 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 应急安全责任事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 减少地质灾害对群众生命财产安全的危害 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年新农人培育提升工程项目 | | **项目编码：** | 50023024T000003960247 | | **自评总分：** | 79.58 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 242,500.00 |  | 242,500.00 |  | 232,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 242,500.00 |  | 242,500.00 |  | 232,500.00 | 95.87 | 10.00 | 9.58 |
| 一般公共预算 |  |  | 242,500.00 |  | 242,500.00 |  | 232,500.00 | 95.87 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人8人以上。 | | | | 完成2023年度新农人培育提升项目申报、建设、验收、资金支付等事项，通过示范带动，新培育新农人8人以上。 | | | | 培育2023年新农人7人，实际补助资金23.25万元 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 带动农户就业 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 完成新农人培育提升项目 | 个 | ≥ | 8 | 7 | 12.5 | 0 | 20 | 0 | 是 | 实际补助7个 |
| 项目建设完成质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 完成项目建设时限 | 月 | ≤ | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 24.25 | 24.25 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 带动新增收入 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 带动社会资本投入农业产业的资金 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 使用材料符合环保规定 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 保护环境的作用 |  | 定性 | 持续 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡场镇滑坡避险整体搬迁项目 | | **项目编码：** | 50023024T000003980959 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 2,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 2,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 2,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 已完成三建乡滑坡避险整体搬迁场镇一个，项目用地11.9万㎡，建筑面积7.9万㎡（居民安置房32栋4.1万㎡、易地搬迁7栋1.5万㎡、公建单位2.3万㎡），完成场镇公用工程、区间道路、绿化等公共基础设施，实现了居民及公建单位房屋建成并搬迁入住。该项目剩余工程款约7800万元，今年目标是到位资金并支付工程款700万元。 | | | | 已完成三建乡滑坡避险整体搬迁场镇一个，项目用地11.9万㎡，建筑面积7.9万㎡（居民安置房32栋4.1万㎡、易地搬迁7栋1.5万㎡、公建单位2.3万㎡），完成场镇公用工程、区间道路、绿化等公共基础设施，实现了居民及公建单位房屋建成并搬迁入住。该项目剩余工程款约7800万元，今年目标是到位资金并支付工程款700万元。 | | | | 三建乡滑坡避险整体搬迁项目已建成投用，2024年到位资金1200万元，其中：结转2023年结转资金200万元，国有资产处置资金1000万元，当年已全部使用支付，场镇搬迁项目资金得到充分使用，确保了农民工和国有企业工程款的到位。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 搬迁地灾滑坡危害场镇数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新建建筑面积 | 平方米 | ≥ | 79000 | 79000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 消除地灾危害 |  | 定性 | 全面消除 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程使用寿命 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助工程资金 | 万元 | ≤ | 700 | 700 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 | 当年实际到位1200万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 统战工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091189 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 拨付全乡统战工作经费，保障全乡统战工作顺利进行。 | | | | 拨付全乡统战工作经费，保障全乡统战工作顺利进行。 | | | | 有序开展了我乡的统战工作，团结社会各方面人事力量，助力乡村振兴工作前进。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 按上级要求完成工作数量 | 件 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 拨付统战工作经费及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 推动基层民主建设，做好新时期爱国统一战线等工作 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 统战工作经费 | 元/年 | ≤ | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | “三支一扶”人员经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091200 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 435,339.00 |  | 435,339.00 |  | 435,339.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 435,339.00 |  | 435,339.00 |  | 435,339.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 435,339.00 |  | 435,339.00 |  | 435,339.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于拨付“三支一扶”人员工资。 | | | | 用于拨付“三支一扶”人员工资。 | | | | 全年实际保障共计在乡“三支一扶”工作人员3名，资金支出43.5339万元，发挥了大学生扎根基层，服务“三农”的作用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助涉及人数 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金及时到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 保障“三支一扶”人员补助，确保相关工作正常推进 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 元/年 | ＝ | 435339 | 435339 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 普法宣传教育工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091226 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于三建乡普法教育方面，保障普法工作顺利进行。 | | | | 用于三建乡普法教育方面，保障普法工作顺利进行。 | | | | 全年开展普法宣传6次，培训2期，组织法律知识考试1次，费用支出2万元，通过普法提高了干部群众法律知识水平，维护了社会和平稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 全年普法宣传6次，培训班2期 | 次/年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 违法犯罪事件发生次数 | 次 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提高人民群众遵纪守法的自觉性 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 家喻户晓，人人皆知，群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 财政预算额度 | 万元/年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 龙河三建段水污染防治与环境保护经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091234 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 支付龙河流域水污染防治费用，保障龙河河流三建段水污染防治与环境整洁。 | | | | 支付龙河流域水污染防治费用，保障龙河河流三建段水污染防治与环境整洁。 | | | | 已支付用于龙河流域水污染防治费用，保障了龙河河流三建段水污染防治与环境整洁。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 龙河流域三建段 | 公里 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 2024年 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 龙河国家湿地公园得到有效保护 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生态环保好，无重度污染 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众代表测评 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算额度 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 社区环境卫生经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091249 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下发社区环境卫生经费，保障社区环境卫生干净整洁。 | | | | 下发社区环境卫生经费，保障社区环境卫生干净整洁。 | | | | 实现廖家坝社区及场镇环境卫生的日常清扫保洁，为保洁人员及车辆运行提供经费保障，提高了居民生活的满意度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 整个场镇 | 平方千米 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 场镇环境卫生良好，无污染，人民群众身体健康 |  | 定性 | 充分实现 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 场镇环境卫生干净整洁覆盖率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 场镇居民测评满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算额度 | 万元/年 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 乡村财务管理检查经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091266 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障财务管理规范，确保村级财务及时准确公开。 | | | | 保障财务管理规范，确保村级财务及时准确公开。 | | | | 村居委会及股份经济合作社均落实并完成按月公示，按季做账，提高了村级财务管理的规范化水平。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 财务管理规范的村居个数 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 财务管理规范的乡镇个数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 资金使用时限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 保证财务管理规范的连续性 |  | 定性 | 充分保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 村居两委和群众代表满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算额度 | 万元/年 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 人民代表大会会议费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091272 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 拨付乡人民代表大会会议费，按时召开人大会议。 | | | | 拨付乡人民代表大会会议费，按时召开人大会议。 | | | | 全年实际召开人民代表大会2次，补选县乡人民代表1次，开展代表调研活动2次，提高了代表参政议政的履职能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 人大调研次数 | 次/年 | ＞ | 2 | 3 | 50 | 100 | 40 | 40 | 是 | 代表调研次数增加 |
| 人大会次数 | 次/年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 人大工作完成率 | % | ≥ | 99 | 100 | 1.01 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 人大通过事项落实率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 县乡人大代表满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算额度 | 万元/年 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 信访工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091275 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达信访工作经费2万元，用于保障全乡群众来信来访，实现全乡维稳。 | | | | 下达信访工作经费2万元，用于保障全乡群众来信来访，实现全乡维稳。 | | | | 及时调处了群众信访问题，实现了全乡群众信访渠道畅通，社会稳定可控。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 全乡8个村居 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 信访事件不出乡 | 件 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 全乡人民安全稳定 |  | 定性 | 充分实现 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 信访人员 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 万元 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 社会管理与公共服务支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004091278 | | **自评总分：** | 98.24 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 568,715.00 |  | 548,715.00 |  | 548,715.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 568,715.00 |  | 548,715.00 |  | 548,715.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 568,715.00 |  | 548,715.00 |  | 548,715.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达社会管理与公共服务经费，保障全乡社会保障、农技推广、农业信息咨询等各项工作落实见效。 | | | | 下达社会管理与公共服务经费，保障全乡社会保障、农技推广、农业信息咨询等各项工作落实见效。 | | | | 全年调整预算后实际预算及支出社会管理与公共服务资金54.8715万元，确保了农技服务、便民服务、社会保障、社区服务等公共服务职能的履行。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 2024年 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 全乡职能部门运转正常，社会稳定 。 |  | 定性 | 充分保障 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 公共管理服务水平提升领域 | 类 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 生态环境良好覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全乡人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算经费额度 | 万元 | ＝ | 56.8715 | 54.8715 | 3.52 | 64.8 | 5 | 3.24 | 否 | 预算调整，指标减少 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 食品药品安全宣传检查经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091369 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障全乡食品药品的安全工作，提升百姓健康水平。 | | | | 保障全乡食品药品的安全工作，提升百姓健康水平。 | | | | 常态化开展全乡食品药品的安全宣传及日常检查，无食品药品安全事故发生，提升了群众健康水平。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 食品药品检查覆盖村居个数 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 食品药品安全保障率 | % | ≥ | 99 | 100 | 1.01 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 不定时检查，无过期食品药品出售 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 全乡人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政投入 | 万元 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 党组织建设工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091381 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达党组织建设经费，保障党组织活动正常开展。 | | | | 下达党组织建设经费，保障党组织活动正常开展。 | | | | 已完成全年党建工作内容，已全部使用支付工作经费5万元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 党建工作完成的党支部个数 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 党建工作全县前五实现率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 党的路线方针政策贯彻落实程度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 财政预算定额 | 万元/年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 安全生产监管工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091384 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达安全生产监管经费，用于保障全乡安全生产，不发生安全事故。 | | | | 下达安全生产监管经费，用于保障全乡安全生产，不发生安全事故。 | | | | 应急管理岗及其他岗位工作人员密切配合，加强了安全生产的宣传、检查、问题排查整改，全年未发生安全生产事故。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 安全生产监管村居个数 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 重特大安全事故 | 次/年 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 全年安全稳定 |  | 定性 | 充分实现 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算额度 | 万元/年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 畜牧防疫经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091390 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达畜牧防疫经费，充分筑牢全乡畜牧防疫安全网。 | | | | 下达畜牧防疫经费，充分筑牢全乡畜牧防疫安全网。 | | | | 完成了8个村居春秋两季动物防疫工作，预算资金用于防疫物资等的采购，确保了全乡年内无重大动物疫病的发生。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 防疫服务村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 重大疫情发生率 | % | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 春秋两季防疫按时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 促进畜牧业健康发展效果 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 预算资金保障期限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 预算资金总额 | 万元/年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 人大代表活动经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091402 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 拨付人大代表工作经费，保障人民代表视察活动顺利开展。 | | | | 拨付人大代表工作经费，保障人民代表视察活动顺利开展。 | | | | 完成代表的视察调研任务，助推全乡经济社会可持续发展，代表履职能力得到提升。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 县乡人大代表开展活动 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  |
| 监督政府和各职能部门按时按质完成全年各项工作任务 |  | 定性 | 充分实现 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 人大代表经费年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 乡人大代表测评满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算额度 | 万元/年 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡村居干部及本土人才待遇支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004091423 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 1,856,290.00 |  | 1,964,290.00 |  | 1,964,290.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,856,290.00 |  | 1,964,290.00 |  | 1,964,290.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,856,290.00 |  | 1,964,290.00 |  | 1,964,290.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于村居干部及本土人才工资发放，村级履行其职能职责，按时发放补助待遇。 | | | | 用于村居干部及本土人才工资发放，村级履行其职能职责，按时发放补助待遇。 | | | | 实现了村组干部工资按月发放，确保了村组干部的工作履职和待遇落实，提升了为民服务的成效。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 物质激励村居干部，营造干事创业氛围 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 村居干部、本土人才满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 元 | ＝ | 1856290 | 1964290 | 5.82 | 100 | 10 | 10 | 否 | 村干部调资增薪 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 网格员经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004091438 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 379,200.00 |  | 379,200.00 |  | 379,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 379,200.00 |  | 379,200.00 |  | 379,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 379,200.00 |  | 379,200.00 |  | 379,200.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下发网格员经费，用于服务网格员开展工作。 | | | | 下发网格员经费，用于服务网格员开展工作。 | | | | 全年发放43名网格员工资37.92万元，确保了农村信息采集、安全及矛盾纠纷排查工作顺利完成，提高了农村网格化管理及服务的水平。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 非专职网格员数量 | 人 | ＝ | 43 | 43 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 专职网格员数量 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 网格事件处理成功率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 网格员工作效率提高 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 网格员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 万元 | ＝ | 37.92 | 37.92 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 专职网格员保险支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004094955 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 400.00 |  | 400.00 |  | 400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下发专职网格员保险费，标准为400元/人\*年 | | | | 下发专职网格员保险费，标准为400元/人\*年 | | | | 专项用于廖家坝社区1组专职网格员王小兵的意外伤害保险费缴纳，解决了专职网格员的后顾之忧，提高其履职能力和工作积极性。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 专职网格员 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 专职网格员保险赔付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 购买保险保障人身安全 |  | 定性 | 充分保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 专职网格员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 元/人年 | ＝ | 400 | 400 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡村居其他人员待遇支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004095435 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 142,800.00 |  | 142,800.00 |  | 142,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 142,800.00 |  | 142,800.00 |  | 142,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 142,800.00 |  | 142,800.00 |  | 142,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于三建乡村居其他人员待遇支出。 | | | | 用于三建乡村居其他人员待遇支出。 | | | | 完成村居监委会主任，兼职的妇联主席、团支部书记、民兵连长及助理社工师等村居其他干部的工资支付，确保他们完成履职任务，保障村居各项事业和工作有人去落实。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 其他人员待遇支出涉及村居 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 助理社工师数量 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 有效发挥群团组织的为民服务功能 |  | 定性 | 充分实现 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 村居兼职人员和助理社工师满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算支出 | 万元 | ＝ | 14.28 | 14.28 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡村居服务群众专项经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004095464 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  | 190,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 拨付村居服务群众经费，用于做好服务三建乡全乡群众工作，提升群众获得感和幸福感。 | | | | 拨付村居服务群众经费，用于做好服务三建乡全乡群众工作，提升群众获得感和幸福感。 | | | | 拨付支付给7个村每村2万元，廖家坝居委5万元的服务群众工作经费，确保村居基层服务群众工作的顺利开展，提升了群众的获得感和幸福感。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 服务群众村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提升全乡群众幸福感获得感 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 全乡群众受益覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 万元 | ＝ | 19 | 19 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡村居运行经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004095479 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于三建乡各村居运行基本开支及办公经费补助。 | | | | 用于三建乡各村居运行基本开支及办公经费补助。 | | | | 拨付支出7个村每村2万元，廖家坝居委3万元的办公经费，确保了村居日常工作的经费支出，为乡村振兴有效推进提供了经费保障， | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 运行经费涉及村居 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 各村居预算资金覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 保证全乡村居运行效率 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 全乡群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 财政资金 | 万元 | ＝ | 17 | 17 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡综合行政执法经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004096018 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于三建乡综合行政执法工作经费，加大对乡镇执法装备、技术和能力建设等方面的投入。 | | | | 用于三建乡综合行政执法工作经费，加大对乡镇执法装备、技术和能力建设等方面的投入。 | | | | 预算资金全额用于三建乡开展综合行政执法费用支出，提升了我乡执法水平和执法力度。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 提升乡镇执法力度和水平 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 万元 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡农村交通安全劝导站人员经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004098700 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 81,600.00 |  | 81,600.00 |  | 81,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 81,600.00 |  | 81,600.00 |  | 81,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 81,600.00 |  | 81,600.00 |  | 81,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下发农村交通安全劝导站人员经费，用于保障农村交通安全劝导站人员经费待遇。 | | | | 下发农村交通安全劝导站人员经费，用于保障农村交通安全劝导站人员经费待遇。 | | | | 劝导站工作人员常态化在站执勤，开展路查路检工作，减少了交通安全隐患，确保了人民群众生命财产安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 交通安全劝导站人员 | 人 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 农村交通安全劝导站 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保障人员充分履职，减少交通事故 |  | 定性 | 充分保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 劝导站人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 万元 | ＝ | 8.16 | 8.16 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡道路交通专职化劝导站建设经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004099750 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 拨付道路交通专职化劝导站建设经费，用于劝导站硬件设施建设。 | | | | 拨付道路交通专职化劝导站建设经费，用于劝导站硬件设施建设。 | | | | 完成石龙门村S304乡道劝导站建设1个，正常发挥作用，确保了道路交通安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 道路专职化劝导站建设数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 道路专职劝导站硬件设施建设完成率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 2024年度 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提升道路交通安全质量 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 全乡群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2023年乡村公路养护资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004102005 | | **自评总分：** | 99.93 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 156,400.00 |  | 155,435.20 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 156,400.00 |  | 155,435.20 | 99.38 | 10.00 | 9.93 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 156,400.00 |  | 155,435.20 | 99.38 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对三建乡所属138.95公里乡村公路进行日常养护及损毁维修，改善群众出行交通条件，确保道路通畅。 | | | | 对三建乡所属138.95公里乡村公路进行日常养护及损毁维修，改善群众出行交通条件，确保道路通畅。 | | | | 完成全乡138.95公里乡村公路的日常养护及损毁维修，改善了群众出行交通条件，确保了道路通畅。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 养护乡村道路总里程 | 公里 | ≥ | 138.95 | 138.95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 道路养护达标率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 养护任务按时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 确保道路安全通行效果 |  | 定性 | 基本保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 养护资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助养护资金总额 | 万元 | ≤ | 15.64 | 15.64 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 养护资金补助标准 | 万元/公里 | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡龙河干流河道及消落带种植农作物退耕还湿资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004103547 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 67,563.60 |  | 67,563.60 |  | 67,563.60 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 67,563.60 |  | 67,563.60 |  | 67,563.60 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 67,563.60 |  | 67,563.60 |  | 67,563.60 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开展龙河干流河道及消落带种植农作物排查，拨付农户补偿资金。补助标准：田地；500元/亩\*年，耕地240元/亩\*年。 、 | | | | 开展龙河干流河道及消落带种植农作物排查，拨付农户补偿资金。补助标准：田地；500元/亩\*年，耕地240元/亩\*年。 、 | | | | 通过排查，龙河干流河道及消落带无种植农作物现象，补贴337户农户262.015亩退耕还湿资金67563.6元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 耕地补偿标准 | 元/亩 | ＝ | 240 | 240 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 田地补偿标准 | 元/亩 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 退耕还湿补偿农户数 | 人 | ＝ | 337 | 337 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 退耕还湿耕地面积 | 亩 | ＝ | 244.015 | 244.015 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 退耕还湿田地面积 | 亩 | ＝ | 18 | 18 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 退耕还湿面积周边环境质量 |  | 定性 | 显著改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 财政预算资金 | 元 | ＝ | 67563.6 | 67563.6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2023年非公组织党组织工作活动经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004117062 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 9,000.00 |  | 9,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 9,000.00 |  | 9,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 9,000.00 |  | 9,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
|  | | | | 全乡4个非公组织党组织正常开展党建工作和党组织活动，补助工作经费0.9万元。 | | | | 使用非公党组织工作经费0.9万元，保障了全乡4个非公组织党组织正常开展党建工作和党组织活动，完成全年党建工作任务。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 非公组织党组织数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 党组织活动正常开展率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工作经费按时到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助工作经费总额 | 万元 | ≤ | 0.9 | 0.9 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 党组织在非公组织发挥战斗堡垒的作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 经费保障期限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 非公组织的党员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 第五次全国经济普查清查阶段两员补贴 | | **项目编码：** | 50023024T000004146825 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 32,252.00 |  | 32,252.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 32,252.00 |  | 32,252.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 32,252.00 |  | 32,252.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成三建乡区域内229个经济单位和1335个经济个体的清查摸底，确定指导员2个，普查员8个，补助经费17930元。 | | | | 完成三建乡区域内229个经济单位和1335个经济个体的清查摸底，确定指导员2个，普查员8个，补助经费17930元。 | | | | 完成了三建乡区域内229个经济单位和1335个经济个体的第五次经济普查，经费用于指导员2个，普查员8个的补助支出。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 普查单位数量 | 个 | ≥ | 229 | 229 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 普查个体户数量 | 个 | ≥ | 1335 | 1335 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 普查员人数 | 人 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 普查指导员人数 | 人 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 普查质量合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 按时完成普查率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 对市场经济的促进作用 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 促进经济平稳健康发展作用 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助经费 | 元 | ≤ | 32252 | 32252 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡村（社区）食品药品安全协管员补助经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004147233 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 28,800.00 |  | 28,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 28,800.00 |  | 28,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 28,800.00 |  | 28,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 落实8个村居协管员。开展食品药品安全的宣传、检查和日常管理工作,每年补助经费2.88万元。 | | | | 落实8个村居协管员。开展食品药品安全的宣传、检查和日常管理工作,每年补助经费2.88万元。 | | | | 完成食品药品安全的宣传、检查和日常管理工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 村社区安全协管员人数 | 人 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 开展食品药品安全管理的村居数量 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 辖区食品药品安全事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工作按时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 年补助经费 | 万元 | ≤ | 2.88 | 2.88 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 对群众食品药品安全的保障作用 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 食品药品安全保障期限 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 离任村（社区）干部生活补贴 | | **项目编码：** | 50023024T000004375064 | | **自评总分：** | 96.56 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 168,520.00 |  | 168,520.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 168,520.00 |  | 168,520.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 168,520.00 |  | 168,520.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 用于拨付三建乡离任村（社区）干部生活补贴，满足离任村（社区）干部生活需要。 | | | | 用于拨付三建乡离任村（社区）干部生活补贴，满足离任村（社区）干部生活需要。 | | | | 本年共支付2023和2024两年村居离任干部生活补贴168520元，其中：2023年58人84775元，2024年57人83745元。极大改善了离任村居干部的生活条件，激发基层干部工作积极性，提高为群众服务的水平。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 离任村（社区）干部 | 名 | ≥ | 58 | 57 | 1.72 | 82.8 | 20 | 16.56 | 否 | 2024年因死亡减员，比2023年减少1人 |
| 预算资金 | 元 | ≥ | 84775 | 168520 | 98.79 | 100 | 25 | 25 | 是 | 本年共支付2023-2024年两年的离任生活补贴 |
| 资金拨付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 保障离任村（社区）干部生活需要 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 离任村（社区）干部满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年春节项目款拨付 | | **项目编码：** | 50023024T000004394661 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 877,157.75 |  | 877,157.75 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 877,157.75 |  | 877,157.75 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 877,157.75 |  | 877,157.75 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对三建乡2023年末已申请未审批的项目分项目核定支付额度，集中上一个资金指标并审批，分项目拨付工程款，确保春节农民工工资兑现及社会稳定。 | | | | 对三建乡2023年末已申请未审批的项目分项目核定支付额度，集中上一个资金指标并审批，分项目拨付工程款，确保春节农民工工资兑现及社会稳定。 | | | | 实际完成旧房整治、场镇搬迁、道路整治提升、安保工程和村民小组联网路等8个涉及经建科管理的基本建设项目的春节工程款支付，共支付资金87.72万元，确保了项目参建农民工工资兑现和社会平安稳定。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障春节前工程款拨付项目数量 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 严格按照测算项目点对点准确支付率 | % | ≥ | 99 | 100 | 1.01 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 资金拨付完成时间 | 月 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对农民工资兑现的保障作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对参建企业及农民工平安过节的保障作用 |  | 定性 | 基本保障 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 参建建筑企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 参建农民工满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 拨付资金总额 | 万元 | ≥ | 87.68 | 87.72 | 0.05 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救助（洪涝） | | **项目编码：** | 50023024T000004406020 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 2023年中央自然灾害救助资金，补助洪涝灾害救助资金3万元。 | | | | 2023年中央自然灾害救助资金，补助洪涝灾害救助资金3万元。 | | | | 修复洪涝灾害损毁水利设施及购买应急物资，全部资金用于灾害修复重建，提高了防灾减灾的能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 应急处置洪涝灾害危害村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 洪涝灾害安全责任事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 减少洪涝灾害对群众生命财产的危害作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助洪涝救灾资金 | 万元 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救助（地灾） | | **项目编码：** | 50023024T000004406066 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 补助资金2万元，用于三建乡2023年地质灾害防治救助工作。 | | | | 补助资金2万元，用于三建乡2023年地质灾害防治救助工作。 | | | | 修复地质灾害损毁水利设施及购买应急物资，全部资金用于灾害修复重建，提高了防灾减灾的能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 应急处置场镇整体避险搬迁大型地质灾害监测点数量 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 应急处置村居群测群防中型地质灾害监测点数量 | 处 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 应急地质灾害安全事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 项目按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 减少地质灾害对群众生命财产的危害作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助救灾资金 | 万元 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2024年选调生到村任职补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004457756 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 85,000.00 |  | 85,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 85,000.00 |  | 85,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 85,000.00 |  | 85,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 三建乡张晓洁，马天文，程奕茹（2.2万元/人），秦浩然（1.9万元/人）4名选调生到村居任职工作经费共计8.5万元 | | | | 三建乡张晓洁，马天文，程奕茹（2.2万元/人），秦浩然（1.9万元/人）4名选调生到村居任职工作经费共计8.5万元 | | | | 资金用于张晓洁，马天文，程奕茹，秦浩然4名选调生到村居有效开展农村工作，解决了村居人才及知识短缺的问题，同时帮助选调生熟悉村情民意，锻炼提高基层工作经验。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 到村工作选调生人数 | 人 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 接受选调生任职村居数量 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对选调生到村工作保障作率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 按时完工率 | % | ＝ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 8.5 | 8.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 对村居人才培养保障作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 选调生满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年涉农公益性岗位资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004461138 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,145,800.00 |  | 1,145,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,145,800.00 |  | 1,145,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,145,800.00 |  | 1,145,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 开发公益性岗位114个，补助资金116.28万元，用于安置脱贫人口（含监测对象户）从事公益性岗位服务工作，确保不因收入下降返贫致贫。 | | | | 开发公益性岗位114个，补助资金116.28万元，用于安置脱贫人口（含监测对象户）从事公益性岗位服务工作，确保不因收入下降返贫致贫。 | | | | 开发公益性岗位已累计使用脱贫人口等参与公益性岗位共123人，实际补助资金114.58万元，增加了贫困群体的家庭收入，降低返贫致贫风险，并结余资金1.7万元已收归财政。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 提供就业岗位人数 | 人 | ≥ | 114 | 123 | 7.89 | 100 | 15 | 15 | 是 | 人员调整累计使用人数增加 |
| 就业对象符合条件比例 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 公益性岗位按时完工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 116.28 | 114.58 | 1.46 | 100 | 15 | 15 | 是 | 因公益性岗位人员变动结余资金1.7万元 |
| 公益性岗位补贴标准 | 元/人\*月 | ≤ | 850 | 850 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 促进就业增收 |  | 定性 | 稳步提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金保障期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年和美农家和美院落补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004462944 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 15,500.00 |  | 15,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 15,500.00 |  | 15,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 15,500.00 |  | 15,500.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对县级评选表彰的三建乡红旗寨村凉水井、蔡森坝村道明安、绿春坝村保家楼等3个最美院落，石龙门村罗昌梅等16个和美农家分别按照2500元/个，500元/户进行经费补助和奖励，全面推进人居环境整治工作。 | | | | 对县级评选表彰的三建乡红旗寨村凉水井、蔡森坝村道明安、绿春坝村保家楼等3个最美院落，石龙门村罗昌梅等16个和美农家分别按照2500元/个，500元/户进行经费补助和奖励，全面推进人居环境整治工作。 | | | | 对县级评选表彰的三建乡红旗寨村凉水井、蔡森坝村道明安、绿春坝村保家楼等3个最美院落，石龙门村罗昌梅等16个和美农家开展奖励补助，全面推进了人居环境整治工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 评选和美农家数量 | 户 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 评选和美院落数量 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 补助资金发放准确率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金发放及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 1.55 | 1.55 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益农户数量 | 户 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动全乡农村人居环境持续改善 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年三建乡绿春坝村2组滑坡治理项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004462986 | | **自评总分：** | 85.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 700,000.00 |  | 700,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 清运回填土方3200m3，修复道路48米，修建护坡挡土墙120米。修复绿化面积321.1㎡，完成滑坡面填缝、夯实基础2790㎡。彻底完成绿春坝村2组滑坡治理工程。 | | | | 清运回填土方3200m3，修复道路48米，修建护坡挡土墙120米。修复绿化面积321.1㎡，完成滑坡面填缝、夯实基础2790㎡。彻底完成绿春坝村2组滑坡治理工程。 | | | | 已完成绿春坝村2组铁路桥上沿滑坡体的治理工程，新建挡墙55米，桩板墙43.5米，恢复道路55米，当年预算资金已全部支付。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 回填土 | 立方米 | ≥ | 3200 | 2844.86 | 11.1 | 0 | 15 | 0 | 是 | 因设计变更减少 |
| 新建护坡挡墙 | 米 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 修复公路 | 米 | ≥ | 48 | 55 | 14.58 | 100 | 15 | 15 | 是 | 因设计变更增加 |
| 验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 对生态环境影响 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 促进当地经济发展 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≤ | 70 | 70 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年三建乡保家楼人居环境整治项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004462989 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 660,500.00 |  | 660,500.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 660,500.00 |  | 660,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 660,500.00 |  | 660,500.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 整治三建乡绿春坝村保家楼、长五间院落人居环境，完成绿化修复1200㎡，配套生态停车场等便民服务设施1000㎡，修建人行桥1座。 | | | | 整治三建乡绿春坝村保家楼、长五间院落人居环境，完成绿化修复1200㎡，配套生态停车场等便民服务设施1000㎡，修建人行桥1座。 | | | | 完成三建乡绿春坝村保家楼、长五间院落人居环境整治，共绿化修复1200㎡，配套生态停车场等便民服务设施1000㎡，修建人行桥1座。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新建生态停车场 | 平方米 | ≥ | 800 | 1000 | 25 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 整治人居环境 | 处 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程工期 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对生态环境影响 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 促进当地经济发展 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 投入资金 | % | ≤ | 66.05 | 66.05 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年度驻乡驻村工作队经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004470279 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 266,800.00 |  | 266,800.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 266,800.00 |  | 266,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 266,800.00 |  | 266,800.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 三建乡驻乡工作队经费10万元，8个驻村工作队经费16万元，17名队员意外伤害保险0.68万元，每年补助经费26.68万元，保障驻村工作正常展开 | | | | 三建乡驻乡工作队经费10万元，8个驻村工作队经费16万元，17名队员意外伤害保险0.68万元，每年补助经费26.68万元，保障驻村工作正常展开 | | | | 保障了9个驻村工作队和产业指导组开展2024年乡村振兴和产业巩固提升工作的经费所需，并对17名队员参保意外险，保证了驻村工作顺利开展并取得时效。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 保障工作队员人数 | 人 | ≥ | 17 | 17 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 保障驻村工作队数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 保障驻乡工作队数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 确保工作队正常履职效果 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按时完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 每年补助经费 | 万元 | ≤ | 26.68 | 26.68 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 对巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴的促进作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用期限 | 年 | ≤ | 5 | 1 | 80 | 100 | 10 | 10 | 否 | 该资金为2024年一年的经费 |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年新农人培育提升工程 | | **项目编码：** | 50023024T000004471348 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 230,000.00 |  | 230,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 230,000.00 |  | 230,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 230,000.00 |  | 230,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新发展新农人80名，支持其发展一主两辅特色产业，补助资金总额43万元。 | | | | 新发展新农人80名，支持其发展一主两辅特色产业，补助资金总额43万元。 | | | | 完成新农人培育80名，帮助新农人发展特色产业，带动脱贫户增收稳定脱贫。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 新农人数量 | 个 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成时间 | 个 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 43 | 43 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 壮大新农人群体 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 支持产业发展 |  | 定性 | 显著加强 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 新农人满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 免费开放资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004473892 | | **自评总分：** | 97.36 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 36,820.27 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 36,820.27 | 73.64 | 10.00 | 7.36 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 36,820.27 | 73.64 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障三建乡文化服务中心免费开放，每年经费5万元。 | | | | 保障三建乡文化服务中心免费开放，每年经费5万元。 | | | | 文化服务中心全年免费开放任务全部完成，当年实际使用经费3.682万元，结转结余1.3178万元到2025年继续使用，绩效目标已完成。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 免费开发文化服务中心数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 免费开发运行效果 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 免费开发年限 | 年 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助免费开发资金总额 | 万元 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 每年补助经费标准 | 万元 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 对群众文化生活提升作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对精神文明建设的促进作用 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 流动人口协管员与铁路护路人员工资及五险 | | **项目编码：** | 50023024T000004475258 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对负责渝利铁路三建乡境内3段6个隧道进出口开展铁路护路工作的4名队员发放工资及五险，确保渝利铁路运行安全。 | | | | 对负责渝利铁路三建乡境内3段6个隧道进出口开展铁路护路工作的4名队员发放工资及五险，确保渝利铁路运行安全。 | | | | 完成渝利铁路三建乡境内4段6个隧道进出口的日常安全巡查值守工作，为铁路护路工作的4名队员发放工资及五险，确保渝利铁路运行安全。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 管护人员数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 管护隧道数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 渝利铁路三建段安全通行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按时完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对国家交通重点铁路干线的安全保障作用 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 管护铁路对丰都经济发展与人民出行的促进作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 每年补助资金 | 万元 | ≤ | 14.4 | 13.2 | 8.33 | 100 | 10 | 10 | 否 | 1名退休人员实际工作8个月，结余资金4个月1.2万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年林业有害生物防治（第二批）） | | **项目编码：** | 50023024T000004488429 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 70,000.00 |  | 70,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成林业有害生物防治面积2.57万亩，主要林业有害生物成灾率控制在2.8%以下，防治率90%以上，总投资35万元，渝财农[2023]143号补助资金7万元（除治费4万元，除治工作经费3万元）。 | | | | 完成林业有害生物防治面积2.57万亩，主要林业有害生物成灾率控制在2.8%以下，防治率90%以上，总投资35万元，渝财农[2023]143号补助资金7万元（除治费4万元，除治工作经费3万元）。 | | | | 完成了2.57万亩森林的松材线虫除治任务，资金已全部支付用于砍伐焚烧的费用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 林业有害生物防治面积 | 万亩 | ＝ | 2.57 | 2.57 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 主要林业有害生物成灾率 | % | ≤ | 2.8 | 2.8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 林业有害生物防治及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 林业有害生物防治经费 | 万元 | ≤ | 7 | 7 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 林业有害生物无公害防治率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年森林资源管护补助 | | **项目编码：** | 50023024T000004488437 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 12,400.00 |  | 12,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 12,400.00 |  | 12,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 12,400.00 |  | 12,400.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 落实护林员完成41060.7亩的公益林管护面积，组织开展森林资源管护培训1次以上，采购森林管护物资已批，补助资金1.24万元。 | | | | 落实护林员完成41060.7亩的公益林管护面积，组织开展森林资源管护培训1次以上，采购森林管护物资已批，补助资金1.24万元。 | | | | 完成天保公益林管护41030.7亩，资金用于护林工作费用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 落实公益林管护面积 | 亩 | ≥ | 41060.7 | 41060.7 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 森林资源管护覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 森林资源管护当期任务完成率 | % | ≥ | 952 | 95 | 90.02 | 0 | 10 | 0 | 否 | 原目标设置的百分比错误 |
| 财政补助标准 | 元/亩 | ≤ | 1.1 | 1.1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 森林生态系统生态效益发挥 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年残疾人基本服务状况和需求动态更新调查 | | **项目编码：** | 50023024T000004502655 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 全面开展并完成全乡400名持证残疾人基本状况调查，调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及村（社区）的残疾人服务和残疾人工作情况。每户补贴10元，补助资金含工作经费共6000元。 | | | | 全面开展并完成全乡400名持证残疾人基本状况调查，调查持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及村（社区）的残疾人服务和残疾人工作情况。每户补贴10元，补助资金含工作经费共6000元。 | | | | 使用经费0.6万元完成了对全乡400名持证残疾人基本状况调查工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补贴人数 | 人 | ≥ | 400 | 400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 完成时限 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助经费总额 | 元 | ≤ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 数据采集补助标准 | 元/人 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 维护残疾人权益促进社会进步文明和谐的作用 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 残疾人家庭满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 项目管理费 | | **项目编码：** | 50023024T000004507564 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 保障三建乡乡村振兴项目前期设计、评审、招标、监理及验收等工作有效推进，补助资金15万元 | | | | 保障三建乡乡村振兴项目前期设计、评审、招标、监理及验收等工作有效推进，补助资金15万元 | | | | 完成了三建乡重点项目的前期设计、评审、招标、监理及验收等工作，确保了乡村振兴项目的有序推进。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 项目管理费涉及乡镇数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目管理费使用合规率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用拨付率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目前期规划、评估和实施监管、资金管理相关经费支出 | 万元 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 通过安排项目管理费用，极大提高项目单位工作效率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 临聘人员费用 | | **项目编码：** | 50023024T000004511899 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 108,000.00 |  | 108,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 108,000.00 |  | 108,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 108,000.00 |  | 108,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 使用临聘人员4名，每人每年补助经费3.6万元，全年补助资金总额14.4万元。 | | | | 使用临聘人员4名，每人每年补助经费3.6万元，全年补助资金总额14.4万元。 | | | | 使用临聘人员3名，每人每年补助经费3.6万元，全年补助资金总额10.8万元。解决了我乡乡村振兴事务繁重，人员短缺的问题。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 使用临聘人员数量 | 人 | ≤ | 4 | 3 | 25 | 100 | 20 | 20 | 是 | 工会社会工作者未纳入 |
| 对乡村振兴工作的人才保障率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 临聘人员使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金总额 | 万元 | ≤ | 14.4 | 10.8 | 25 | 100 | 20 | 20 | 是 | 工会社会工作者1名县总工会解决后结余资金3.6万元 |
| 财政资金对新增事权的保障作用 |  | 定性 | 显著增强 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 老年幸福（爱心）食堂建设 | | **项目编码：** | 50023024T000004517355 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 新建三建乡石龙门村老年幸福食堂1个，达到示范食堂标准，补助资金2万元，改善该村60岁以上留守老人的营养及膳食水平。 | | | | 新建三建乡石龙门村老年幸福食堂1个，达到示范食堂标准，补助资金2万元，改善该村60岁以上留守老人的营养及膳食水平。 | | | | 建成石龙门村老年幸福食堂1个，并达到示范食堂标准，划拨到位补助资金2万元，极大的改善了老年人的营养及膳食水平。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 老年幸福示范食堂数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 食堂正常就餐率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助建设资金 | 万元 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 保障60岁以上就餐老人数量 | 人 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 食堂保障运营期限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 就餐老人满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县撂荒耕地核查和盘活利用项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004535365 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 187,189.19 |  | 187,189.19 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 187,189.19 |  | 187,189.19 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 187,189.19 |  | 187,189.19 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 对2023年丰都县因自然撂荒即将成林成园耕地299.35亩（78个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县疑似撂荒地已复耕复种50.83亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、核查、验收、技术培训指导等。 | | | | 对2023年丰都县因自然撂荒即将成林成园耕地299.35亩（78个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县疑似撂荒地已复耕复种50.83亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、核查、验收、技术培训指导等。 | | | | 完成全乡因自然撂荒即将成林成园耕地299.35亩（78个图斑）的外业核查和复耕复种，提高了耕地面积和土地利用率。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 外业核查图斑数 | 个 | ≥ | 78 | 78 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 完成撂荒地整治面积 | 亩 | ≥ | 350.18 | 350.18 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成时间 |  | 定性 | 2025年 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 增加农户经济收入 | 元/年 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 减少撂荒耕地 | 亩 | ≥ | 350.18 | 350.18 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 盘活利用耕地 | 亩 | ≥ | 350.18 | 350.18 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 项目可持续 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 农户满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政资金 | 元 | ≤ | 187189.19 | 187189.19 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡预备费 | | **项目编码：** | 50023025T000004540480 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 174,082.00 |  | 174,082.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 174,082.00 |  | 174,082.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 174,082.00 |  | 174,082.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 | | | | 按照本级一般公共预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 | | | | 本年按照预备费使用规定，通过申请审批动用预备费17.4082万元，其中：用于“3·15”森林火灾抢险救灾费用支出11.845万元，用于石龙门村防洪度汛支出5.565万元。充分发挥了预备费应对突发事件的应急抢险的保障功能。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 处置应急突发事件支出次数 | 次 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 预备费使用规范率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 完成时限 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 有效化解突发事件的成功率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2024年到户产业补助（第二批） | | **项目编码：** | 50023025T000004545450 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 101,600.00 |  | 101,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 101,600.00 |  | 101,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 101,600.00 |  | 101,600.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 根据《促进低收入脱贫人口和未消除风险监测对象提低增收帮扶措施》的通知要求，下达第二批到户产业补助资金10.16万元，用于强化到户产业扶持，支持全乡102户低收入脱贫人口和未消除风险监测户发展产业，确保持续稳定增收。 | | | | 根据《促进低收入脱贫人口和未消除风险监测对象提低增收帮扶措施》的通知要求，下达第二批到户产业补助资金10.16万元，用于强化到户产业扶持，支持全乡102户低收入脱贫人口和未消除风险监测户发展产业，确保持续稳定增收。 | | | | 2024年第二批到户产业补助资金10.16万元，用于强化100户脱贫人口的到户产业扶持，夯实了产业基础，持续巩固了脱贫成效。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 到户产业资金奖补户数 | 户 | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 10.16 | 10.16 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动低收入脱贫人口和未消除风险监测对象增收 | 元/户 | ≤ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益户数 | 户 | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 非全日制公益性岗位保险资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004554492 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 9,191.38 |  | 9,191.38 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 9,191.38 |  | 9,191.38 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 9,191.38 |  | 9,191.38 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 为三建乡62名非全日制公益性岗位人员参保意外伤害保险，确保公益性服务工作安全开展。 | | | | 为三建乡62名非全日制公益性岗位人员参保意外伤害保险，确保公益性服务工作安全开展。 | | | | 已为三建乡62名非全日制公益性岗位人员参保意外伤害保险，确保了公益性服务工作安全开展。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 参保公益性岗位人数 | 人 | ≥ | 62 | 62 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 参保率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保险期限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 保费补助标准 | 元/人年 | ≤ | 148.25 | 148.25 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助保费总额 | 元 | ＝ | 9191.38 | 9191.38 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对非全日制公益性岗位人员安全生产保障作用 |  | 定性 | 全面保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 公益性岗位人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 中央自然灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004577717 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 重点做好搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。 | | | | 重点做好搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。 | | | | 完成搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 对自然灾害的减灾率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 对自然灾害的救灾覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 救灾及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对灾害的减损及重建作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受灾群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 市级自然灾害救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004577730 | | **自评总分：** | 95.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 50,000.00 | 50 | 10.00 | 5.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 50,000.00 | 50 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 重点用于搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置，紧急采购应急物资装备，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。 | | | | 重点用于搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置，紧急采购应急物资装备，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。 | | | | 完成搜救转移安置受灾人员，排危除险等应急处置，紧急采购应急物资装备，开展次生灾害隐患排查和应急整治，倒损民房修复等工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 对自然灾害的减灾率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 对自然灾害的救灾覆盖率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 救灾及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对灾害的减损及重建作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受灾群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建基层治理（平安及法治建设）项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004587825 | | **自评总分：** | 95.50 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 550,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 550,000.00 | 55 | 10.00 | 5.50 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 550,000.00 | 55 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 依托龙河湿地保护管理站改建成为三建乡综治中心，完成3层楼的装饰装修、设施设备购置及文化制度建设 | | | | 依托龙河湿地保护管理站改建成为三建乡综治中心，完成3层楼的装饰装修、设施设备购置及文化制度建设 | | | | 已改建装修完成并投用三建乡综治中心1个，建设内容含3层楼的装饰装修、院坝美化、设施设备购置及文化制度建设。全年已支付资金55万元，结转结余资金45万元在下年进行工程款结算。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建成综治中心数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对基层治理能力提升作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目使用寿命 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2024年“两类群体”就业创业补贴资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004659401 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 132,000.00 |  | 132,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达三建乡2024年两类群体就业创业补贴资金11.1万元，用于加强对低收入脱贫人口和未消除风险防止返贫监测对象的精准监测帮扶，促进持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 下达三建乡2024年两类群体就业创业补贴资金11.1万元，用于加强对低收入脱贫人口和未消除风险防止返贫监测对象的精准监测帮扶，促进持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 帮助三建乡44名低收入脱贫人口和未消除风险防止返贫监测户开展两类人员就业创业活动，确保了持续稳定增收，没有发生规模性返贫现象。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 就业创业补贴人数 | 人 | ≤ | 37 | 37 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 两批次，第二批增加7人。 |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 11.1 | 11.1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 两批次，第二批增加7人2.1万元整。 |
| 带动“两类群体”增收 | 元/人年 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 37 | 37 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动农户持续增收 | 其他 | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡基础设施建设项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004672372 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 推进29个基础设施建设项目的建设，夯实和改善群众生产生活条件。 | | | | 推进29个基础设施建设项目的建设，夯实和改善群众生产生活条件。 | | | | 完成敬老院修缮等10个基础设施项目的建设，已完工投入使用，改善了群众生产生活的基础设施条件， | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 实施项目数量 | 个 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 质量合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 按时完成时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对乡村振兴的推动作用 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对乡域经济社会可持续发展影响 |  | 定性 | 显著增强 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目总投资 | 万元 | ≤ | 300 | 300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡场镇搬迁项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004672376 | | **自评总分：** | 91.40 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 704,580.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 704,580.00 | 14.09 | 10.00 | 1.40 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 5,000,000.00 |  | 704,580.00 | 14.09 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 推进三建乡场镇滑坡避险迁建项目的顺利建成，完成重庆建工EPC项目，场镇污水和基础设施配套项目，县建丰集团公建单位装修项目，旧场镇排危拆除项目的建设，结算及交竣工验收等工作。保障场镇搬迁整体工程顺利完成，保护人民生命财产的安全。 | | | | 推进三建乡场镇滑坡避险迁建项目的顺利建成，完成重庆建工EPC项目，场镇污水和基础设施配套项目，县建丰集团公建单位装修项目，旧场镇排危拆除项目的建设，结算及交竣工验收等工作。保障场镇搬迁整体工程顺利完成，保护人民生命财产的安全。 | | | | 场镇搬迁工程已竣工交付使用，本次下达资金500万元，当年支付房屋验收安全鉴定费用70.458万元，剩余资金结转到2025年使用。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 完成地灾滑坡搬迁场镇数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 新建建筑面积 | 平米 | ≥ | 79000 | 79000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程按时完工率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 消除地灾危害的作用 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 工程使用寿命 | 年 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目总投资 | 万元 | ≤ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年三建乡非公组织党组织工作活动经费 | | **项目编码：** | 50023025T000004692900 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 11,000.00 |  | 11,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 根据丰委组函[2024]183号文件精神，下达2024年三建乡非公组织党组织工作活动经费1.1万元，用于开展党建工作和党组织活动，激发党员参与活动积极性。 | | | | 根据丰委组函[2024]183号文件精神，下达2024年三建乡非公组织党组织工作活动经费1.1万元，用于开展党建工作和党组织活动，激发党员参与活动积极性。 | | | | 已使用2024年三建乡非公组织党组织工作活动经费1.1万元，用于4个非公组织基层党组织开展党建工作和党组织活动，激发了党员参与活动积极性。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 非公组织党组织数量 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 党组织活动正常开展率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 工作经费按时到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助金额 | 万元 | ≤ | 1.1 | 1.1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 非公组织党组织发挥战斗堡垒作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 非公组织党员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2024年第二批中央自然灾害（洪涝）救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004692968 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达2024年三建乡第二批中央自然灾害洪涝救灾补助资金1万元，减少洪涝灾害对群众生命财产的威胁。 | | | | 下达2024年三建乡第二批中央自然灾害洪涝救灾补助资金1万元，减少洪涝灾害对群众生命财产的威胁。 | | | | 修复洪涝灾害损毁水利设施及购买应急物资，全部资金用于灾害修复重建，提高了防灾减灾的能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 应急处置洪涝灾害危害村居数量 | 个 | ≤ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 应急安全责任事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 减少洪涝灾害对群众生命财产的威胁 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2024年第二批中央自然灾害（地灾）救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004693016 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达三建乡2024年第二批中央自然灾害（地灾）救灾补助资金2万元，用于减轻地质灾害对生产生活的影响。 | | | | 下达三建乡2024年第二批中央自然灾害（地灾）救灾补助资金2万元，用于减轻地质灾害对生产生活的影响。 | | | | 修复地质灾害损毁水利设施及购买应急物资，全部资金用于灾害修复重建，提高了防灾减灾的能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 应急处置场镇整体避险搬迁大型地灾点数量 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 应急处置村居群测群防中型地灾监测点数量 | 处 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 应急安全责任事故发生率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 减少地质灾害对群众生命财产安全的危害 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金使用期限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年森林防灭火物资采购项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004860731 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 48,250.00 |  | 48,250.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 48,250.00 |  | 48,250.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 48,250.00 |  | 48,250.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达2024年三建乡森林防灭火物资采购项目资金4.8250万元，用于森林防火灭火物资（如高扬程水泵、移动水池、水带等）采购及相关工作。资金文号：丰财2024296 | | | | 下达2024年三建乡森林防灭火物资采购项目资金4.8250万元，用于森林防火灭火物资（如高扬程水泵、移动水池、水带等）采购及相关工作。资金文号：丰财2024296 | | | | 已采购高扬程水泵、移动水池、水带等森林防火灭火物资4.825万元，提高了我乡森林防灭火的物资储备和应急能力。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 森林防灭火覆盖村居 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 25 | 25 | 是 |  |
| 资金及时拨付率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 森林防灭火工作正常开展 |  | 定性 | 充分保障 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 | 否 |  |
| 应急保障人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 资金总额 | 万元 | ≤ | 4.825 | 4.825 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年农村黑臭水体清零区县创建奖补资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004867316 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 53,000.00 |  | 53,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 53,000.00 |  | 53,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 53,000.00 |  | 53,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 丰都县农村黑臭水体清零区县创建奖补资金，完成三建乡境内农村黑臭水体的治理清理任务。 | | | | 丰都县农村黑臭水体清零区县创建奖补资金，完成三建乡境内农村黑臭水体的治理清理任务。 | | | | 完成全乡农村黑臭水体的治理清零任务，保护了生态环境。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 黑臭水体治理清理目标村居数量 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 检查达标率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 按时完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 每年补助资金 | 万元 | ≤ | 5.3 | 5.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 对乡村振兴人居环境的促进作用 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 对水环境的改善作用 |  | 定性 | 显著改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 三建乡2024年第三批到户产业奖补资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004918791 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 928-丰都县三建乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** |  | | **联系电话：** |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 31,575.50 |  | 31,575.50 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 31,575.50 |  | 31,575.50 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 31,575.50 |  | 31,575.50 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 下达三建乡2024年第三批到户产业奖补资金31575.5元，用于保障低收入脱贫人口、监测户和两类群体发展产业增收致富。 | | | | 下达三建乡2024年第三批到户产业奖补资金31575.5元，用于保障低收入脱贫人口、监测户和两类群体发展产业增收致富。 | | | | 帮助38户脱贫人口、监测户和两类群体发展产业增收致富。保障低收入脱贫人口、监测户和两类群体发展产业增收致富。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 到户产业资金奖补户数 | 户 | ≤ | 38 | 38 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 财政补助资金 | 元 | ≤ | 31575.5 | 31575.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |