2023年双路镇莲花洞村6组光碧养殖场

改扩建项目实施方案

项目名称：双路镇莲花洞村6组光碧养殖场改扩建项目

业主单位：殷光碧

联 系 人：殷光碧

联系电话；13896632323

实施单位；殷光碧

联 系 人；殷光碧

联系电话：13896632323

通讯地址：丰都县双路镇莲花洞村6组

主管部门：丰都县双路镇人民政府

联 系 人： 杨红

联系电话：13996815028

填制日期：2023年7月20日

一、项目所涉产业发展现状

项目位于双路镇莲花洞村6组，原有养殖规模200头生猪养殖场，现扩生猪圈舍150㎡，新修发酵棚80㎡，新建还田管网500m，新建沼气池80m³，沉淀池90m³，项目地交通便利，通水电。目前已完成圈舍改造，完成总工程量的90%，预计9月底前全面完成。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

结合新农人培育工作，完成改扩建，申报生猪养殖补助。

（二）建设地点及规模

项目位于双路镇莲花洞村6组，原有养殖规模200头生猪养殖场，扩建150㎡养殖圈舍，设计存栏300头。

- 项目内容

扩建150㎡养殖圈舍,新修发酵棚80㎡，新建还田管网500m，新建沼气池80m³，沉淀池90m³，新购干湿分离机。

（四）建设进度

时间安排2023年6月前完成圈舍扩建，7月底前完成发酵棚建设，9月底前完成全面改建，10月投产养殖。

（五）项目推进及管理措施

项目进行原猪场扩建，新农人自管。

（六）项目绩效目标

新农人自养，可购买当地群众玉米、毛糠等，年收益20万余元。完成全部环保设施，不造成畜禽粪污外排，确保生态环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资 11.78 万元，申报新农人生猪养殖补助资金 3万元，自筹资金 11.78万元。

（二）资金具体用途和投资标准（附投资估算表）

双路镇莲花洞村6组猪场改扩建项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额 （万元） | 补助金额 （万元） | 自筹 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩建猪圈 | 150 | m2 | 200 | 3 |  | 3 |  |
| 2 | 发酵棚 | 80 | m2 | 210 | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 3 | 还田管网 | 500 | m2 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 4 | 沼气池 | 80 | m³ | 500 | 4 |  | 4 |  |
| 5 | 沉淀池 | 90 | m³ | 200 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 二 | 生产资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干湿分离机 | 1 | 台 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 11.78 |  | 11.78 |  |

- 申请项目资金及资金使用环节

- 项目总投资 11.78万元，财政补助新农人培育生猪养殖场扩建补助资金3万元，自筹11.78万元。

四、实施单位情况

- 项目由新农人个人实施，资产属新农人个人所有，个人无不户记录。目前项目完成工程量90%，预计2023年10月投产养殖，承诺经营三年以上。。

五、组织保障措施

- 项目采取个人实施，群众监督，集体监管，政府验收方式实施。政府组织验收合格后以补助形式一次性拨付养殖户。

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任思平 | 男 |  | 双路镇人民政府 | 副镇长 | 组长 |  |
| 陈仕亮 | 男 |  | 双路镇人大办 | 主任 | 监管 |  |
| 杨 红 | 女 | 46 | 农服中心 | 主任 | 统筹 |  |
| 赵小兵 | 男 | 55 | 农服中心 | 畜牧兽医 | 指导 |  |
| 杨亚蓉 | 女 | 37 | 农服中心 | 工作人员 | 档案 |  |
| 钟莉 | 女 | 50 | 财政办 | 主任 | 财务监管 |  |
| 李剑 | 男 |  | 莲花洞村 | 支部书记 | 组织监督实施 |  |
| 张路 | 男 |  | 莲花洞村 | 综治专干 | 协调 |  |

2023年新农人培育提升项目村（居）推荐申报表

村（居）盖章：                                 填报人：                                联系电话：

| 序 | 拟申报 项目名称 | 项目建设地址（村、社） | 业主姓名 | 联系电话 | 项目类型（新建/扩建） | 项目主要建设内容 | 项目现有进度（选址/用地手续办理/准备开工/已开工） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双路镇莲花洞村6组光碧养殖场 改扩建项目 | 莲花洞村6组 | 殷光碧 | 13896632323 | 扩建 | 扩建猪圈、新建发酵棚、沼气池、沉淀池、还田管网，新购干湿分离机 | 已开工，已完成总工程量的90% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |