2023年双路镇楠木村3组彭万明牛场

改扩建项目实施方案

项目名称：丰都县双路镇楠木村3组彭万明牛场改扩建项目

业主单位：丰都县万明生态专业合作社

联 系 人：彭万明

联系电话：17782106366

实施单位：丰都县万明生态专业合作社

联 系 人：彭万明

联系电话：17782106366

通讯地址：丰都县双路镇楠木村3组

主管部门：丰都县双路镇人民政府

联 系 人： 杨红

联系电话：13996815028

填制日期：2023年7月20日

一、项目所涉产业发展现状

项目位于双路镇楠木村3组，原有养殖规模500头生猪养殖场，改建肉牛养殖场，设计存栏50头，现改建牛圈360m2,新修发酵棚150m2，草料棚300m2，新建还田管网500m，新购打草机、搅拌机。原有沼气池200m3，沉淀池100m3，项目地交通便利，通水电。目前已完成圈舍改造，完成总工程量的80%，预计10月底前全面完成。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由（背景）

结合新农人培育工作，完成改建，申报肉牛养殖补助。

（二）建设地点及规模

项目位于双路镇楠木村3组，原有养殖规模500头生猪养殖场，改建肉牛养殖场，设计存栏50头。

- 项目内容

改建牛圈360m2,新修发酵棚150m2，草料棚300m2，新建还田管网500m，新购打草机、搅拌机。

（四）建设进度

时间安排2023年4月前完成圈舍改建，5月底前完成发酵棚建设，10月底前完成全面改建，10月投产养殖。

（五）项目推进及管理措施

项目进行原猪场改建，新农人自管。

（六）项目绩效目标

新农人自养，可购买当地群众玉米、秸秆、毛糖等，年收益50万余元。完成全部环保设施，不造成畜禽粪污外排，确保生态环境。

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资17.9925万元，自筹资金17.9025万元，农机补贴0.09万元。申报新农人肉牛家族牧场补助资金8万元。

（二）资金具体用途和投资标准（附投资估算表）

双路镇楠木村3组牛场改扩建项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额 （万元） | 补助金额 （万元） | 自筹 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改建牛圈 | 360 | m2 | 120 | 4.32 |  | 4.32 |  |
| 2 | 钢架棚 | 192 | m2 | 90 | 1.728 |  | 1.728 |  |
| 3 | 发酵棚 | 150 | m2 | 120 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 4 | 草料棚 | 300 | m2 | 150 | 4.5 |  | 4.5 |  |
| 5 | 红砖 | 16000 | 块 | 0.5 | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 6 | 水泥 | 10 | 吨 | 500 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 7 | 石子 | 28 | 吨 | 70 | 0.196 |  | 0.196 |  |
| 8 | 沙 | 42 | 吨 | 80 | 0.336 |  | 0.336 |  |
| 9 | 钢管 | 2 | 吨 | 4600 | 0.92 |  | 0.92 |  |
| 10 | 电线 | 3 | 圈 | 195 | 0.0585 |  | 0.0585 |  |
| 11 | 红木板 | 80 | 张 | 43 | 0.344 |  | 0.344 |  |
| 二 | 生产资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打草机 | 1 | 台 | 3000 | 0.3 | 0.09 | 0.21 | 900元是农机补贴 |
| 2 | 搅拌机 | 1 | 台 | 2400 | 0.24 |  | 0.24 |  |
| 3 | 干湿分离器 | 1 | 台 | 19500 | 1.95 |  | 1.95 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 17.9925 | 0.09 | 17.9025 |  |

- （三）申请项目资金及资金使用环节

项目总投资17.9925万元，自筹资金17.9025万元，农机补贴0.09万元。申报新农人肉牛家族牧场建设项目补助资金8万元。资金用于改建牛圈360㎡,新修发酵棚150㎡，草料棚300㎡，新建还田管网500m，新购打草机、搅拌机。

四、实施单位情况

- 项目由新农人个人实施，资产属新农人个人所有，个人无不户记录。目前项目完成工程量80%，预计2023年10月投产养殖，承诺经营三年以上。

五、组织保障措施

- 项目采取个人实施，群众监督，集体监管，政府验收方式实施。政府组织验收合格后以补助形式一次性拨付养殖户。

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任思平 | 男 |  | 双路镇人民政府 | 副镇长 | 组长 |  |
| 田应文 | 男 | 51 | 双路镇人大 | 人大主席 | 监督 |  |
| 杨 红 | 女 | 46 | 农服中心 | 主任 | 统筹 |  |
| 赵小斌 | 男 |  | 农服中心 | 畜牧兽医 | 指导 |  |
| 杨亚蓉 | 女 | 37 | 农服中心 | 工作人员 | 档案 |  |
| 钟莉 | 女 | 50 | 财政办 | 主任 | 财务监管 |  |
| 彭万明 | 男 |  | 楠木村 | 新农人 | 组织实施 |  |
| 谭莉容 | 女 |  | 楠木村 | 饲养管理 | 饲养管理 |  |

2023年新农人培育提升项目村（居）推荐申报表

村（居）盖章：双路镇楠木村             填报人：刘娟                    联系电话：17784716276

| 序 | 拟申报 项目名称 | 项目建设地址（村、社） | 业主姓名 | 联系电话 | 项目类型（新建/扩建） | 项目主要建设内容 | 项目现有进度（选址/用地手续办理/准备开工/已开工） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰都县双路镇楠木村3组彭万明牛场改扩建项目 | 丰都县双路镇楠木村3组 | 彭万明 | 17782106366 | 改扩建 | 改建牛圈360m2,新修发酵棚150m2，草料棚300m2，新建还田管网500m，新购打草机、搅拌机 | 2023年4月前完成圈舍改建，5月底前完成发酵棚建设，10月底前完成全面改建，10月投产养殖 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |