|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 武平镇新老场镇水毁河堤修复项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002208921 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋永红 | | **联系电话：** | 15310120930 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成新建堤防125米，整修堤防26米，河道护底414米。 | | | | 完成新建堤防125米，整修堤防26米，河道护底414米。 | | | | 完成新建堤防125米，整修堤防26米，河道护底414米。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 河道护底 | 米 | ≥ | 414 | 414 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 工程合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 工程完成时效 | 月 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 提升河道安全 | 元 | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县2021年后扶项目武平镇冷玉山社区公路油化工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002209153 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,761,187.40 |  | 1,761,187.40 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,761,187.40 |  | 1,761,187.40 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,761,187.40 |  | 1,761,187.40 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成：1.场镇道路：K0+000～K0+129.870段现状标准路面宽7米，双向两车道。K0+129.870～K1007.028段现状标准路面宽14米，双向四车道，路线总长1007.028米，现状沥青路面重新铺装；K0+640.000至终点武平镇派出所位置，道路左侧人行道既有树池中新增杆径为15cm桂花树70棵。 2. 990乡道：全线标准路面宽7米，双向两车道，路线总长397.518米，现状沥青路面重新铺装。 3.1号路及院坝内部道路：1号路全线现状路面宽度7米，双向两车道，路线总长110.000米，现状沥青路面重新铺装。院坝内部道路总面积为4033.00m2，现状水泥路面沥青化升级改造。 4.2号道路：全线标准路面宽4.5米，路线总长87.608米，现状泥结碎石路面油化铺装。  5.投资273.36万元。 | | | | 完成：1.场镇道路：K0+000～K0+129.870段现状标准路面宽7米，双向两车道。K0+129.870～K1007.028段现状标准路面宽14米，双向四车道，路线总长1007.028米，现状沥青路面重新铺装；K0+640.000至终点武平镇派出所位置，道路左侧人行道既有树池中新增杆径为15cm桂花树70棵。 2. 990乡道：全线标准路面宽7米，双向两车道，路线总长397.518米，现状沥青路面重新铺装。 3.1号路及院坝内部道路：1号路全线现状路面宽度7米，双向两车道，路线总长110.000米，现状沥青路面重新铺装。院坝内部道路总面积为4033.00m2，现状水泥路面沥青化升级改造。 4.2号道路：全线标准路面宽4.5米，路线总长87.608米，现状泥结碎石路面油化铺装。  5.投资273.36万元。 | | | | 完成：1.场镇道路：K0+000～K0+129.870段现状标准路面宽7米，双向两车道。K0+129.870～K1007.028段现状标准路面宽14米，双向四车道，路线总长1007.028米，现状沥青路面重新铺装；K0+640.000至终点武平镇派出所位置，道路左侧人行道既有树池中新增杆径为15cm桂花树70棵。 2. 990乡道：全线标准路面宽7米，双向两车道，路线总长397.518米，现状沥青路面重新铺装。 3.1号路及院坝内部道路：1号路全线现状路面宽度7米，双向两车道，路线总长110.000米，现状沥青路面重新铺装。院坝内部道路总面积为4033.00m2，现状水泥路面沥青化升级改造。 4.2号道路：全线标准路面宽4.5米，路线总长87.608米，现状泥结碎石路面油化铺装。 5.投资273.36万元。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 沥青路面重新铺装 | 米 | ≥ | 1404.546 | 1404.546 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 工程资料合格 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 项目完工时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 建成项目扶持受益群众移民村个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2021年武平镇农村公路安防工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002209460 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成安装护栏9.843公里 | | | | 完成安装护栏9.843公里 | | | | 完成安装护栏9.843公里，提高群众出行安全指数 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 安装护栏 | 公里 | ≤ | 9.843 | 9.843 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目出行安全指数 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用群众满意度 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入成本 | 万元 | ≤ | 228.9646 | 228.9646 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2021年“五清理一活动”专项行动 | | **项目编码：** | 50023022T000002251538 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭波 | | **联系电话：** | 13114032486 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 蜂子山村、周大湾村已完成五清理一活动。 | | | | 蜂子山村、周大湾村已完成五清理一活动。 | | | | 已完成蜂子山村、周大湾村五清理一活动。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 按时完成五清理一活动 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 人居环境整洁度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提升农户人居环境意识 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2021年农村户厕新建改造奖补资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002251627 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭波 | | **联系电话：** | 19123903697 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 已完成2021年新建卫生厕所10户。 | | | | 已完成2021年新建卫生厕所10户。 | | | | 完成2021年新建卫生厕所10户。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 新建卫生厕所 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 新建厕所合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ≥ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 安全系数 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提升人居环境 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2020年岩溶地区石漠化综合治理工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002257922 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 391,894.61 |  | 391,894.61 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 391,894.61 |  | 391,894.61 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 391,894.61 |  | 391,894.61 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| １、完成林业植被恢复与保护工程，２、完成小型水利水保工程。 | | | | １、完成林业植被恢复与保护工程，２、完成小型水利水保工程。 | | | | １、完成林业植被恢复与保护工程，２、完成小型水利水保工程。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 封山育林 | 公顷 | ≥ | 54 | 54 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 人工造林 | 亩 | ≥ | 18.67 | 18.67 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目及时完工率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 森林覆盖率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目总投资 | 万元 | ＝ | 406 | 406 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 公路养护 | | **项目编码：** | 50023022T000002403255 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 70660008 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 326,700.00 |  | 326,700.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 326,700.00 |  | 326,700.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 326,700.00 |  | 326,700.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇10个村（居）公路养护及漩石沟村堡坎1处。 | | | | 完成武平镇10个村（居）公路养护及漩石沟村堡坎1处。 | | | | 完成武平镇10个村（居）公路养护及漩石沟村堡坎1处。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 养护里程数 | 公里 | ≥ | 213.25 | 213.25 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 养护合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 养护时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提高安全率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目投入资金 | 万元 | ＝ | 32.67 | 32.67 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2020年武平镇自然灾害救助 | | **项目编码：** | 50023022T000002418640 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 13996821999 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 28,400.00 |  | 28,400.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 28,400.00 |  | 28,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 28,400.00 |  | 28,400.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成对受灾人员应急救助和恢复重建。 | | | | 完成对受灾人员应急救助和恢复重建。 | | | | 完成对受灾人员应急救助和恢复重建。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 房屋重建合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ≥ | 370000 | 370000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提高房屋安全率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 乡村旅游酒店扶持奖励资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002425665 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 孙芹 | | **联系电话：** | 15223808430 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 180,000.00 |  | 180,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 180,000.00 |  | 180,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成乡村旅游酒店扶持奖励资金兑现16户。 | | | | 完成乡村旅游酒店扶持奖励资金兑现16户。 | | | | 完成乡村旅游酒店扶持奖励资金兑现16户。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 乡村酒店 | 个 | ＝ | 16 | 16 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 居民收入 |  | 定性 | 明显增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 180000 | 180000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 带动居民收入 |  | 定性 | 明显增加 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 持续带动居民增收 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年“三馆一站”免费开放资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002434022 | | **自评总分：** | 99.24 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 孙芹 | | **联系电话：** | 15223808430 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 18,000.00 |  | 68,000.00 |  | 62,878.19 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 18,000.00 |  | 68,000.00 |  | 62,878.19 | 92.46 | 10.00 | 9.24 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 18,000.00 |  | 68,000.00 |  | 62,878.19 | 92.46 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 武平镇文化服务中心免费向社会公众开放基本公共文化服务已完成。 | | | | 武平镇文化服务中心免费向社会公众开放基本公共文化服务已完成。 | | | | 完成武平镇文化服务中心免费向社会公众开放基本任务，提高群众参与度。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 免费开放补助馆（站）数量 | 个（台、套、件、辆） | ＝ | 32 | 32 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助资金到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助资金预算（万元） | 万元 | ＝ | 6.8 | 6.8 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众参与人次年增长 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 受益群众免费开放馆（站） | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇河道障洪构建筑物拆除工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002453695 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋永红 | | **联系电话：** | 15310120930 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 拆除障洪构建筑物1个 | | | | 拆除障洪构建筑物1个 | | | | 已完成拆除障洪构建筑物1个。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 拆除障洪构建筑物 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 工程验收合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 工程完成及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总投资 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提升河道安全 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年度驻村工作队经费 | | **项目编码：** | 50023022T000002464863 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 梁婷婷 | | **联系电话：** | 15213631133 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 93,414.20 |  | 93,414.20 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 93,414.20 |  | 93,414.20 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 93,414.20 |  | 93,414.20 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成兑现2022年度驻村工作队经费9.36万元。 | | | | 完成兑现2022年度驻村工作队经费9.36万元。 | | | | 完成兑现2022年度驻村工作队经费9.36万元，促进乡村振兴持续发展。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助人数 | 人 | ≥ | 9 | 9 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ≥ | 93600 | 93600 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 促进乡村振兴 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 持续乡村振兴发展 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县武平镇乡村旅游基础设施配套项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002658306 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 417,375.00 |  | 417,375.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 417,375.00 |  | 417,375.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 417,375.00 |  | 417,375.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成乡村旅游基础设施配套项目。 | | | | 完成乡村旅游基础设施配套项目。 | | | | 完成大坝子露营基地整修1套，维修广场青石板地砖175平方米，新建花台50米，硬化道路50米，油化停车场3500平方米，全面提升武平镇乡村旅游接待能力，增加群众收入。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 大坝子露营基地整修 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 维修广场青石板地砖 | 平米 | ≤ | 175 | 175 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 新建花台 | 米 | ≤ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 硬化道路 | 米 | ≤ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 油化停车场 | 平米 | ≤ | 3500 | 3500 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 及时完成率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 提升群众收入 | 元/人年 | ≤ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提升乡村旅游接待能力 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2022年农村户厕改造 | | **项目编码：** | 50023022T000002661616 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭波 | | **联系电话：** | 13114032486 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 3,000.00 |  | 3,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 农村户厕改造一户，卫生厕所普及率逐年提高。 | | | | 农村户厕改造一户，卫生厕所普及率逐年提高。 | | | | 农村户厕改造一户，卫生厕所普及率逐年提高。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 户厕改造 | 户（套） | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 当年完成改造的户厕验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 财政补助资金 | 元 | ≤ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 当年完成改造的户厕的厕所粪污处理率 | 户（套） | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 |  | 无 |  |
| 农民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年车辆购置及县级配套项目（武平镇2022年乡村公路安防工程） | | **项目编码：** | 50023022T000002699903 | | **自评总分：** | 92.56 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 390,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 390,000.00 |  | 100,000.00 | 25.64 | 10.00 | 2.56 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 390,000.00 |  | 100,000.00 | 25.64 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 安装护栏7.969公里 | | | | 安装护栏7.969公里 | | | | 安装护栏7.969公里，提高群众出行安全性 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 护栏安装里程 | 公里 | ≥ | 7.969 | 7.969 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 安装及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障群众安全出行 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总投资 | 元 | ＝ | 1593800 | 1593800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县武平镇2022年营造林项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002699959 | | **自评总分：** | 98.56 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘军兰 | | **联系电话：** | 13896560510 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 1,000,400.00 |  | 700,703.85 |  | 600,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,000,400.00 |  | 700,703.85 |  | 600,000.00 | 85.62 | 10.00 | 8.56 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 1,000,400.00 |  | 700,703.85 |  | 600,000.00 | 85.62 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成造林面积2200亩。 | | | | 完成造林面积2200亩。 | | | | 完成造林面积2200亩，改善森林生态环境 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成造林面积 | 亩 | ≥ | 2200 | 2200 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 造林面积合格率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 当期任务合格率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 造林财政补助标准 | 元 | ＝ | 300 | 300 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提高农户造林积极性 |  | 定性 | 高 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 改善森林生态环境 |  | 定性 | 高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县2022年林业有害生物防治 | | **项目编码：** | 50023022T000002700074 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘军兰 | | **联系电话：** | 17323767510 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成森林有害生物防治面积9.98万亩。 | | | | 完成森林有害生物防治面积9.98万亩。 | | | | 完成森林有害生物防治面积9.98万亩。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 防治面积 | 亩 | ≥ | 9.98 | 9.98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 有害生物成灾率 | % | ≤ | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 有害生物防治及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 防治经费 | 元 | ≤ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 无公害防治率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 乡镇交通卡口疫情防控经费 | | **项目编码：** | 50023022T000002704478 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨省 | | **联系电话：** | 15023532107 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 34,778.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 34,778.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 34,778.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 武平镇疫情交通卡口一个已完成。 | | | | 武平镇疫情交通卡口一个已完成。 | | | | 完成2022年武平镇疫情交通卡口建设1个，有效控制疫情传播。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 疫情防控交通卡口数量 | 个（套） | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助时间 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ≤ | 34778 | 34778 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 加强疫情防控工作 |  | 定性 | 高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 全民健身场地器材补短板工程 | | **项目编码：** | 50023022T000002717648 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈周洪 | | **联系电话：** | 13388974407 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成全民健身场地器材补短板工程。 | | | | 完成全民健身场地器材补短板工程。 | | | | 完成全民健身场地1处，配齐各类健身器材，提升群众健身意识，增加群众参与度。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助资金到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 健身场地正常运转 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 2022全年完成 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众参与人次年增长 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县武平镇磨刀洞社区大堰处公路路基悬空抢险整治项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002813500 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 465,000.00 |  | 465,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 465,000.00 |  | 465,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 465,000.00 |  | 465,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 整治路基悬空40米 | | | | 整治路基悬空40米 | | | | 已完成整治路基悬空40米。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 整治路基悬空 | 米 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 46 | 46 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县武平镇山羊溪村破石子公路路基悬空抢险整治项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002813509 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 365,000.00 |  | 365,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 365,000.00 |  | 365,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 365,000.00 |  | 365,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 整治路基悬空长40米，高8米，宽2.5米 | | | | 整治路基悬空长40米，高8米，宽2.5米 | | | | 已完成整治路基悬空长40米，高8米，宽2.5米。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 整治路基长 | 米 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目质量合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人年 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总投资 | 元 | ≤ | 366676.43 | 366676.43 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2020年中央农业生产和水利救灾资金 | | **项目编码：** | 50023023T000002815870 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘军兰 | | **联系电话：** | 13896560510 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 19,000.00 |  | 19,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 19,000.00 |  | 19,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 19,000.00 |  | 19,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成2020年各村(居）农业生产和水利救灾资金。 | | | | 完成2020年各村(居）农业生产和水利救灾资金。 | | | | 完成2020年各村(居）农业生产和水利救灾任务，保障农业生产和水利安全，有效保障群众生产生活。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2020 | 2020 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 保障农业生产和水利安全 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障村民生产生活 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ≥ | 19000 | 19000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县武平镇2021年耕地地力保护补贴工作经费 | | **项目编码：** | 50023023T000002815896 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘军兰 | | **联系电话：** | 13896560510 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,784.00 |  | 4,784.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,784.00 |  | 4,784.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,784.00 |  | 4,784.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成全镇地力补贴工作。 | | | | 完成全镇地力补贴工作。 | | | | 完成全镇10个村（居））地力补贴工作，及时兑现地力补贴，确保社会稳定。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ≥ | 2021 | 2021 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成地力保护补贴率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障社会稳定 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 4784 | 4784 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇公路灾毁抢险保通 | | **项目编码：** | 50023023T000002828920 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成2021年山羊溪村抢险工程 | | | | 完成2021年山羊溪村抢险工程 | | | | 完成2021年山羊溪村抢险工程，修建堡坎1处，道路维修等，保障群众出行安全。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 抢险时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障群众出行安全 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 元 | ＝ | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年部分交通补助资金（公路养护） | | **项目编码：** | 50023023T000002829150 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 13996821999 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 263,865.00 |  | 263,865.00 |  | 263,865.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 263,865.00 |  | 263,865.00 |  | 263,865.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇2022年农村公路养护，公路清理，应急，防护栏等工作。 | | | | 完成武平镇2022年农村公路养护，公路清理，应急，防护栏等工作。 | | | | 完成武平镇2022年农村公路养护，公路清理，应急，防护栏等工作。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村（社区） | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 保障群众出行安全 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障道路通畅 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 元 | ≥ | 350000 | 350000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2020年四好农村公路 | | **项目编码：** | 50023023T000002833177 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 470,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 470,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 470,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 改建四好公路5.084公里 | | | | 改建四好公路5.084公里 | | | | 改建四好公路5.084公里，群众出行成本减少 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 四好公路长度 | 公里 | ≤ | 5.084 | 5.084 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众出行成本 | 元/年 | ≤ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目总投资 | 万元 | ≤ | 221.554 | 221.554 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇扩宽公路硬化建设计划 | | **项目编码：** | 50023023T000002833195 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 道路扩宽30.5公里 | | | | 道路扩宽30.5公里 | | | | 道路扩宽30.5公里，减少群众出行成本 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 道路扩宽 | 公里 | ≥ | 30.5 | 30.5 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 减少群众出行成本 | 元/年 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总投资 | 万元 | ≥ | 762.5 | 762.5 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年中央公共文化服务体系建设专项资金 | | **项目编码：** | 50023023T000002870307 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈周洪 | | **联系电话：** | 13388974407 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇公共文化服务体系建设优秀案例等工作（磨刀洞、百集山） | | | | 完成武平镇公共文化服务体系建设优秀案例等工作（磨刀洞、百集山） | | | | 完成武平镇公共文化服务体系建设优秀案例等工作（磨刀洞、百集山) | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ≥ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 丰富群众文化生活 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 奖励资金 | 元 | ＝ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年“三支一扶”人员支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003063225 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭应君 | | **联系电话：** | 15310562122 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 390,340.13 |  | 390,340.13 |  | 390,340.13 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 390,340.13 |  | 390,340.13 |  | 390,340.13 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 390,340.13 |  | 390,340.13 |  | 390,340.13 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年“三支一扶”人员支出 | | | | 2023年“三支一扶”人员支出 | | | | 2023年武平镇“三支一扶”3人，及时兑现“三支一扶”补助，增加稳定就业，提高“三支一扶”满意度。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助人数 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 补助时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 增加就业 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 稳定就业 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| “三支一扶”补助 | 元 | ＝ | 390340.13 | 390340.13 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年村级支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003064365 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭应君 | | **联系电话：** | 15310562122 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 3,343,838.00 |  | 3,474,518.00 |  | 3,474,518.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 3,343,838.00 |  | 3,474,518.00 |  | 3,474,518.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 3,343,838.00 |  | 3,474,518.00 |  | 3,474,518.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年村级支出 | | | | 2023年村级支出 | | | | 完成全镇10个村（居），163名村社干部补助的及时兑现，稳定村社干部队伍，极大促进乡村治理和发展。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 稳定村干部队伍 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 促进乡村治理 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 村级补助 | 元 | ＝ | 3343838 | 3343838 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年安全生产与自然灾害防治应急管理工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003064419 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 13996821999 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年安全生产与自然灾害防治应急管理工作支出 | | | | 2023年安全生产与自然灾害防治应急管理工作支出 | | | | 完成2023年安全生产与自然灾害防治应急管理工作，保障群众受灾后基本生产生活，保障群众生命财产安全。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 保障安全生产 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 保障安全生产 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年安全生产举报奖励支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065053 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 13996821999 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 4,000.00 |  | 3,999.60 |  | 3,999.60 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 4,000.00 |  | 3,999.60 |  | 3,999.60 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 4,000.00 |  | 3,999.60 |  | 3,999.60 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年安全生产举报奖励支出 | | | | 2023年安全生产举报奖励支出 | | | | 2023年年初预算设立安全生产举报奖励，保障群众安全生产，提升了群众满意度。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成时间 | 年 | ＜ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障安全生产 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障安全生产 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年精神病人护理支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065071 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘君鸿 | | **联系电话：** | 17723133082 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 |  | 6,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年精神病人护理支出 | | | | 2023年精神病人护理支出 | | | | 完成2023年年初预算精神病人护理工作，有效维护社会大局稳定。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障精神病人护理 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 维护社会稳定 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年临时人员支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065080 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 马奥琳 | | **联系电话：** | 15923258153 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年临时人员支出 | | | | 2023年临时人员支出 | | | | 2023年武平镇临时人员6人，增加就业岗位，保障就业人员待遇，提升工作质量。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 人数 | 人 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提升就业率 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提升就业岗位 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 300000 | 300000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年创文、创卫工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065088 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 孙芹 | | **联系电话：** | 15223808430 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 |  | 80,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年创文、创卫工作支出 | | | | 2023年创文、创卫工作支出 | | | | 2023年武平镇成功创建国家卫生城镇，年初预算有效保障各项工作指标顺利完成，有效提升武平镇人居环境，增强群众的获得感。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提升环境卫生 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提升环境卫生 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 80000 | 80000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年乡村振兴工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065111 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 郎凤琴 | | **联系电话：** | 13638321127 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 147,096.00 |  | 147,096.00 |  | 147,096.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 147,096.00 |  | 147,096.00 |  | 147,096.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 147,096.00 |  | 147,096.00 |  | 147,096.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年乡村振兴工作支出 | | | | 2023年乡村振兴工作支出 | | | | 完成2023年乡村振兴工作中的各项指标，涉及村（居）10个，全面高效推动乡村振兴发展。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村社 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提高乡村发展 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提高乡村发展 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 167096 | 167096 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年河长、林长、路长等工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065189 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223822111 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 |  | 40,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年河长、林长、路长等工作支出 | | | | 2023年河长、林长、路长等工作支出 | | | | 完成2023年镇、村两级每月巡河任务，按时完成林长、路长等各项任务，有效保障河道、森林的生态环境。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 工作完成质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保护环境 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年党群工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065205 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 马奥琳 | | **联系电话：** | 15923258153 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年党群工作支出 | | | | 2023年党群工作支出 | | | | 完成武平镇10个村（居）各项党群工作任务，极大提升党群工作的质量，提升服务群众的工作水平。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村社 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提升党群工作质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提升服务群众水平 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年职工伙食支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065225 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 余桂英 | | **联系电话：** | 15023887235 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 |  | 400,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年职工伙食支出 | | | | 2023年职工伙食支出 | | | | 2023年政府职工60人，合理预算食堂开支，压减三公经费支出。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 政府职工 | 人 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 减少三公经费支出 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少支出 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 职工伙食支出 | 元 | ≤ | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年工会工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065237 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 马奥琳 | | **联系电话：** | 15923258153 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年工会工作支出 | | | | 2023年工会工作支出 | | | | 2023年武平镇工会会员60人，及时开展各项工会活动，增强职工凝聚力，顺利完成工会的各项工作任务。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 工会会员 | 人 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 增强职工凝聚力 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 工会支出 | 元 | ＝ | 120000 | 120000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年市政、环境保护等工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065245 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 付凌超 | | **联系电话：** | 15213651088 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  | 540,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 540,000.00 |  | 540,000.00 |  | 540,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年市政、环境保护等工作支出 | | | | 2023年市政、环境保护等工作支出 | | | | 保障全年市政、环保工作顺利开展，极大的改善城镇环境及人居环境，提高群众满意度，成功创建国家卫生城镇。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 增强市政环境建设 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 改善环境 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 改善市政环境 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 540000 | 540000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年招商引资工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065252 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 郎凤琴 | | **联系电话：** | 13638321127 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年招商引资工作支出 | | | | 2023年招商引资工作支出 | | | | 完成2023年招商引资工作，引进企业2家，有效促进乡村经济社会的发展。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 引进产业 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 促进乡村发展 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 促进乡村经济发展 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 150000 | 150000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年武装、法制、平安等工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065258 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘君鸿 | | **联系电话：** | 17723133082 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年武装、法制、平安等工作支出 | | | | 2023年武装、法制、平安等工作支出 | | | | 完成2023年年初预算的武装、法制、平安等工作，保障各项工作顺利完成，极大维护社会稳定。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 维护社会稳定 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 维护社会稳定 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 120000 | 120000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年人大工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065264 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 钟瑜 | | **联系电话：** | 17702330112 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年人大工作支出 | | | | 2023年人大工作支出 | | | | 2023年人大各项工作指标顺利完成，提升人大工作质量，极大的提高人大工作服务水平。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 提升人大工作质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提高人大工作服务水平 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提高人大工作服务水平 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年经济发展工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065271 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 郎凤琴 | | **联系电话：** | 13638321127 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 200,000.00 |  | 125,669.79 |  | 125,669.79 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 200,000.00 |  | 125,669.79 |  | 125,669.79 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 200,000.00 |  | 125,669.79 |  | 125,669.79 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年经济发展工作支出 | | | | 2023年经济发展工作支出 | | | | 完成武平镇2023年经济发展工作各项任务目标，有效促进武平镇经济社会高质量发展。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 资金使用完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 促进经济发展 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 稳经济发展 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金使用 | 元 | ＝ | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年教育、文化、卫生等工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065274 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 孙芹 | | **联系电话：** | 15223808430 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年教育、文化、卫生等工作支出 | | | | 2023年教育、文化、卫生等工作支出 | | | | 完成2023年年初预算的教育、文化、卫生等各项工作，有效改善群众文化生活，提升教育文化质量。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 提升教育文化质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 改善群众文化生活 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金使用 | 元 | ＝ | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年旅游发展工作支出 | | **项目编码：** | 50023023T000003065277 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 孙芹 | | **联系电话：** | 15223808430 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年旅游发展工作支出 | | | | 2023年旅游发展工作支出 | | | | 完成2023年旅游发展工作，为武平镇旅游发展提供了有力保障，全面提升武平旅游发展。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提升旅游发展 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提升旅游发挥水平 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 服务对象满意 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年动物防疫等补助资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003075164 | | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | 马世川 | | **联系电话：** | 15310050943 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 37,331.00 |  | 37,331.00 | |  | 37,331.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 37,331.00 |  | 37,331.00 | |  | 37,331.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 37,331.00 |  | 37,331.00 | |  | 37,331.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 1.马鼻疽监测100%； 2.全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 3.无害化处理工作 不断加强，无害化处理率不断提高； 4.经费统筹使用效率进一步提高。 | | | | 1.马鼻疽监测100%； 2.全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 3.无害化处理工作 不断加强，无害化处理率不断提高； 4.经费统筹使用效率进一步提高。 | | | | | 1.马鼻疽监测100%； 2.全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 3.无害化处理工作 不断加强，无害化处理率不断提高； | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 马鼻疽监测 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 财政补助经费使用率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 重大动物疫病防控工作 |  | 定性 | 疫情保持 | 1 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障人员及动物健康 |  | 定性 | 无重大疫情 | 1 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 接受强制免疫养殖户满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年武平科特派油茶加工厂建设 | | **项目编码：** | 50023023T000003092420 | | | **自评总分：** | 99.31 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223885322 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | |  | 931,668.83 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | |  | 931,668.83 | 93.16 | 10.00 | 9.31 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | |  | 931,668.83 | 93.16 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成新建生产车间700平方米，配套水电设施等；购置茶油压榨设备2台及配套相关设施设备等。 | | | | 完成新建生产车间700平方米，配套水电设施等；购置茶油压榨设备2台及配套相关设施设备等。 | | | | | 完成新建生产车间700平方米，配套水电设施等；购置茶油压榨设备2台及配套相关设施设备等。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 改扩建生产车间 | 平方米 | ≥ | 700 | 700 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 增加产值 | 万元 | ≥ | 14000 | 14000 | 0 | | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 1000000 | 1000000 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年中央农业生产和水利生产救灾资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003092543 | | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223822111 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 112,200.00 |  | 112,200.00 | |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 112,200.00 |  | 112,200.00 | |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 112,200.00 |  | 112,200.00 | |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 通过使用救灾资金，支持受灾严重地区灾后田管保苗和改种补种，确保全年农业生产稳定。 | | | | 通过使用救灾资金，支持受灾严重地区灾后田管保苗和改种补种，确保全年农业生产稳定。 | | | | | 通过使用救灾资金，支持受灾严重地区灾后田管保苗和改种补种，确保全年农业生产稳定。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 支持抗旱救灾和灾后农作物恢复生产 | 亩 | ≥ | 300 | 300 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 支持秋粮作物抗旱稳产 （增补改种晚秋作物） | 亩 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 灾区生产能力恢复 |  | 定性 | 基本恢复 | 1 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 灾后生产恢复时效性 |  | 定性 | 及时恢复 | 1 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金下达执行率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受灾地区主要农作物单产减幅 | % | ≤ | 10 | 10 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金使用无重大违规违纪问题 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 有无环境影响 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 粮食播种面积 |  | 定性 | 稳定 | 1 | 0 | | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 农民粮食生产积极性 |  | 定性 | 稳定 | 1 | 0 | | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 农户满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003122652 | | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 172,300.00 | |  | 172,300.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 172,300.00 | |  | 172,300.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 172,300.00 | |  | 172,300.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 解决低收入脱贫人口实际困难 | | | | 解决低收入脱贫人口实际困难 | | | | | 完成到户产业补助低收入脱贫人口12户，每户补助2000元/户，持续带动低收入脱贫人口增收。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 到户产业补助低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 12 | 12 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 带动低收入脱贫人口增收 | 元/户 | ≤ | 2000 | 2000 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受益低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 12 | 12 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 财政补助资金 | 万元 | ≥ | 2.4 | 2.4 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年丰都县撂荒地盘活利用项目经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003258671 | | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223822111 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 55,794.00 |  | 55,794.00 | |  | 55,794.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 55,794.00 |  | 55,794.00 | |  | 55,794.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 55,794.00 |  | 55,794.00 | |  | 55,794.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成全县153个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用、开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地371.96亩。 | | | | 完成全县153个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用、开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地371.96亩。 | | | | | 完成全县153个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用、开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地371.96亩。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 核查村居 | 个 | ≥ | 10 | 10 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 盘活利用撂荒地 | 亩 | ≥ | 371.96 | 371.96 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 疑似图斑 | 个 | ≥ | 153 | 153 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 撂荒地政策宣传 |  | 定性 | 长期 | 1 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 有无环境影响 |  | 定性 | 无 | 1 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目可持续性 | 年 | ≥ | 2 | 2 | | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 55794 | 55794 | | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2021年减少耕地恢复补足项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003287046 | | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | | **部门联系人：** | 曾庆辉 | | **联系电话：** | 13996833567 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 82,800.00 |  | 70,137.77 | |  | 70,137.77 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 82,800.00 |  | 70,137.77 | |  | 70,137.77 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 82,800.00 |  | 70,137.77 | |  | 70,137.77 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成各村（居）耕地恢复任务，补助金额82800元。 | | | | 完成各村（居）耕地恢复任务，补助金额82800元。 | | | | | 已完成各村（居）耕地恢复任务，补助金额82800元。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ≥ | 8 | 8 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 耕地恢复质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 保障耕地面积 |  | 定性 | 稳定 | 1 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障耕地恢复 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 82800 | 82800 | 0 | | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2022年新冠疫情防控经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003345725 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘君鸿 | | **联系电话：** | 17723133082 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 12,340.86 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 12,340.86 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 12,340.86 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇开展核酸检测，交通卡口等疫情防控工作。 | | | | 完成武平镇开展核酸检测，交通卡口等疫情防控工作。 | | | | 完成武平镇10个村（居）开展核酸检测，交通卡口等疫情防控工作，有效控制疫情扩散。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 开展核酸检测村居数量 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 疫情防控成效 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 补助经费 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 加强疫情防控工作 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 严防疫情扩散 |  | 定性 | 有效防控 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助） | | **项目编码：** | 50023023T000003347955 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘凤杰 | | **联系电话：** | 18696518793 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水。 | | | | 解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水。 | | | | 解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 用于村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 解决居民用水 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障居民用水 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 自然灾害救灾资金(抗旱救灾补助) | | **项目编码：** | 50023023T000003347958 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘凤杰 | | **联系电话：** | 18696518793 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 20,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 20,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 20,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 解决城乡居民用水困难、火灾救援、救灾物资采购等。 | | | | 解决城乡居民用水困难、火灾救援、救灾物资采购等。 | | | | 解决城乡居民用水困难、火灾救援、救灾物资采购等。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村社 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 解决居民用水 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障居民用水安全 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 彻底解决居民用水 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003374301 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 王仕猛 | | **联系电话：** | 18225124528 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 36,000.00 |  | 36,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 36,000.00 |  | 36,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 36,000.00 |  | 36,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇2022年度10村（社区）食品药品安全协管员补助。 | | | | 完成武平镇2022年度10村（社区）食品药品安全协管员补助。 | | | | 完成武平镇2022年度10村（社区）食品药品安全协管员补助。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助人数 | 人 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提升安全质量 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 确保食品药品安全 |  | 定性 | 安全 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助经费 | 元 | ＝ | 36000 | 36000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023预备费 | | **项目编码：** | 50023023T000003596013 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭应君 | | **联系电话：** | 15310562122 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 170,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 170,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 170,000.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 2023年预备费用于森林防火、抗旱救灾、防汛应急、自然灾害救助等。 | | | | 2023年预备费用于森林防火、抗旱救灾、防汛应急、自然灾害救助等。 | | | | 已完成预备费用于森林防火、抗旱救灾、防汛应急、自然灾害救助等。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 完成质量 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 成本投入 | 元 | ＝ | 170000 | 170000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 达到效果 |  | 定性 | 稳定 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 效果 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2011年漩石沟、百集山通畅工程（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651856 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 885,759.84 |  | 885,759.84 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 885,759.84 |  | 885,759.84 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 885,759.84 |  | 885,759.84 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成漩石沟村、百集山村公路硬化23.6公里。 | | | | 完成漩石沟村、百集山村公路硬化23.6公里。 | | | | 已完成漩石沟村、百集山村公路硬化23.6公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 硬化道路 | 公里 | ≥ | 23.6 | 23.6 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 1570 | 1570 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2013年蜂子山通村通畅工程（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651859 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成2013年蜂子山通村硬化道路5公里。 | | | | 完成2013年蜂子山通村硬化道路5公里。 | | | | 已完成2013年蜂子山通村硬化道路5公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 硬化道路 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 良好 | % | 定性 | 90 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入成本 | 元 | ≥ | 1809150 | 1809150 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平瓦泥坪村4社至磨刀洞社区10社联网公路建设计划（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651862 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 72,766.00 |  | 72,766.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 72,766.00 |  | 72,766.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 72,766.00 |  | 72,766.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成瓦泥坪村4社至磨刀洞社区10社联网公路改建1公里。 | | | | 完成瓦泥坪村4社至磨刀洞社区10社联网公路改建1公里。 | | | | 完成瓦泥坪村4社至磨刀洞社区10社联网公路改建1公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 改建道路 | 公里 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇新和场至漩石沟村联网公路新建公路工程计划（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651867 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 381,722.68 |  | 381,722.68 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 381,722.68 |  | 381,722.68 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 381,722.68 |  | 381,722.68 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 修建泥结石路4.5公里 | | | | 修建泥结石路4.5公里 | | | | 完成修建泥结石路4.5公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 修建泥结石路 | 公里 | ≥ | 4.5 | 4.5 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 67 | 67 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇铁匠岭撤并村道路建设计划（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651875 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇磨刀洞社区铁匠岭撤并村道路修建2.4公里。 | | | | 完成武平镇磨刀洞社区铁匠岭撤并村道路修建2.4公里。 | | | | 完成武平镇磨刀洞社区铁匠岭撤并村道路修建2.4公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 修建道路 | 公里 | ≥ | 2.4 | 2.4 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 108 | 108 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇通塘湾撤并村道路建设计划（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651878 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇通塘湾撤并村道路修建9公里。 | | | | 完成武平镇通塘湾撤并村道路修建9公里。 | | | | 完成武平镇通塘湾撤并村道路修建9公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 修建道路 | 公里 | ≥ | 9 | 9 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 405 | 405 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇雪玉山公路路基工程建设计划（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651881 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇雪玉山公路新建路基1.1公里。 | | | | 完成武平镇雪玉山公路新建路基1.1公里。 | | | | 完成武平镇雪玉山公路新建路基1.1公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 新建路基 | 公里 | ≥ | 1.1 | 1.1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 91 | 91 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇雪玉山公路标志标牌及停车场工程建设计划 | | **项目编码：** | 50023023T000003651887 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇雪玉山公路标志标牌及停车场安装标线2公里。 | | | | 完成武平镇雪玉山公路标志标牌及停车场安装标线2公里。 | | | | 完成武平镇雪玉山公路标志标牌及停车场安装标线2公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 安装标线 | 公里 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 3 | 6 | 100 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇龙坦坝撤并村道路建设计划（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651890 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 299,014.14 |  | 299,014.14 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 299,014.14 |  | 299,014.14 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 299,014.14 |  | 299,014.14 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成周大湾村硬化道路2.6公里。 | | | | 完成周大湾村硬化道路2.6公里。 | | | | 完成周大湾村硬化道路2.6公里。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 硬化道路 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 271.5 | 271.5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2016年7.19抢险工程（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651893 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 170,000.00 |  | 170,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 抢修堡坎3000立方米 | | | | 抢修堡坎3000立方米 | | | | 抢修堡坎3000立方米 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 抢修堡坎 | 立方米 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 220 | 220 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇铁门坎至土鱼溪联网公路改建工程计划（2023） | | **项目编码：** | 50023023T000003651895 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 256,497.18 |  | 256,497.18 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 256,497.18 |  | 256,497.18 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 256,497.18 |  | 256,497.18 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 修建道路2.2公里，宽4.5米 | | | | 修建道路2.2公里，宽4.5米 | | | | 完成修建道路2.2公里，宽4.5米。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 修建道路 | 公里 | ≥ | 2.2 | 2.2 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行成本 | 元/人 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减少出行时间 | 分钟 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用时间 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇基层人武部规范化建设经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003716501 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘君鸿 | | **联系电话：** | 17723133082 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇基层人武部规范化建设任务。 | | | | 完成武平镇基层人武部规范化建设任务。 | | | | 完成武平镇基层人武部规范化建设1个，按要求配齐基层人武部所需物资，全面提升基层人武部工作质量。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 建设数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 规范武装阵地 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提升基层人武部工作质量 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年农村公共公厕 | | **项目编码：** | 50023023T000003717306 | | **自评总分：** | 99.95 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 付凌超 | | **联系电话：** | 17323767713 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 298,600.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 298,600.00 | 99.53 | 10.00 | 9.95 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 298,600.00 | 99.53 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成坝周村农村公厕年度建设计划，持续解决农村公共厕所入厕问题。 | | | | 完成坝周村农村公厕年度建设计划，持续解决农村公共厕所入厕问题。 | | | | 完成坝周村农村公厕建设1座，修建后解决农村公共厕所如厕难的问题。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 公厕改造技术指导 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 农村公厕建设个数 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目完成时限 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 设计使用年限 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年乡村治理“积分制”项目资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003717463 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨省 | | **联系电话：** | 15023532107 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成乡村治理“积分制”，激发农民群众参与乡村治理的积极性和创造性。 | | | | 完成乡村治理“积分制”，激发农民群众参与乡村治理的积极性和创造性。 | | | | 完成10个村（居）乡村治理“积分制”建设，每村补助2万元，全面开展“积分制”活动，激发农民群众参与乡村治理的积极性和创造性，增强广大群众的获得感。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 推广所有村社 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 村积分制推广率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 积分制积分兑换 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 村2万元/个 | 万元 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 激发农民群众积极性和创造性 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 增强广大群众的获得感 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 推动农村人居环境持续改善 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 参与农户满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县武平镇2023年农村公路安防工程 | | **项目编码：** | 50023023T000003718485 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,320,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,320,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,320,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 安装护栏10公里 | | | | 安装护栏10公里 | | | | 完成10公里护栏安装。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 安装护栏 | 公里 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目及时完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众出行安全保障 | 公里 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 投入资金 | 万元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 非税收入返还款 | | **项目编码：** | 50023023T000003721730 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭应君 | | **联系电话：** | 15310562122 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 308,210.00 |  | 308,210.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 308,210.00 |  | 308,210.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 308,210.00 |  | 308,210.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 按政策完成使用2022年非税收入返还款，用于政府日常运转开支。 | | | | 按政策完成使用2022年非税收入返还款，用于政府日常运转开支。 | | | | 完成使用2022年非税收入返还款，用于政府日常运转开支。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 使用时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 非税收入 | 元 | ＝ | 308210 | 308210 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用效果 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 培植新税收 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 增加税收 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年武平镇坝周村蔬菜基地设施项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003724849 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223822111 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 800,000.00 |  | 800,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成新建避雨棚200亩，水肥一体化配套设施200亩，1500立方米蓄水池一口。 | | | | 完成新建避雨棚200亩，水肥一体化配套设施200亩，1500立方米蓄水池一口。 | | | | 完成新建避雨棚200亩，水肥一体化配套设施200亩，1500立方米蓄水池一口。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 新建避雨棚 | 亩 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 新建蓄水池 | 平方米 | ＝ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目完成时间及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 带动当地农民增收 | 万元 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受益农户 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 财政投入 | 万元 | ＝ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2022年烟叶税提留返还 | | **项目编码：** | 50023023T000003724852 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭应君 | | **联系电话：** | 15310562122 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 333,000.00 |  | 333,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 333,000.00 |  | 333,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 333,000.00 |  | 333,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成烟农种植到户补助，其余用于保政府运转支出。 | | | | 完成烟农种植到户补助，其余用于保政府运转支出。 | | | | 完成烟农种植到户补助，其余用于相关工作，极大提升烟农种植积极性，提升了群众的满意度。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2022 | 2022 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成效果 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提升烟农种植积极性 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 333000 | 333000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2022年烟农户产后补贴 | | **项目编码：** | 50023023T000003724855 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 林方延 | | **联系电话：** | 13996817559 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 107,600.00 |  | 107,600.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 107,600.00 |  | 107,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 107,600.00 |  | 107,600.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成兑现2022年烟农产后补贴。 | | | | 完成兑现2022年烟农产后补贴。 | | | | 完成烤烟种植1793亩，烟农补贴107600元。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助亩数 | 亩 | ≥ | 1793 | 1793 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 兑现时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 增加烟农收入 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 提升烟农积极性 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 烟农满意度 | % | ≥ | 93 | 93 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 107600 | 107600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇2023年旧房整治提升项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003733923 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 龚雪登 | | **联系电话：** | 15086838474 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成旧房整治提升130户 | | | | 完成旧房整治提升130户 | | | | 完成旧房整治提升130户。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 旧房整治数量 | 户 | ＝ | 130 | 130 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目实施减少低收入群体支出 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 改善低收入人群居住环境 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目支出控制在预算范围内 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 残联2022年全国残疾人基本状况和需求专项调查经费 | | **项目编码：** | 50023023T000003742917 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘君鸿 | | **联系电话：** | 17723133082 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 7,260.00 |  | 7,260.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 7,260.00 |  | 7,260.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 7,260.00 |  | 7,260.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 我镇2022年持证残疾人基本状况调查全面结束 | | | | 我镇2022年持证残疾人基本状况调查全面结束 | | | | 完成残疾人专项调查526人，补助调查经费7260元，保障残疾人调查工作顺利完成，提高助残员及残疾人的满意度。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 得分百分比 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 专项调查人数 | 人 | ＝ | 526 | 526 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 基本状况调查工作经费 | 元 | ＝ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 专项调查补贴 | 元/户 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 减轻家庭负担 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障残疾人正常生活 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障残疾人基本状况调查工作经费 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 助残员满意度 | % | ＝ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年涉农公益性岗位资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003745454 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 董志云 | | **联系电话：** | 15826267423 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 397,800.00 |  | 397,800.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 397,800.00 |  | 397,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 397,800.00 |  | 397,800.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成2023年涉农公益性岗位39人，兑现补助资金397800元。 | | | | 完成2023年涉农公益性岗位39人，兑现补助资金397800元。 | | | | 完成2023年涉农公益性岗位39人，兑现补助资金397800元。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 就业岗位人数 | 人 | ＝ | 39 | 39 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 就业对象符合条件 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 39.78 | 39.78 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 增加就业岗位 |  | 定性 | 明显增加 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 促进公益性岗位增收 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年中央自然灾害救灾预算 | | **项目编码：** | 50023023T000003772810 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 13996821999 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 该项目用于因旱灾造成生活困难的群众解决口粮和饮水等基本生活困难支出。 | | | | 该项目用于因旱灾造成生活困难的群众解决口粮和饮水等基本生活困难支出。 | | | | 完成因旱灾造成生活困难的群众解决口粮和饮水等基本生活困难。有效保障受灾群众基本生活。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助受灾群众 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 资金发放到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 工作开展时限 | 年 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 对自然灾害受灾群众进行补助 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 项目收益人群满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2022年市级自然灾害救助补助资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003772959 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 15320807788 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 7,000.00 |  | 7,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 该项目用于应急救助、转移安置人口、冬春救助，并及时做好资金分配使用和绩效管理工作，持续提高救灾资金使用效益。 | | | | 该项目用于应急救助、转移安置人口、冬春救助，并及时做好资金分配使用和绩效管理工作，持续提高救灾资金使用效益。 | | | | 已完成应急救助、转移安置人口、冬春救助，并及时做好资金分配使用和绩效管理工作，持续提高救灾资金使用效益。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助受灾群众 | 人 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 资金发放到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 工作开展时效 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 对自然灾害受灾群众进行补助 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 项目受益人群满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年森林防标准检查站及防火物资采购项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003792719 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223822111 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 160,000.00 |  | 160,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 160,000.00 |  | 160,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 160,000.00 |  | 160,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成新建1座森林防火检查站及森林防火物资采购。 | | | | 完成新建1座森林防火检查站及森林防火物资采购。 | | | | 完成新建1座森林防火检查站及森林防火物资采购。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 新建森林防火检查站 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 减少森林火灾发生 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 有效控制森林火灾发生 |  | 定性 | 有效控制 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 16 | 16 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇助企纾困补助 | | **项目编码：** | 50023024T000003838442 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 隆杰 | | **联系电话：** | 13452528642 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,100.00 |  | 50,100.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,100.00 |  | 50,100.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,100.00 |  | 50,100.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 解决企业困难，加快复工复产。 | | | | 解决企业困难，加快复工复产。 | | | | 解决企业困难1家，及时帮助受灾企业解决复工复产，增加政企凝聚力，营造良好的营商环境。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 补助企业 | 家 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 补助时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 50100 | 50100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 解决企业受灾困难 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 及时复工复产 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 企业满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 其他残疾人事业支出 | | **项目编码：** | 50023024T000003864096 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘君鸿 | | **联系电话：** | 17723133082 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 51,600.00 |  | 51,600.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 51,600.00 |  | 51,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 51,600.00 |  | 51,600.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成兑现镇村居残疾人专职委员11人，补助26400元；阳光家园居家托养21人，补助25200元；补助金额共51600元。 | | | | 完成兑现镇村居残疾人专职委员11人，补助26400元；阳光家园居家托养21人，补助25200元；补助金额共51600元。 | | | | 完成兑现镇村居残疾人专职委员11人，补助26400元；阳光家园居家托养21人，补助25200元；补助金额共51600元。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 阳光家园居家托养 | 人 | ＝ | 21 | 21 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 助残员补贴人数 | 人 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 完成时限 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 阳光家园居家托养标准 | 元/人 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 助残员补助标准 | 元/人 | ＝ | 2400 | 2400 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 社会进步，文明和谐 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 |  | 无 |  |
| 残疾人救助对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 残疾人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝） | | **项目编码：** | 50023024T000003866208 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 13996821999 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 30,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 用于自然灾害应急救助 | | | | 用于自然灾害应急救助 | | | | 完成受自然灾害群众救助，保障受灾生活困难群众基本需求。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 救助乡镇发放量 | 个 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 救助资金发放准确率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 救助资金发放及时率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障受灾生活困难群众基本需求 |  | 定性 | 基本保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 发放救助资金 | 万 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救灾补助资金（地灾）） | | **项目编码：** | 50023024T000003866259 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成波 | | **联系电话：** | 13996821999 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 40,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 用于自然灾害救助 | | | | 用于自然灾害救助 | | | | 完成10个村（居）受自然灾害救助，保障受灾生活困难群众基本生活。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 救助村社发放数量 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 救助资金发放准确率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 救助资金发放及时率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障受灾生活困难群众基本生活保障 |  | 定性 | 基本保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 发放救助资金 | 万 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 陈勇香葱基地灾后重建项目 | | **项目编码：** | 50023024T000003866462 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋永红 | | **联系电话：** | 15310120930 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 240,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 240,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 240,000.00 |  | 240,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成拆除原受损厂房，新建香葱基地厂房1460㎡。 | | | | 完成拆除原受损厂房，新建香葱基地厂房1460㎡。 | | | | 完成拆除原受损厂房，新建香葱基地厂房1460㎡。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 新建厂房 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 完工时间 | 月 | ＜ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保障生产 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 增加农户收入 | 元/人年 | ≥ | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 带动就业 | 人 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 使用年限 | 年 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 王晓琼养殖场灾后重建项目 | | **项目编码：** | 50023024T000003872843 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋永红 | | **联系电话：** | 15310120930 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成新建500㎡钢架结构鸡棚1座。 | | | | 完成新建500㎡钢架结构鸡棚1座。 | | | | 完成新建500㎡钢架结构鸡棚1座。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 新建鸡棚 | 座 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目完工时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 增加养殖收入 | 万元 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提高养殖户收入 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提高生态环境 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 促进产业的发展 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 丰都县武平镇磨刀洞社区文化活动广场耕地开垦费 | | **项目编码：** | 50023024T000003882019 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈周红 | | **联系电话：** | 13388974407 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 35,388.00 |  | 35,388.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 35,388.00 |  | 35,388.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成耕地开垦0.983亩，耕地开垦费3.5388万元 | | | | 完成耕地开垦0.983亩，耕地开垦费3.5388万元 | | | | 完成耕地开垦0.983亩，耕地开垦费3.5388万元 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 耕地面积 | 亩 | ＝ | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 耕地开垦费 | 元 | ＝ | 35388 | 35388 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保护耕地 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 保护基本耕地 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇专职网格员保险费 | | **项目编码：** | 50023024T000003882136 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 唐杰 | | **联系电话：** | 13896413596 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,200.00 |  | 1,200.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,200.00 |  | 1,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,200.00 |  | 1,200.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇专职网格员3人保险费。 | | | | 完成武平镇专职网格员3人保险费。 | | | | 完成缴纳武平镇专职网格员3人保险费。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 专职网格员人数 | 人 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 保险费 | 元 | ＝ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障专职网格员安全 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 稳定网格员 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 雪玉山高山湿地避暑露营节消费帮扶活动 | | **项目编码：** | 50023024T000003947486 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18883187954 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成举办帮扶活动1场，搭建展位40个及展位相关配套设施。 | | | | 完成举办帮扶活动1场，搭建展位40个及展位相关配套设施。 | | | | 完成举办帮扶活动1场，搭建展位40个及展位相关配套设施。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 举办消费帮扶活动 | 场 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 |  | 无 |  |
| 项目完成时限 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提高农户收入 | 元 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 带动当地低收入人群增收 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 政策持续受益 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年新农人培育提升项目 | | **项目编码：** | 50023024T000003948178 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 蒋向阳 | | **联系电话：** | 18102348123 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 475,000.00 |  | 475,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 475,000.00 |  | 475,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 475,000.00 |  | 475,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成培育新农人10人，补助肉牛、肉鸡养殖设施设备及乡村旅游和民宿。 | | | | 完成培育新农人10人，补助肉牛、肉鸡养殖设施设备及乡村旅游和民宿。 | | | | 完成培育新农人10人，补助肉牛、肉鸡养殖设施设备及乡村旅游和民宿。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 培育新农人 | 人 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 项目合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 月 | ≤ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 肉鸡补助 | 万元 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 肉牛设施设备补助 | 万元 | ≤ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 乡村旅游和民宿 | 万元 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 促进新农人增收 | 万元 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 带动农户增收 | 户 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平2023年动物防疫强制免疫资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003970090 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦娅 | | **联系电话：** | 13281235503 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成2023年动物防疫强制免疫工作。 | | | | 完成2023年动物防疫强制免疫工作。 | | | | 顺利完成10个村（居）动物防疫强制免疫工作，有效防治动物病害发生。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 65000 | 65000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障动物防疫工作开展 |  | 定性 | 有效 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年林业有害生物防治经费 | | **项目编码：** | 50023024T000003987236 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 秦华蔚 | | **联系电话：** | 13364003034 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成2023年林业有害生物防治经费。 | | | | 完成2023年林业有害生物防治经费。 | | | | 2023年10各村居林业有害生物防治工作顺利完成，有效防治林业有害生物的发生。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助经费 | 元 | ＝ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 有效防治林业有害生物 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | ’2022年“三馆一中心”免费开放绩效评价奖励 | | **项目编码：** | 50023024T000004119846 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈周红 | | **联系电话：** | 13388974407 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 4,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 4,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 4,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成’2022年“三馆一中心”免费开放工作。 | | | | 完成’2022年“三馆一中心”免费开放工作。 | | | | 完成10个村(居)免费开放工作，持续推动“三馆一中心”各项工作。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 推动’2022年“三馆一中心”免费开放工作 |  | 定性 | 有效 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 92 | 92 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇部分村畜禽产业补助项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004134837 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223822111 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 110,000.00 |  | 110,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 110,000.00 |  | 110,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 110,000.00 |  | 110,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇部分村畜禽产业补助兑现。 | | | | 完成武平镇部分村畜禽产业补助兑现。 | | | | 武平镇部分村畜禽产业补助涉及2个村居，每村补助55000元，有效促进本村的产业发展。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居个数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 110000 | 110000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 促进产业发展 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 2023年天保工程公益林集中管护费 | | **项目编码：** | 50023024T000004136155 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 杨毓炼 | | **联系电话：** | 15223822111 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 117,000.00 |  | 117,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 117,000.00 |  | 117,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 117,000.00 |  | 117,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成2023年天保工程公益林集中管护工作。 | | | | 完成2023年天保工程公益林集中管护工作。 | | | | 2023年天保护林员10人，完成天保工程公益林集中管护工作任务，有效防治森林火灾、乱砍滥伐事件发生。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村（居） | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助资金 | 元 | ＝ | 117000 | 117000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 保障天保工程公益林集中管护工作 |  | 定性 | 有效 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇新农村居民房（万松） | | **项目编码：** | 50023024T000004147303 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 付凌超 | | **联系电话：** | 15213651088 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 1,156,600.00 |  | 1,156,600.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,156,600.00 |  | 1,156,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,156,600.00 |  | 1,156,600.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇新农村居民房及平场。 | | | | 完成武平镇新农村居民房及平场。 | | | | 完成武平镇新农村居民房及平场。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 修建居民房 | 座 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 居民房质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2008 | 2008 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 提升群众居住安全 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 1156600 | 1156600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 雪玉山景区雨污管网及停车场 | | **项目编码：** | 50023024T000004147363 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 付凌超 | | **联系电话：** | 15213651088 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成雪玉山景区雨污管网及停车场。 | | | | 完成雪玉山景区雨污管网及停车场。 | | | | 完成雪玉山景区雨污管网及停车场修建，新增50个停车位，大力改善景区基础设施，提升景区的综合接待能力。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 项目质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2017 | 2017 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 提升景区基础设施 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 250000 | 250000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇新场镇居民点平场 | | **项目编码：** | 50023024T000004147389 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 付凌超 | | **联系电话：** | 15213651088 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成武平镇新场镇居民点平场建设。 | | | | 完成武平镇新场镇居民点平场建设。 | | | | 完成武平镇新场镇居民点平场建设，推动武平镇新场镇居民点建设。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 项目质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2012 | 2012 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 资金投入 | 元 | ＝ | 280000 | 280000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 推动武平镇新场镇居民点平场建设 |  | 定性 | 明显 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | “活人墓”等违建墓地整治专项行动第一批工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004148271 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘君鸿 | | **联系电话：** | 17723133082 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 62,391.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 62,391.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 62,391.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 完成'活人墓"等违建墓地整治专项行动。 | | | | 完成'活人墓"等违建墓地整治专项行动。 | | | | 完成'活人墓"等违建墓地整治专项行动，涉及10个村（居），有效禁止“活人墓"等违建墓地的修建。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 完成时间 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 补助金额 | 元 | ＝ | 62391 | 62391 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 推动'活人墓"等违建墓地整治工作 |  | 定性 | 显著 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称：** | 武平镇百集山村健身步道升级改造资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004229201 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈周红 | | **联系电话：** | 13388974407 |  |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |  |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |  |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 224,600.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 224,600.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |  |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |  |
| 增设百集山村健身道路两侧路灯160盏。 | | | | 增设百集山村健身道路两侧路灯160盏。 | | | | 完成百集山村健身道路两侧路灯160盏安装，提高群众身体素质。 | | |  |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |  |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |  |
| 安装路灯数量 | 盏 | ≥ | 160 | 160 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 安装路灯质量 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 项目完成时间 | 年 | ＝ | 2024 | 2024 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 受益群众 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2020年农业生产和水利救灾资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002208051 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 922-丰都县武平镇人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 林方延 | | **联系电话：** | 13936817559 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 完成灾后农业生产设施修复、恢复生产所需物资材料及服务补助等相关工作 | | | | 完成灾后农业生产设施修复、恢复生产所需物资材料及服务补助等相关工作 | | | | 已完成灾后农业生产设施修复、恢复生产所需物资材料及服务补助等相关工作。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 涉及村居 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 救灾补助 | 元 | ＝ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 受灾地区主要农作物单产减幅 | % | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 受益群众人口数 | 人 | ≥ | 260 | 260 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |