丰财农〔2024〕27号

丰 都 县 财 政 局

丰都县农业农村委员会

关于下达2024年对口帮扶资金项目

预算的通知

武平镇人民政府、青龙乡人民政府：

按照中共丰都县委办公室、丰都县人民政府办公室关于印发《巴南区荣昌区丰都县对口协同发展2024年度工作任务落实方案》的通知及《丰都县发展和改革委员会关于下达2024年对口帮扶资金项目投资计划的通知》（丰都发改发〔2024〕104号），

现将2024年对口帮扶资金项目预算下达给你们，请严格按照本次下达的资金预算和主管部门审定的实施方案组织实施，在项目实施中加强项目及资金管理，注重资金绩效目标，提高资金使用效益。

本次下达资金341万元。资金来源：渝财预〔2023〕39号对口帮扶资金，其中：武平镇2024年蔬菜产业配套设施建设项目200万元，青龙乡茶叶基地基础设施项目141万元。

附件：丰都县项目预算绩效目标表

丰都县财政局   丰都县农业农村委员会

2024年 6月 6 日

（此件公开发布）

| 附件 丰都县项目预算绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 武平镇2024年蔬菜产业配套设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 丰都县农业农村委员会 |  |  | 实施单位 | 武平镇人民政府 |  |  |
| 项目属性 |  | 新建 |  |  | 项目期 | 6个月 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： |  |  | 285 |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 85 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 新建3.5米宽产业道1.7公里；新建300立方米水池1口，新建200立方米水池2口；新建内宽0.3米排水沟2公里，铺设主管道3公里，新建喷滴灌设施100亩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 计量单位 | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建3.5米宽产业道 |  | 公里 | ≤1.7 |
|  |  |  | 数量指标 |  | 新建300立方米水池 |  | 口 | ≤1 |
|  |  |  | 数量指标 |  | 新建200立方米水池 |  | 口 | ≤2 |
|  |  |  | 质量指标 |  | 项目合格率 |  | % | ≤95 |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目及时完成率 |  | % | ≤95 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目总投资 |  | 万元 | ≤285 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 降低运输成本 |  | 万元 | ≤3 |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 解决农户务工 |  | 人 | ≤30 |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 生态影响 |  | / | 良好 |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  | 可持续发展 |  | / | 长期 |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度 指标 |  | 受益群众满意度 |  | % | ≤95 |

| 丰都县项目预算绩效目标表 （2024年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 青龙乡茶叶基地基础设施项目 |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  | 县农业农村委 | 实施单位 | 青龙乡人民政府 |  |
| 项目属性 |  | 新建 | 项目期 | 6个月 |  |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： |  | 141 |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  | 141 |  |  |
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |
| 年度总体目标 | 新建3.5米宽产业路2.5公里及产业便道，新建100立方米灌溉蓄水池1口，5立方米取水点2个，配套灌溉主管网约5000米。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建宽3.5米宽产业路 | 公里 | ≥2.5 |
|  |  |  | 新建灌溉蓄水池1口 | 立方米 | ≥100 |
|  |  |  | 5立方米取水点 | 个 | ≥2 |
|  |  |  | 配套灌溉主管网 | 米 | ≥5000 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收 | / | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 建设工期 | 月 | ≤6 |
|  |  | 成本指标 | 财政补助资金 | 万元 | ≤141 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益农户数 | 户 | ≥50 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 设计使用年限 | 年 | ≥5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | % | ≥90 |